2004年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试

生产与作业管理　试题

课程代码：0145

注：可使用简单的、没有程序储存功能的计算器。

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）

1.按生产性质分类，生产可分类为()。

A.加工装配型和流程型

B.备货型和订货型

C.物质生产型和劳动服务业型

D.大量生产和成批生产

2.评估物质型生产绩效的主要标准是()。

A.质量

B.效益

C.数量

D.顾客满意

3.将生产同一种产品(或部件、零件)所需要的全部或大部分设备，安置在同一个生产单元中，配备相应工种的工人，加工同一种产品(或部件、零件)。这种生产过程的组织原则是()。

A.工艺专业化原则

B.对象专业化原则

C.成组加工单元原则

D.品种原则

4.某加工件批量n=4件，需顺序经过4道工序加工，各工序的工序时间分别为：t1=10分，t2=5分，t3=20分，t4=15分，若采用平行移动方式组织生产，则该批零件的加工总周期为()。

A.110分

B.115分

C.125分

D.200分

5.工作研究的最终目的是()。

A.提高生产率

B.减少人员投入

C.工作方法的标准化

D.降低劳动强度

6.工作研究的步骤是()。

A.应先确定目标，再记录现行方法，在此基础上提出新的方法

B.应先记录现行方法，通过分析提出新的方法，然后才能确定目标

C.应先确定目标，然后即可提出新的方法，不必拘于现行方法

D.应首先提出新的方法，然后再确定目标，并考虑如何应用于现实

7.在工作研究中，过程分析符号“”的含义是()。

A.延迟

B.搬运

C.检验

D.贮存[[微信公众号：ikaoti]

8.散放于地上，需经装箱、抬起、装车才能运走的物料，其搬运方便系数为()。

A.0

B.1

C.3

D.4

9.商品产值是指企业在计划期内应当产出可供销售的产品和服务的价格，其计算的价格基准为()。

A.不变价格

B.可比价格

C.同业价格

D.现行价格

10.按生产法计算，净产值应等于()。

A.总产值+工业中间投入

B.总产值－工业中间投入

C.总产值×工业中间投入

D.总产值÷工业中间投入

11.反映产品(零件)在各生产环节出产(或投入)的时间同成品出产时间相比所要提前的时间的期差标准，称为各生产环节的()。

A.生产周期

B.生产提前期

C.生产间隔期

D.生产节拍

12.下列生产方式中，适合采用生产周期法编制生产作业计划的是()。

A.大量生产

B.成批生产

C.单件生产

D.成组生产

13.普及率小于10%的产品一般认为其处于生命周期的()。

A.投入期

B.成长期[最新年份咨询qq593777558]

C.成熟期[最新年份咨询qq593777558]

D.衰退期

14.用于换代产品和改进型产品，时间为1～3年的新产品开发规划属于()。

A.长期规划

B.中期规划

C.短期规划

D.年度规划

15.项目决策已做出的标志是()。

A.可行性研究报告获批准

B.初步可行性研究报告获批准

C.机会研究获批准

D.项目计划获批准

16.在网络图中，消耗时间和资源的活动称为()。[[微信公众号：ikaoti]

A.虚作业

B.作业

C.路线

D.关键路线

17.采用乐观、悲观和最大可能三种时间估计法测算作业时间的网络图也称为()。

A.非确定型网络图

B.确定型网络图

C.箭线式网络图

D.节关式网络图[最新年份咨询qq593777558]

18.关键路线上各项作业时间的总和就是()。

A.工程项目的成熟期

B.工程项目的完工前期

C.工程项目的总工期

D.工程项目的投资期

19.在批量生产方式下，加工对象发生变化或作业更换时所发生的费用，属于()。

A.订货成本

B.物料成本

C.生产准备成本

D.缺货成本

20.机械制造企业中，产品净重和其工艺性损耗、非工艺性损耗之和构成()。

A.动力消耗定额

B.燃料消耗定额

C.工艺消耗定额

D.材料供应定额

21.经常储备量加上保险储备量等于()。

A.期初库存量

B.物资消耗量[最新年份咨询qq593777558]

C.物资申请量

D.期末储备量

22.设备的寿命周期费用中，不包括的费用是()。

A.设计费用

B.制造费用

C.残值

D.广告费用

23.设备在单位时间内生产的产品数量，称为设备的()。

A.可靠性

B.维修性

C.节约性

D.生产性

24.我国正式加入IEC的认证管理委员会的时间是()。

A.1949年

B.1978年

C.1983年

D.1997年

25.用于购买新设备所支出的资金或投资的成本，称之为()。

A.资金成本

B.设备折旧

C.机会成本

D.材料成本

26.用于说明在生产过程中短时间内有异常因素起作用，使加工条件发生变化的直方图呈()。

A.锯齿型

B.孤岛型

C.双峰型

D.陡壁型

27.按照MRP法编制零件生产作业计划时，对该零件的净需求量应是()。

A.总需求量减去计划入库量

B.总需求量减去计划库存量

C.当总需求量大于现存库存量时,为零

D.当总需求量小于现存库存量时,为零

28.在MRP中，管理提前期指的是()。

A.计划和准备订单的时间

B.计划提前期

C.实际提前期[最新年份咨询qq593777558]

D.为订单的完成预备的缓冲时间

29.JIT系统中，看板按使用的功能主要分为()。

A.生产订货看板、取货看板

B.生产订货看板、取货看板、信号看板

C.三角看板、取货看板、临时看板

D.ANDON板、临时看板[最新年份咨询qq593777558]

30.在JIT系统中，当出现不合格件时，通常的处理方式为()。

A.继续生产，以保证下工序的需要

B.请示领导，决定是否继续生产

C.停止作业，并查找原因，解决问题

D.根据合格率指标的需求，决定是否停止生产

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

31.流程型生产在生产过程组织中应着重处理好的问题是()。

A.安全

B.稳定

C.长周期

D.满负荷

E.优质

32.时间研究的目的是()。

A.制订作业的时间标准

B.评价工作时间利用率

C.确定劳动定额

D.降低工时成本[最新年份咨询qq593777558]

E.制订作业的最佳方法

33.新产品开发研究的过程包括()。

A.基础理论研究

B.应用技术研究

C.仿制研究[[微信公众号：ikaoti]

D.产品开发研究

E.反馈研究

34.甘特图法的主要优点是()。

A.易于绘制

B.简单明了

C.形象直观

D.应用方便

E.有利于计划与实施进度比较

35.设备磨损过程大体分为()。

A.初始磨损阶段

B.成长磨损阶段

C.正常磨损阶段

D.急剧磨损阶段

E.衰退磨损阶段[最新年份咨询qq593777558]

36.JIT生产方式的组成内容包括()。[[微信公众号：ikaoti]

A.JIT的新思维

B.JIT生产系统的设计与计划

C.看板管理

D.模块化产品设计

E.全面质量管理

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

37.MTO(订货型生产)

38.新产品开发的可行性研究

39.网络计划的优化

40.设备投资回收期

41.ERP(制造资源计划)

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

42.进行生产与作业管理必须遵循哪些原则?

43.简述项目的质量目标。

44.工作研究中动作经济合理的原则包括哪些内容?

45.简述“5S”活动及其内容。

46.简述物资库存独立需求和从属需求的特点。

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

47.某公司计划向银行存入一笔为期5年的款项，以便届时筹款350，000元用于开发一种新产品。若银行利率为5%，问该公司第一年初应存入银行多少钱?(假定按复利计算)

48.某企业A材料的年总需求量为10000件，一次订货成本为100元，该材料单价为10元，年保管费用率为5%，请列出经济订货批量的计算公式，并计算A材料的经济订货批量。

六、论述题（本大题共1小题，8分）[最新年份咨询qq593777558]

49.试论述生产计划与生产控制的关系及其作用。

七、综合分析题（本大题共1小题，10分）

50.某机械厂生产某产品，其年计划产量为Q=11616台，每月实际工作时间按22天计算，每台产品的年存储费用为10元，生产准备费用为30元/批。试求经济生产批量及生产间隔期。(假定该厂实行均衡生产方式)