2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程建设监理概论试题

课程代码：01564

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．目前我国工程建设监理的主要阶段是

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

2．我国建设监理全面推行阶段的起始年份是

A.1988年

B.1993年

C.1995年

D.1996年

3．由监理单位法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行的监理人员是

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

4．下列不符合监理工程师执业资格考试报考条件的是

A.大专在校学生

B.取得中级职称满3年

C.取得高级职称

D.取得大专以上学历

5．工程监理企业资质证书的有效期是

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年[最新年份咨询qq593777558]

6．能够监理的工程建设项目的规模和复杂程度是指

A.监理单位资质

B.监理能力

C.监理效果[[微信公众号：ikaoti]

D.监理人员素质

7．管理跨度与管理层次的关系是

A.管理层次多，管理跨度小

B.管理层次等于管理跨度

C.管理层次多，管理跨度大

D.管理层次少，管理跨度小[[微信公众号：ikaoti]

8．工程建设强度等于

A.投资/工期

B.投资×工期

C.工期/投资

D.进度/投资

9．下列属于监理单位投标阶段编制，监理投标书组成部分的是[最新年份咨询qq593777558]

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理细则

D.旁站方案

10．建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实责任的措施是

A.技术措施

B.经济措施

C.组织措施

D.合同措施[[微信公众号：ikaoti]

11．投资、进度和质量三大目标的关系是

A.只有对立

B.只有统一

C.既对立又统一

D.既不对立也不统一

12．输入变化的方向与反馈信号的变化方向相同是指

A.前馈

B.正反馈

C.后馈

D.负反馈

13．人工费、材料费、施工机械使用费构成了

A.直接费

B.间接费

C.利润

D.直接工程费

14．安全管理的基本方针是

A.安全第一，预防为主

B.安全第一，处理为主

C.生产第一，赔付为主

D.生产第一，安全第二

15．监理单位与承包单位的协调属于

A.内部协调

B.远外层协调

C.超远外层协调

D.近外层协调

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16．工程建设主体包括

A.政府主管部门

B.建设单位

C.承包商

D.咨询顾问

E．法院

17．下列属于监理人员工作准则的有

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学E．服务

18．监理单位的资质主要体现在

A.监理能力

B.监理效果

C.监理工程规模

D.投资控制

E．质量控制

19．下列属于施工阶段监理服务的内容有

A.审核设计概算

B.质量控制

C.进度控制

D.审核可行性研究报告

E．投资控制[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20．下列属于组织含义的有

A.组织行为

B.组织调整

C.组织制度

D.组织层次

E．组织机构

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．工程建设监理规划

22．主动控制

23．财务评价的内容

24．深基坑(槽)

25．协调

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

请在答题卡上作答。

26．简述建筑产品的生产特性。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

27．简述监理工程师的素质要求。

28．简述监理单位的资质构成要素。

29．简述监理组织的职能。

30．简述监理规划的作用。

五、论述题(本大题共1小题，共10分)

请在答题卡上作答。

- 试述工程建设监理目标控制措施。