2014年4月高等教育自学考试

工程建设监理概论试卷

(课程代码01564)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡

1.公正性的基础和前提是

A.服务性

B.诚信

C.科学性

D.独立性

2.工程建设项目实行的是

A.业主负责制

B.设计方负责制

C.施工方负责制

D.监理负责制

3.下列不厚于监理准则的是

A.守法

B.服务

C.公正

D.科学

4．下列描述正确的是

A.综合资质监理企业可以承揽所有工程监理业务

B.房建甲级资质监理企业可以承揽所有市政工程监理业务

C.房建乙级资质监理企业可以承揽所有房建工程监理业务

D.事务所资质监理企业可以承揽所有三级项目工程监理业务[最新年份咨询qq593777558]

5.下列属于监理取费实行政府指导价的工程是

A.家居装修

B.农民自建平房

C.教学楼

D.1000平米的单层仓库

6．监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织是

A.委托人

B.监理人

C.监理工程师

D.监理机构

7.最早出现的管理组织形式是

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

8．已知甲、乙两工程，甲工程投资额为1000万元，施工工期3个月，乙工程投资额3000万元，施工工期l2个月，下列表述正确的是

A.甲建设强度=乙建设强度

B.甲建设强度<乙建设强度

C.甲建设强度>乙建设强度

D.不考虑其他因素，乙工程监理人员应更多

9．增加同时工作的施工工作面属于

A.进度控制组织措施

B.进度控制技术措施

C.质量控制技术措施

D.投资控制组织措施

10．监理规划在编写的总体内容上要统一体现了

A.具体化

B.动态性

C.分阶段

D.规范化

11．当控制目的是促使事物由一种状态向另一种状态转换时，应采用

A.前馈控制

B.纠错

C.负反馈控制

D.正反馈控制

12．下列属于被控对象最易接受的措施是

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

13．发包人应向承包人支付工程款是在确认计量结果后

A.1天

B.7天

C.14天

D.28天

14．工程项目质量控制最后重要环节是

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.竣工验收质量

15．下列属于超高模板支撑系统的是

A.高度为2M的模板支撑系统

B.高度为4M的模板支撑系统

C.高度为8M的模板支撑系统

D.跨度为8M的模板支撑系统

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

16．下列属于质量控制技术措施的有

A.优化设计

B.落实质量责任

C.完善设计质量保证体系

D.严格质量控制措施

E．增加工作面

17．下列属于盈利能力分析的有

A.财务内部收益率

B.投资回收期

C.财务净现值

D.资产负债率

E．借款偿还期

18．下列属于质量控制手段的有

A.见证

B.旁站

C.指令性文件

D.工地例会E．平行检验

19．下列符合施工安全隐患处理方式的有[最新年份咨询qq593777558]

A.继续施工

B.停止使用

C.封存

D.整改

E．重新组织不安全生产过程

20．下列属于组织协调的主要方法的有

A.第一次工地会议

B.工地例会

C.专题现场协调会

D.平行检验[最新年份咨询qq593777558]

E．监理文件

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)

21．咨询顾问

22．建筑市场交易性质

23．“四不放过”原则

24．事故隐患

25．工程项目建设协调管理

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述监理科学性的表现内容。

27．简述监理单位守法具体要求。

28．简述建设项目监理组织建立的步骤。

29．简述立项阶段监理主要内容。

30．简述综合单价法进行施工图预算的程序。

五、论述题(本大题共l小题。共l0分)

31．举例说明施工监理招标的评分内容。