2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程建设监理概论　试卷

(课程代码01564)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列属于工程项目买方的是

A.建设主管部门

B.建设单位

C.建筑承包商

D.建设监理单位

2．下列不属于专业技术职称的是

A.高级工程师

B.高级讲师

C.技师

D.监理工程师

3．工程监理企业资质延续申请时间为证书有效期满前

A.15日

B.30日

C.60日

D.120日

4．选定合理的组织系统，划分部门的权限和职责，确立基本的规章制度是指

A.组织设计

B.组织联系

C.组织运行

D.组织行为

5．一个主管人员直接管理下属人员的数量是指

A.管理层次

B.命令链

C.管理跨度

D.管理行为

6．既包含直线主管，又包含职能参谋的组织形式是

A.直线制

B.直线职能制

C.矩阵制

D.事业部制

7．下列属于监理规划编制依据的是

A.旁站监理方案

B.监理大纲

C.桩基监理实施细则

D.主体监理细则

8．下列属于进度控制的经济措施的是

A.限额设计

B.优化设计

C.落实进度控制责任

D.工期提前者实行奖励

9．下列属于施工阶段监理制度的是

A.可行性研究报告评审制度

B.设计咨询制度

C.施工图纸会审制度

D.对外行文审批制度

10．当控制目的是为了保持事物状态的稳定性时应采用

A.前馈控制

B.主动控制

C.正反馈控制

D.负反馈控制

11．事先采取决策措施，以尽可能减少及避免计划值与实际值的偏离是指

A.主动控制

B.被动控制

C.反馈控制

D.闭环控制

12．脚手架费用属于

A.直接工程费

B.措施费

C.规费

D.利润

13．价值的表达式是

A.V=F+C

B.V=F-C

C.V=F×C[[微信公众号：ikaoti]

D.V=F÷C

14．下列属于高切坡的是

A.5m的土质边坡

B.10m的土质边坡

C.20m的岩质边坡

D.40m的岩质边坡

15．第一次工地会议的主持方是

A.监理单位

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．下列属于工程建设监理性质的有

A.服务性

B.公正性

C.独立性

D.科学性E．监管性

17．下列属于监理人员的有

A.项目经理

B.业主代表

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

E．监理员

18．下列符合监理工程师初始注册条件的有

A.取得资格证书

B.受聘于一个单位

C.伪造工程师证书报考

D.年龄为66周岁

E．刑事处罚执行中

19．下列符合综合资质监理企业等级标准的有

A.注册资本500万元

B.5个以上专业类别甲级资质

C.注册监理工程师60人

D.注册造价师2人

E．其他注册工程师15人

20．下列属于项目监理机构内部工作制度的有

A.项目监理机构工作会议制度

B.对外行文审批制度

C.建立监理工作日志制度

D.监理周报制度

E．监理月报制度

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

21．反馈

22．组织措施

23．预付款

24．横道图比较法

25．4M1E

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述监理工程师继续教育的内容。

27．简述工程监理企业的业务范围。

28．简述矩阵制组织形式的优点。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

29．简述签发开工报审表的条件。

30．简述控制过程的主要环节。

五、论述题（本大题共10分）

31.试述我国现行的建设项目管理体制。