2015年4月高等教育自学考试

工程建设监理概论试卷

(课程代码01564)

一、单项选择题(本大题共l5小题。每小题2分，共30分)

1．下列属于工程卖方的是

A.业主

B.承包商

C.咨询顾问

D.供货商

2．目前我国建设工程监理主要发生在

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.运营阶段

3．下列年龄不予注册监理工程师的是

A.57

B.60

C.63

D.66

4．房屋建筑工程专业甲级监理企业需要注册造价工程师不少于

A.15名

B.10名

C.5名

D.2名

5．委托人委托监理范围以外通过双方书面协议另外增加的工作内容是工程监理的

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.非工作内容

6．最早出现的管理机构组织形式是

A.直线式

B.职能式

C.直线职能式

D.矩阵式

7．下列属于总监理工程师可以委托总监代表完成的工作有

A.主持编写监理规划

B.签发工程竣工报验单

C.召开监理例会

D.审核签认竣工结算

8．施工阶段通过审核施工组织设计和施工方案来减少投资属于投资控制的

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.合同措施

9．下列属于工程项目外部环境调查研究资料的是

A.自然条件

B.政策法规

C.政府批准的工程建设文件[[微信公众号：ikaoti]

D.建设工程委托监理合同

10．下列属于直接工程费的是

A.人工费

B.措施费

C.规费

D.管理费[最新年份咨询qq593777558]

11．工程竣工验收报告经发包人认可28天内，承包人向发包人递交

A.工程款结算账单

B.竣工结算资料

C.竣工决算资料

D.工程归档资料[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

12．质量控制的关键环节是

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.竣工验收质量

13．地质情况及周围环境简单情况下深基坑是指开挖深度超过

A.2米的基坑

B.3米的基坑

C.5米的基坑

D.10米的基坑

14．某建筑工程事故死亡l0人，重伤l0人，直接经济损失l000万，该安全事故等级为

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

15．监理与业主的协调属于监理方的

A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.内部控制

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题3分，共15分)

16．下列符合工程买方定义的有

A.业主

B.项目法人

C.建设单位

D.承包商E．咨询顾问

17．下列属于监理工程师初始注册条件的有

A.获得高级工程师职称

B.通过注册资格考试

C.受聘于一个单位

D.工作年限十年以上

E．达到继续教育要求

18．下列属于房屋建筑专业甲级监理资质企业可以承担业务范围的有[最新年份咨询qq593777558]

A.市政工程一级项目

B.房建工程一级项目

C.房建工程二级项目

D.公路工程一级项目[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．房建工程三级项目

19．下列属于组织职能的有

A.组织设计

B.组织机构

C.组织运行

D.组织行为E．组织调整

20．进度控制的具体措施包括

A.风险措施

B.组织措施

C.技术措施

D.经济措施E．合同措施

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．监理的公正性

22．监理效果

23．组织行为

24．监理实施细则[[微信公众号：ikaoti]

25．前锋线比较法

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述工程建设监理概念及内涵。

27．简述工程项目监理人员岗位设置情况。[最新年份咨询qq593777558]

28．简述监理合同文件构成。

29．简述价值工程提高产品价值途径。

30．简述综合单价法计价步骤。

五、论述题(本大题共l小题，共l0分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31．某人取得注册监理工程师资格，并注册担任某项目项目总监理工程师，试述其在注册期

间应履行的义务。