2014年10月高等教育自学考试

工程建设监理概论试卷

(课程代码01564)[[微信公众号：ikaoti]

一、单项选择题(本大题共l5小题．每小题2分．共30分)

1．下列属于工程项目买方的是

A.业主

B.承包商

C.咨询顾问

D.供应商

2．工程建设监理的行为主体是

A.建设单位

B.承包商

C.监理单位

D.监理工程师

3．注册监理工程师受聘单位数为

A.一个

B.二个

C.三个

D.不限

4．综合资质监理企业所需注册监理工程师不少于

A.60

B.15

C.10

D.5

5．双方在专用条件中约定的委托人委托监理工作的范围和内容属于工程监理的

A.正常工作[最新年份咨询qq593777558]

B.附加工作

C.额外工作

D.非工作内容

6．一个主管直接管辖的下属人员数量是指

A.组织层次

B.命令链

C.管理跨度

D.组织机构

7．下列必须总监理工程师自行完成的是

A.主持监理例会

B.签署见证取样报告

C.签发工程款支付证书

D.编制监理细则

8．监理实施细则的批准人是

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.总监理工程师

D.监理企业技术负责人

9．建立进度控制协调制度属于进度控制的

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

10．被动控制也称为

A.主动控制

B.前馈控制

C.反馈控制

D.开环控制

11．发包人支付进度款应不超过双方确认计量结果后的

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天

12．工程项目质量的决定性环节是

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.竣工验收质量

13．联结、联合、调和所有的活动和力量是指

A.计划

B.组织

C.控制

D.协调

14．超高模板的高度超过

A.3米

B.5米

C.8米[[微信公众号：ikaoti]

D.18米

15．总监理工程师对专监和监理员进行工作协调属于

A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.内部控制

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分.

16．建筑市场主体包括[[微信公众号：ikaoti]

A.业主

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

E．质量监督部门

17．工程项目建设监理人员根据岗位设定分为

A.监理单位负责人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

E．监理员

18．下列属于房屋建筑专业甲级监理资质标准要求的有

A.注册资本500万元以上

B.注册工程师合计不少于25人次

C.注册房建专业监理工程师l5人

D.注册造价工程师5人lj2_k[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．近2年独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目

19．下列属于监理合同文件的组成的有

A.合同标准条件

B.合同专用条件

C.投标人需知

D.中标通知书

E．实施过程中的补充协议[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20．投资控制的具体措施包括

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

E．诉讼措施

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．工程建设监理

22．监理能力[最新年份咨询qq593777558]

23．组织机构

24．监理规划[[微信公众号：ikaoti]

25．综合单价

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述工程建设监理性质。

27．简述监理工程师素质。

28．简述组织职能。

29．简述项目监理机构内部工作制度。

30．简述控制过程主要环节性工作。

五、综合应用题(本大题共l小题。共l0分)

请在答题卡上作答.

31．举例阐述我国现行管理体制。