2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程建设监理概论试题

（课程代码01564）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列属于工程项目卖方的是

A.业主

B.承包商

C.咨询顾问

D.主管部门[[微信公众号：ikaoti]

2．工程建设监理的根本属性是

A.服务性

B.公正性

C.独立性

D.科学性

3．注册监理工程师允许注册的最多专业数为

A.一个

B.两个

C.三个[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.五个

4．对工程建设项目实施监理后，在工程控制方面取得的成果称为

A.监理资质

B.监理能力

C.监理效果

D.监理经历

5．确定组织系统中各部门相互关系，明确信息流通和反馈渠道，以及各部门的协调原则和

方法是指

A.组织设计

B.组织联系

C.组织运行

D.组织调整

6．监理人员在施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的

监督活动是指

A.巡视

B.平行检验

C.见证取样

D.旁站监理

7．下列属于总监理工程师可以授权的工作是

A.组织编写监理月报

B.主持编写监理规划[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.审核确认竣工结算

D.处理索赔

8．保留金累计总额不超过合同价的

A.1％

B.3％

C.5％

D.10％

9．工程项目质量的决定性环节是

A。决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.竣工验收质量

10．下列不属于安全生产基本原则的是

A.“安全第一，预防为主”

B.“管生产必须管安全”

C.“三同时”

D.“四不放过”[最新年份咨询qq593777558]

11．下列属于特别重大安全事故的是

A.造成30人重伤，无死亡

B.造成经济损失5000万元，无死伤

C.造成50人重伤，10人死亡

D.造成30人死亡

12．逐级上报安全事故的时间不得超过

A.30分钟

B.1小时

C.2小时

D.24小时

13.联结、联合、调和所有的活动和力量是指

A.计划

B.组织

C.控制

D.协调[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

14．下列属于远外层组织协调的是

A.与政府部门的协调[最新年份咨询qq593777558]

B.与建设单位的协调

C.与施工单位的协调

D.与设计单位的协调

15．工地例会的主持者是

A.业主代表

B.项目经理

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。[最新年份咨询qq593777558]

16．下列符合强制监理范围的有

A.国家重点建设工程

B.大中型公共事业工程

C.成片开发建设的住宅小区

D.国际援建工程

E．农民自建平房

17．注册监理工程师的含义有

A.监理工程师是经过授权的职务

B.监理工程师必须是高级工程师

C.通过执业资格考试并在一个监理单位注册取得岗位证书

D.在岗的监理人员

E．通过执业资格考试并在多个单位注册

18．下列符合房建专业甲级监理资质要求的有

A.注册资本500万元

B.房建专业监理工程师15人

C.注册造价师2人

D.各类注册工程师合计20人

E．近两年独立监理过3个以上房建二级项目

19．下列符合矩阵制监理组织优点的有

A.双重领导

B.提高人力资源利用率

C.融合职能原则与对象原则

D.有利于人才全面培养

E．管理人员顾此失彼

20．下列属于施工阶段监理工作制度的有

A.设计交底制度

B.施工组织设计审核制度

C.工程开工申请制度

D.隐蔽工程质量验收制度

E．单位工程中间验收制度

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．投入

22．前锋线

23．主控项目

24．高切坡

25．系统／环境界面

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

请在答题卡上作答。[[微信公众号：ikaoti]

26．简述施工阶段监理的主要工作内容。

27．简述直线职能制监理组织的特点。

28．简述投资控制的技术措施。

29．简述控制含义。

30．简述工程建设监理制度的主要内容。

五、论述题(本大题共1小题，共10分)

请在答题卡上作答。

31．试述监理工程师应当履行的义务。