2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程建设监理概论试卷

（课程代码01564）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．工程建设监理的主体是

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

2．注册监理工程师申请延续注册应在注册有效期满

A.10日前

B.15日前

C.30日前

D.60日前

3．新设立的建设监理单位首先应

A.登记注册企业法人营业执照

B.行政主管部门申请资质

C.行政主管部门审批资质

D.行政主管部门发放证书

4．监理单位在开展监理业务中所取得的成效是指

A.监理能力

B.技术装备

C.专业配套能力

D.监理业绩

5.向建设单位提供与其监理水平相适应的技术服务体现监理单位的

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

6．按合同条款支付工程款属于

A.投资控制的经济措施

B.投资控制的合同措施

C.进度控制的合同措施

D.质量控制的合同措施

7．下列属于社会经济条件的是[最新年份咨询qq593777558]

A.工程地质

B.区域地形

C.自然灾害

D.建筑市场状况

8．编写监理规划的主持人和决策者是

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.总监代表

D.专业监理工程师

9．在投入阶段对被控系统进行控制是

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.全过程控[[微信公众号：ikaoti]

10.监理工程师实施控制的主要措施是

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

11.已知两种方案，功能得分，A=9，B=8，费用得分，A=9，B=6，下列关系表述正确的是

A.VA=VB

B.VA>VB

C.VA<VB

D.VB=1

12.质量控制的关键环节是

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.竣工验收阶段

13.对工程项目建设中所采用的技术方案，工艺流程等进行控制属于质量控制的

A.材料控制

B.人的控制

C.机械控制

D.方法控制

14.造成1人死亡，9人重伤，直接经济损失500万元的安全事故是

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

15.近外层和远外层的主要区别是

A.合同关系

B.技术关系

C.组织关系

D.社会关系

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16.下列属于监理工程师专业知识构成的有

A.社会工作

B.组织管理

C.法律

D.专业理论知识

E．经济

17.下列符合建设单位主体关系描述的有

A.建设单位与承包商是承发包关系

B.总包商与分包商是承发包关系

C.建设单位与监理单位是委托代理关系

D.监理单位与设计单位是承发包关系

E．监理单位与承包商是监理与被监理关系

18.下列符合市政公用监理企业乙级资质要求的有

A.注册资本100万元

B.市政专业监理工程师10人

C.注册工程师人数合计10人次

D.无注册造价工程师

E．技术负责人为注册监理工程师，并有10年以上工程建设工作经历

19.安全事故按伤亡与损失程度分为

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E．特级事故

20.用系统方法分析项目协调原理包含

A.人／人界面

B.人／机界面[最新年份咨询qq593777558]

C.机／系统界面

D.系统／系统界面

E．系统／环境界面

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

请在答题卡上作答。

21.科学的手段

22．工程监理的额外工作

23．组织设计

24.命令链

25.作业层

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

请在答题卡上作答。

26.简述影响进度的因素。

27.简述工程建设监理的内涵。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

28.简述监理单位道德准则。

29.简述组织机构设置原则。

30.简述确定监理组织人员数量应考虑的因素。

五、论述题（本大题共1小题，共10分）

请在答题卡上作答。

31．试述监理规划编制依据。