2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建设工程监理概论试卷

课程代码：01855

。

考生答题

1.本卷所有试卷必须在答题卡上的非选择题答题区作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分．共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．下列法律法规中，确立了我国推行建设工程监理制度的是

A.《建设工程质量条例》

B.《建设工程监理规范》

C.《建设工程监理范围和规模标准确定》

D.《建筑法》

2．监理工程师办理变更注册后不能再次进行变更注册的时间年限为

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

3．作为监理投标文件内容的是

A.监理日记

B.监理规划书[最新年份咨询qq593777558]

C.监理大纲

D.监理实施细则

4．在不同的阶段，监理机构的职称结构要求不同，以高、中级职称人员为主的是

A.施工阶段[最新年份咨询qq593777558]

B.决策阶段

C.夜间作业阶段

D.结算阶段

5．监理机构与建设单位的协调属于[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.上下层协调

6．《建筑业企业资质管理规定》的发布部门是[最新年份咨询qq593777558]

A.全国人大

B.国务院

C.建设部

D.各地方人大

7．提交《工程开工／复工报审表》属于

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.自检控制

8．主持监理规划工作的是

A.监理工程师

B.监理员

C.项目经理

D.总监理工程师

9．建设工程产品形成的第一步是

A.绘制图纸

B.施工测量放线[[微信公众号：ikaoti]

C.平整场地

D.大型设备进场

10．因为工程质量不合格造成经济损失在5000元以下的称为[最新年份咨询qq593777558]

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.质量问题

11．我国对工程监理企业管理的层次为

A.1个[最新年份咨询qq593777558]

B.2个

C.3个

D.5个

12．如果项目的外部环境恶劣通货膨胀率较高时比较合适的合同类型是

A.总价合同[[微信公众号：ikaoti]

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同

13．高处作业指的是距离坠落面的高度在

A.≥lm

B.≥l．5m

C.≥l．8m

D.≥2m

14．H点监督指的是

A.开始点监督

B.见证点监督

C.停止点监督

D.旁站点监督[[微信公众号：ikaoti]

15．如果项目的复杂程度高，对施工承包单位的技术水平要求较高并且项目风险较大，施工

单位最不可能选择的合同类型是

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同

16．投标预备会可安排在发出招标文件7日后举行的期限为

A.7日内

B.14日内

C.21日内

D.28日内

17．监理工程师报名时要求取得中级专业职称后的施工管理经验为

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.4年以上

18．施工承包单位对管理人员、作业人员的安全教育培训每年至少[最新年份咨询qq593777558]

A.一次

B.二次

C.三次

D.六次[最新年份咨询qq593777558]

19．临时建筑与建筑物之间的安全距离为

A.10m

B.20m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.30m

D.50m

20．FIDIC条件下的“缺陷通知期”相当于我国的

A.正常施工期

B.停工期

C.返工期

D.保修期

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21．下列选项中属于监理工程师职责的有

A.负责本专业监理工作的具体实施

B.负责编写本专业监理的实施细则

C.组织指导本专业监理员的工作

D.签发工程开工复工报审表

E．审核签认竣工决算

22．量测的手法可以归纳为

A.摸

B.靠

C.吊

D.量E．套

23．下列选项中属于施工图预算审查方法的有

A.对比分析法

B.联合会审法

C.全面审查法

D.标准预算审查法

E．对比审查法

24．建设项目可以分解为

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程E．列项工程

25．下列属于《建设工程工程量清单计价规范》规定的“统一”的有

A.统一计算规则

B.统一计量单位

C.统一清单编码

D.统一计量结果[最新年份咨询qq593777558]

E．统一项目特征

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

请在答题卡上作答。

26．监理大纲

27．旁站点

28．工地例会

29．合同管理

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

30．简述监理大纲的编制内容。

31．简述工程质量问题的处理程序。

32．简述FIDIC条件下，工程师在缺陷通知期内可向承包商发布指示的内容。

33．简述监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则。

五、论述题(本大题共2小题，每小题l5分，共30分)

请在答题卡上作答。

34．试述监理机构进行工程计量和工程款支付的程序。

35．试述监理工程师索赔处理程序和不可抗力因素的风险承担原则。