2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目管理学试卷[最新年份咨询qq593777558]

课程代码5059

一、填空题(本大题共8小题．每空1分．共9分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．划分项目工作阶段的首要标志是项目工作的________________，第二个标志是项目阶段成果的________________。[[微信公众号：ikaoti]

2．项目的全生命周期一般可以划分为项目的建造阶段、________________阶段和清理阶段。

3．对于一个项目管理具体过程的描述涉及的四个要素是输入、________________、工具和方法、输出。

4．项目范围管理是指对于项目产出物范围和工作范围的全面识别、确认和________________

的管理工作。

5．选择和定义项目的主要方法有成本／效益分析法和________________。

6．项目工作分解结构是由那些构成并界定项目总体范围的项目要素和项目

________________，按照一定的原则分类编组所构成的一种层次型结构体系。

7．项目集成管理是项目管理中的一项综合性和________________的管理职能。

8．按照使用用途可以将项目报告分为________________报告和工作总结报告。

二、单项选择题(本大题共10小题．每小题1分．共10分)

9．在项目管理知识体系中，不属于目标性和核心性管理的部分的是()

A.项目集成管理

B.项目质量管理

C.项目时间管理

D.项目成本管理

10．下列有关项目利益主体的说法中错误的是()

A.项目的发起人一定是项目的最终所有者

B.项目的用户可能是多层次的·

C.项目经理没有权力单独作出有关在项目的重大决策

D.项目实施组织的结构类型就是项目团队所处的组织环境

11．在矩阵型组织结构中，最接近与项目型组织的是()[[微信公众号：ikaoti]

A弱矩阵型组织

B.均衡矩阵型组织

C.强矩阵型组织

D.难以判断

12．在项目经理的技能要求中，不属于概念性技能的是()

A.发现和分析问题的能力

B.解决问题的能力

C.制定决策的能力

D.人际交往的能力

13．在选择和定义项目中使用最为广泛的方法是()

A.财务评价方法

B.层次分析法

C.国民经济评价方法

D.决策树法

14．在项目时间管理中，“项目活动分解平台法”又称作()

A.头脑风暴法

B.横向思维法

C.专家判断法

D.原型法

15．在项目质量计划和项目质量控制中都可以采用的一种方法是()

A.成本／收益分析法

B.质量标杆法

C.流程图法

D.帕累斯图法

16．为了应对项目风险而从根本上放弃项目，这种措施是()

A.风险规避措施

B.风险遏制措施

C.风险转移措施

D.风险化解措施

17．下列有关固定价格合同的表述错误的是()

A.固定价格合同是一种风险性的合同

B.固定价格合同对于项目组织(买方)来说风险较大

C在签订固定价格合同时，买方通常会要求卖方提出精确而合理的成本预算

D.固定价格合同比较适合于经过仔细界定的项目

18．项目风险的计算方法是()

A.将风险发生的概率与风险后果相乘

B将风险发生的概率与风险的个数相乘

C将风险的个数与风险后果相乘

D.将风险的个数与风险发生的概率相除

三、多项选捧题(本大题共lo小题，每小题2分。共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

19．项目管理的特性有()

A.普遍性

B.目的性

C.独特性

D.集成性

E．创新性

20．在项目管理知识体系中，属于目标性和核心性管理的部分的是()

A.项目集成管理

B.项目范围管理[[微信公众号：ikaoti]

C.项目时间管理

D项目成本管理

E．项目质量管理

21．项目生命周期的主要内容有()

A.项目的时限

B.项目的阶段

C.项目的任务

D.项目的范围

22．项目经理的素质要求包括()

A.要有勇于承担责任的勇气

B.要有积极创新的精神

C.要有实事求是的态度

D.要有任劳任怨和积极肯干的作风

E．要有很强的自信心

23．目前在项目的工期计划编制中常用的系统分析方法有()

A.计划评审技术

B.关键路径法

C.模拟法

D.资源水平法

E．甘特图法

24．现代项目成本管理的主要内容包括()

A.项目资源计划

B.项目成本估算

C.项目成本预算

D.项目成本控制

E．项目成本预测

25．常用的项目质量计划编制方法有()

A.成本／收益分析法

B.质量标杆法

C.流程图法

D.实验设计法

E．控制图法

26．项目风险的主要特性有()

A.随机性

B.相对可预测性

C.渐进性

D.阶段性

E．突变性

27．项目组织中职务与岗位分析的主要方法有()

A.问卷调查法

B.查阅文献资料法

C.面谈法

D.现场观察法

E．关键事件法

28．下列有关采购合同的说法正确的是()

A.固定价格合同适用于不确定性较大和风险较高的项目采购工作

B.成本补偿合同适用于不确定性较大和风险较高的项目采购工作

C.固定价格合同和成本补偿合同中都可以有奖励或惩罚条款

D.单位价格合同比较适合于项目需要采购或获取的劳务的数量不确定而且较少的情况[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．单位价格合同是一种货物按件计费、劳务按时付费的合同

四、简答题(本大题共5小题。第29、30、31、32小题各6分，第33小题7分．共31分)

30．简述项目管理过程的应用原则。

31．简述项目成本管理的方法。

32．简述制定项目质量计划的方法及含义。

33．简述项目集成管理的主要特征。

五、论述题(本大题共3小题，请任选两小题作答，全部作答只按前两小题评分。每小题15分，共30分)

34、请论述项目管理具体过程之间的关系。[[微信公众号：ikaoti]

35、请简述项目相关利益主体之间的关系。

36、请分别论述在直线型、项目型、矩阵型组织环境下，项目组织规划与设计具有的特殊性。

选题______________：

选题______________：