2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目管理学试题

课程代码：05059

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．提出并推广项目工期与造价管理规范的是

A.英国国防部

B.英国牛津大学

C.美国国防部[[微信公众号：ikaoti]

D.美国麻省理工学院

2．下列选项中不属于项目组织规划的具体工作的是[[微信公众号：ikaoti]

A.项目团队建设

B.项目组织职务与岗位分析

C.项目组织中的工作设计

D.项目组织设计

3．在工程项目实施中的各种手势、哨声、灯光等，属于

A.口头沟通

B.书面沟通

C.电子媒介沟通

D.非语言沟通[[微信公众号：ikaoti]

4．下列不属于项目变更总体控制的结果的是

A.更新后的项目计划

B.项目变更的行动方案

C.项目变更控制系统[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.项目应吸取的教训

5．下列属于项目组织人员的内部招聘方式的具体做法是

A.广告招聘

B.查阅档案加面谈的方式

C.就业中介

D.信息网络招聘

6．作为一种典型的层次型结构，主要适用于日常运营性企业的组织结构是

A.项目型组织结构

B.直线职能型组织结构

C.矩阵型组织结构

D.组合型组织结构

7．相对于项目质量控制工作，项目质量保障工作的特点是

A.把关性

B.过程性

C.纠偏性

D.预防性

8．中国项目管理研究会成立于

A.1980年

B.1988年

C.1991年

D.2003年

9．项目总成本的主要组成部分是

A.项目实施与作业成本

B.项目定义与决策工作成本

C.项目设计与计划工作成本

D.项目采购与获得的工作成本[最新年份咨询qq593777558]

10．盈利性项目和非盈利性项目的分类的标志是项目本身的

A.目的性

B.一次性

C.制约性

D.渐进性

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)[[微信公众号：ikaoti]

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．每一个项目都在一定程度上受到制约，这些制约可归结为

A.客观条件

B.主观条件

C.资源

D.地理位置

E．气候条件

12．项目集成计划实施的管理方法和工具有

A.一般管理使用的方法和工具

B.相关专业领域的技术和方法

C.项目工作授权系统

D.项目进度情况评审会议

E．项目管理信息系统[[微信公众号：ikaoti]

13．常用的项目风险识别方法有

A.市场比较法

B.流程图法

C.系统分解法

D.头脑风暴法

E．情景分析法

14．项目工期计划制定工作的具体结果有

A.项目范围计划

B.项目工期计划书

C.项目工期计划书的支持细节

D.项目工期管理的计划安排

E．项目资源需求

15．项目组织绩效考评的主要方法有

A.评分表法

B.鱼刺法

C.排序法

D.工作标准法E．描述法

16．塔克曼(

B.W．Tuckman)提出的团队发展阶段模型中的阶段有

A.形成阶段

B.震荡阶段

C.规范阶段

D.解散阶段E．辉煌阶段

17．下列有关项目工作终结报告的表述，正确的有

A.通常是一个项目或一个项目阶段的总结[最新年份咨询qq593777558]

B.是项目绩效报告的累积

C.是对某个项目过程中所发生事情的详尽描述

D.主要阐述项目的成果和项目的工作总结

E．是当项目或项目阶段的目标达成或中止后，需要对项目或项目阶段进行的总结描述

18．项目组织规划与设计的方法有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.项目组织分解方法

B.一般的组织管理理论

C.一般的人力资源管理方法

D.原型法

E．平台法

19．项目范围综述包含的内容有

A.项目的理由

B.项目的工作分解结构

C.初步可行性研究报告

D.项目的目标

E．项目产出物

20．项目管理和日常运营管理都具有的共性有

A.科学性

B.独特性

C.集成性

D.创新性E．艺术性[[微信公众号：ikaoti]

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答。

21．项目信息收集的主要方法是______和实际情况的记录与报告。

22．项目是一个组织为实现既定的目标，在一定的时间、人员和其他资源的约束条件下，所

开展的一种有一定______、一次性的工作。

23．作为项目利益的协调人，处于全体项目相关利益者的中心位置的是______。

24．一个项目的产出物范围，包括项目产出的产品或服务的______和辅助部分。

25．在项目定义与决策阶段，人们首要的任务是识别出项目的机遇和对于项目的______

26．项目全生命周期一般可划分成项目的建造阶段、运营阶段和______阶段。

27．在当今信息社会和知识经济之中；人们创造财富和社会福利的途径与方式逐步转向了

以项目开发和______活动为主的模式。

28．现代项目管理理论认为，任何项目都是由两个过程构成的，其一是项目的实现过程，其

二是项目的______过程。

29．项目组织角色和责任的分派包括项目各______之间以及项目团队成员之间的角色和责任的分派。

30．项目沟通中最常用的会议有项目情况评审会议、______和项目技术评审会议。

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

31．简述项目采购合同的类型及各自的适用性。

32．简述项目活动排序工作所需的依据主要有哪些。[最新年份咨询qq593777558]

33．简述项目质量确定与项目质量实施的不同之处

34．项目集成计划编制工作所需收集的信息主要有哪些?

35．为什么说基于资源消耗的成本估算存在着结果与原因倒置的问题?

五、论述题(本大题共3小题，每小题l0分，共30分)

请在答题卡上作答。

36．试述项目集成管理的含义及主要应用范畴。

37．试述项目风险控制的含义及具体步骤。

38．试述项目活动分解平台法的具体含义。