2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目管理学试题

课程代码：05059

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．不属于项目组织人员外部招聘方式的具体做法是

A.信息网络招聘

B.查阅档案加面谈的方式

C.就业中介

D.广告招聘

2．任何一个项目的成本最根本取决于

A.项目质量

B.项目工期

C.项目范围

D.项目消耗与占用资源的数量和价格

3．一般说来，项目风险发生概率及其分布应该并主要根据什么来确定?

A.项目经理知识

B.经验

C.理论

D.历史信息资料

4．不属于影响团队绩效的因素是

A.项目团队的目标明确

B.团队精神

C.项目经理领导不力

D.项目团队激励不足

5．影响项目组织沟通效果的最重要因素是

A.信息资源

B.沟通方式与渠道

C.信息发送者

D.沟通环境

6．对于项目员工激励，项目组织最基本的、也是采用最多的方式与手段是

A.参与激励与制度激励

B.目标激励与环境激励

C.榜样激励与感情激励

D.物质激励与荣誉奖励

7．作为项目利益的协调人，处于全体项目相关利益者的中心位置的是

A.项目业主

B.项目团队

C.项目经理[最新年份咨询qq593777558]

D.项目客户

8．项目工作的返工产生原因是

A.出现意外事故

B.项目质量保障有力

C.项目质量计划考虑周到

D.为了进一步提高项目质量

9．在项目定义与决策阶段，人们首要的任务是识别出项目的机遇和

A.项目产出物

B.对于项目的基本需求

C.项目的专项计划

D.项目的集成计划

10．项目活动排序工作的最主要的结果是

A.项目活动清单

B.项目网络图

C.更新后的项目活动清单

D.项目范围计划

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．项目的主要分类有

A.业务项目和自我开发项目

B.大项目、项目和子项目

C.盈利性项目和非盈利性项目

D.建筑项目和国防项目

E．企业项目、政府项目和非盈利机构的项目

12．项目团队的主要特性有

A.长期性

B.临时性

C.突变性

D.团队性E．专职性

13．项目信息加工的主要方法包括

A.数据整理

B.数据和信息的综合分析

C.信息汇总

D.信息分类

E．数据与信息的筛选

14．现代项目管理认为，项目管理的基本特性主要有

A.科学性

B.艺术性

C.独特性

D.集成性E．创新性

15．属于项目质量管理理念的有

A.项目质量管理的目的是使顾客满意

B.项目质量是干出来的[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.项目质量管理的责任是项目经理的

D.项目质量管理的关键是不断监控和改进

E．项目质量是检验出来的

16.成本／效益分析法作为选择和定义项目的常用方法，具体包括有

A.层次分析法

B.专家打分法

C.项目财务评价方法

D.国民经济评价方法

E．决策树法

17．项目管理中最常用的工作设计方法包括

A.专业导向法

B.职能导向方法

C.工作丰富化法

D.计划评审法

E．岗位终身制

18．项目工期计划制定工作的具体结果有

A.更新后的项目活动清单

B.项目工期计划书

C.项目工期计划书的支持细节

D.项目工期管理的计戈Ⅱ安排

E．更新后的项目资源需求

19．下列有关项目型组织结构的表述，正确的有

A.项目型组织结构是一种模块式的组织结构

B.项目型组织结构是一种典型的层次型结构

C.项目型组织结构主要适用于日常运营性的企业

D.项目型组织结构主要适用于开展各种业务项目的企业

E．在项目型组织结构中，项目团队的经理是专职的，而且具有较大的权力和较高的权威

性

20．相对于项目质量保障工作，项目质量控制工作的特点有

A.预防性

B.提高性

C.保障性

D.过程性E．纠偏性

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答。

21．项目组织规划与设计工作经常是与          和项目沟通计划紧密相关的。

22．项目或项目阶段进行的终结报告主要阐述项目的成果和项目的          。

23．项目沟通中最常用的会议有项目情况评审会议、项目问题解决会议和          。

24．项目风险识别的结果有：识别出的各种项目风险、          和各种项目风

险的征兆。

25．通常，任何一个项目都要通过          去给出最终项目产出物的全面描述

和各种相关的指标。

26．项目质量管理的关键是          。

27．项目范围定义的最为重要的依据是项目          、项目限制条件和假设前提条件。

28．与项目管理知识体系关联最紧密的知识是          和项目所涉及的具体专业

领域知识。

29．项目活动分解与界定工作给出的最主要信息和文件是一份项目          。

30．项目变更总体控制所需的信息主要包括项目的各种计划、项目的          和

项目变更的请求。

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

31．简述在项目沟通中所存在的主要障碍。

32．简述在设计矩阵型组织环境下的项目团队时必须考虑的因素。

33．简述项目生命周期和项目全生命周期的含义及区别。

34．简述项目质量等级与项目质量好坏的区别。[[微信公众号：ikaoti]

35．简述项目风险识别的内容与所需的信息。

五、论述题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

请在答题卡上作答。

36．试述项目集成管理中的项目三角形法的含义和主要做法与步骤。

37．试述基于部门的成本估算方法的含义及存在的问题。[[微信公众号：ikaoti]

38．试述项目的实现过程和管理过程的具体含义以及二者之间的相互关系。