2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

课程代码5060[最新年份咨询qq593777558]

一、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．定义一个项目过程中最重要的部分是定义项目_____________。

2．在项目范围管理中，一份主要的具有归纳性层次的产品清单，称为_____________。

3．需求建议书就是_____________向承约商发出的用以说明如何满足自己已经识别的需

求的建议书。

4．在实际的项目实施中，要建立和维护_____________以作为进行范围管理的基础。

5．在项目范围管理中，范围核实又称为移交或_____________。

6．项目启动时的结果包括项目经理的选定、约束条件、项目假定和_____________。

7．对于项目来说，目标的具体表达通常有三个层次，即_____________、战略性目标和策略

性目标。

8．项目目标一般由项目的_____________或项目的提议人来确定。

9．可行性研究作为一种为投资决策者提供科学依据的一种论证方法，要分析判断项目在技[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

术上是否_____________，经济上是否合理，实践上能否实现。

10．由投资方派代表组成对项目全面负责并承担投资风险的项目(企业)管理班子称为_____________。

11．在编写项目范围说明书时必须有项目的_____________，以作为范围规划的前提依据。

12．通常会有一个被称为工作说明书的范围说明的项目一般是_____________。

13．范围管理计划的目的在于分析项目范围的可靠性和_____________。

14．项目团队所作的计划工作应当与项目的_____________和计划所提供资料的用途大小

相适应。

15．范围界定是以范围规划的成果为依据，把主要的可交付成果分解成较小的并易于管理

的单元，即形成_____________。

16．项目实施计划也称做_____________。

17．当多个项目共同进行时，要通过_____________在各项目之间进行协调。

18．项目范围核实可以运用项目范围审核表和_____________审核表。

19．在项目范围变更控制中，最常用的绩效测量技术是_____________。

20．作为进行变更控制的一种重要方法，配置管理又称为_____________。[最新年份咨询qq593777558]

二、单项选择题(本大题共l0小题．每小题2分。共20分)

21．为了交付具有一定特征和功能的产品或服务所应做的工作称为()

A.产品范围

B.项目范围

C.产品规范[[微信公众号：ikaoti]

D.项目目标

22．项目目标必须能够支持公司的使命、目标和战略，这体现的原则是()

A.具体原则

B.可度量原则

C.可达成原则

D.相关原则

23．介于机会研究和详细可行性研究之间的研究阶段是()

A.一般机会研究

B.具体机会研究

C.初步可行性研究

D.专题研究

24．项目评估主要包括经济评估、社会评估和()

A.市场评估

B.技术评估

C.生产能力评估

D.需求评估

25．项目章程包括的文档有产品描述和()

A.项目建议书

B.贷款意向书

C.项目立项批文

D.项目要满足的商业需求

26．作为负责管理项目的个人，作为决定工程项目目标最终能否实现的核心人物是()

A.项目业主

B.项目投资方

C.项目干系人

D.项目经理[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

27．不属于选择价值分析对象的方法是()

A.ABC法

B.百分比法

C.净现值法

D.产品生命周期选择法

28．在工作分解中，确定各层次的组成要素时，首先开始的是项目的()

A.进度和预算计划

B.责任矩阵

C.最低层的要素

D.主要可交付成果

29．项目审查和评估的主要工具是()

A.项目审计

B.详细审查

C.技术审查

D.总结审查[[微信公众号：ikaoti]

30．在没有授权情况下，惟一有权批准范围变更请求的是()

A.最终用户

B.项目经理

C.客户经理

D.项目发起人

三、多项选择题(本大题共10小题．每小题2分．共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

31．项目范围说明书应该包括的内容是．()

A.项目的合理性说明

B.项目目标

C.项目控制

D.项目可交付成果

E．需求说明书

32．项目的启动一般是由于以下一个或多个项目的需求而决定的()

A.市场需求

B.商业需求

C.顾客需求

D.技术进步需求

33．效益度量方法包括()

A.比较方法

B.评分模型

C.线性规划

D.专家判断

E．经济评价模型

34．项目需求分析的主要内容包括()

A.国家需求分析

B.社会需求分析

C.消费群体需求分析

D.项目业主的需求分析

E．项目实施中的需求分析

35．设计项目组织时，需要服从的特殊的组织原则有()

A.组织结构必须反映公司的目标和计划

B.必须创造人尽其才的环境

C.必须适应项目的性质和规模

D.必须考虑项目在公司中的地位与重要性

E．必须保证组织中决策指挥的统一

36．一般说来，项目组织结构类型有以下几种()

A.职能型

B.弱矩阵型

C.平衡矩阵型

D.强矩阵型

E．项目型

37．项目范围计划的内容包括()

A.产品说明

B.项目章程

C.评估报告

D.约束条件

E．项目假设

38．以下关于工作分解结构中的编码设计的表述，正确的有()

A.利用编码技术对WBS进行信息交换，可以简化WBS的信息交流过程

B.在WBS编码中，任何等级的一位工作单元，是其余全部次一级工作单元的总和

C.在制定WBS编码时，责任与预算也可以用同一种编码数字制定出来

D.不管用户是高级管理人员还是其他职员，编码对于所有的人来说都应当具有共同的

E．在设计编码时应当考虑到用户方便．使编码以用户容易理解的方式出现

39．下列关于项目进展报告的表述，正确的有()

A.它是项目实施控制的基础

B.项目进展报告也称为项目活动报告

C.项目进展报告的重点是项目团队正从事哪些活动

D.通常包括一个特定的期限

E．其形式有日常报告、例外报告和可行性研究报告[最新年份咨询qq593777558]

40．当项目小组处理范围变更时，通常会遇到的问题是()

A.项目小组解散

B.范围蔓延

C.项目干系人的意见不统一

D.项目小组的责任

E．上级领导不支持

四、简答题(本大题共3小题。每小题6分．共18分)

41．确定项目的范围对项目管理而言可以产生哪些作用?

42．当质量标准不变时，可以用哪些方法建立时间/成本函数？

43．简述项目建议书的含义。

五、论述题（本大题共2小题，每小题11分，供22分）

44．说明工作分解结构的作用

45．以控制管理项目有关干系人的变更申请为例，说明项目团队可以采取哪些措施来对变更要求进行管理。[[微信公众号：ikaoti]