2007年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

课程代码5060

一、填字题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.项目范围的定义要以其组成的所有产品或服务的            为基础，这是一个由一般到具体、层层深入的过程。

2.一般来讲，项目范围的定义在一定程度上是产生            的基础。

3.需求建议书就是客户向            发出的用以说明如何满足自己已经识别的需求的建议书。

4.在实际的项目实施中，要建立和维护            以作为进行范围管理的基础。

5.在项目范围管理中，范围核实又称为            或验收。

6.项目启动时的结果包括项目经理的选定、约束条件、            和项目章程。

7.对于项目来说，目标的具体表达通常有三个层次，即项目实施的            目标、战略性目标和策略性目标。

8.项目目标一般由项目的发起人或项目的            来确定。

9.可行性研究作为一种为投资决策者提供科学依据的一种论证方法，要分析判断项目在技术上是否先进适用，            是否合理，实践上能否实现。

1O.项目业主是由            派代表组成对项目全面负责并承担投资风险的项目(企业)管理班子。

11.在编写项目范围说明书时必须有项目的成果说明书，以作为范围规划的            。

12.政府项目通常会有一个被称为            的范围说明。

13.范围管理计划的目的在于分析项目范围的            和稳定性。

14.项目团队所作的计划工作应当与项目的规模和计划所提供资料的            相适应。

15.范围界定是以范围规划的            为依据，把主要的可交付成果分解成较小的并易于管理的单元，即形成工作分解结构。

16．里程碑计划即指项目            计划。

17.通过整体管理在各项目之间进行协调，主要是针对            共同进行时。

18.项目范围核实可以运用项目范围审核表和项目            审核表。

19.在项目范围变更控制中，最常用的绩效测量技术是            。

20．配置管理是作为进行            的一种重要方法。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

21.项目要做些什么，如何做，才能实现项目的目标，这体现的是

A产品范围

B.项目目标

C.产品规范

D.项目范围

22.在进行目标确定时，要遵循相关原则，相关原则指的是，项目目标必须能够支持公司的使命、目标和

A.组建

B.发展

C.战略

D.变革

23.初步可行性研究是指介于以下两者之间的研究阶段：机会研究和

A.一般机会研究

B.详细可行性研究

C.具体机会研究

D.专题研究

24．项目评估主要包括经济评估、技术评估和

A.市场评估

B.社会评估

C.生产能力评估

D.需求评估

25．项目章程包括的文档有产品描述和项目要满足的

A.商业需求

B.市场需求

C.技术需求

D.人员需求

26.决定项目能否圆满完成，工程项目目标最终能否实现的关健因索是

A.项目业主

B.项目投资方

C.技术和设备

D.项目经理

27.按某种费用或某种资源在不同产品或作业中所占的比重大小来选择价值分析对象的方法是

A.ABC法

B.挣值法

C.百分比法

D.产品生命周期选择法[[微信公众号：ikaoti]

28．在工作分解中，确定各层次的组成要素时，主要可交付成果是

A.首先开始的

B.不必考虑的

C.最低层的要素

D.不能分解的

29．项目控制最为合法的、正式的方法是

A.项目论证

B.项目审计

C.项目评估

D.项目变更

30．在没有授权的情况下，唯一有权批准范围变更请求的是

A.最终用户

B.项目经理[最新年份咨询qq593777558]

C.客户经理

D.项目发起人

三、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

31．项目目标应当具有

A.不可量化[最新年份咨询qq593777558]

B.衡量单位

C.无期限性

D.数量E．属性

32．项目的需求可以分为

A.市场需求

B.商业需求

C.顾客需求D技术进步需求

E．法律需求

33．项目选择方法中的约束条件下的最优化方法包括

A.比较方法

B.动态规划

C.线性规划

D.多目标规划

E．经济评价模型

34．项目的消费群体需求分析一般包括

A.项目产品的面向对象分析

B.项目产品的需求量分析

C.项目产品的供给价格分析

D.项目业主的需求分析

E.项目实施中的需求分析

35．体现出项目组织的突出特点的事项有

A.项目的创意可能是某个咨询公司或机构中的一个研究小组，甚至个人

B.组织设计时保证组织中决策指挥的统一

C.项目的计划、实施可能还要组建新的机构作为业主法人

D.组织要有好的领导、章程、沟通方式、人员配备、激励机制以及好的组织文化等

E.项目的发起人也许要另外一个组织出面，臂如某政府部门、事业单位、企业

36．项目型组织结构的优点有

A.结构严谨

B.目标明确且单一

C.沟通途径简洁

D.反应更迅速

E．管理成本低

37．不属于项目范围计划内容的有

A.产品分析

B.项目章程

C.评估报告

D.约束条件E．项目假设

38．以下关于工作分解结构中的编码设计的表述，不正确的有

A.在设计编码时应当考虑到用户方便，使编码以用户容易理解的方式出现[[微信公众号：ikaoti]

B.在WBS编码中，任何等级的一位工作单元是上一级工作单元的总和

C.在制定WBS编码时，责任与预算不能用同一种编码数字制定出来

D.编码对于高级管理人员与其他职员而言，是具有不同的意义的

E．利用编码技术对WBS进行信息交换，会使WBS的信息交流过程变得更加繁琐

39．下列关于项目进展报告的表述，不正确的有

A.它不能作为项目实施控制的基础

B.项目进展报告也称为项目活动报告

C.项目进展报告的重点是项目团队正从事哪些活动

D.通常包括一个特定的期限

E．其形式有日常报告、例外报告和可行性研究报告

40．当项目小组处理范围变更时，通常会遇到的问题是

A.项目小组解散

B.范围萎缩

C.项目干系人的意见不统一

D.项目小组的责任

E．上级领导不支持

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)[[微信公众号：ikaoti]

41．在进行项目目标确定时，通常要遵循SMART原则，其具体含义是什么?

42．当质量标准不变时．可以用哪些方法建立时间／成本函数?

43．如何理解通过流程进行有效地管理项目的变化?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

44．试述项目建议书包含的主要内容。

45．以控制管理项目有关干系人的变更申请为例，说明项目团队可以采取哪些措施来对变更要求进行管理。