2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷[最新年份咨询qq593777558]

(课程代码05060)

一、填空题(本大题共20小题．每小题1分，共20分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.项目范围的定义要以其组成的所有产品或服务的_______为基础，这是一个由一般到具体、层层深入的过程。

2.项目范围,也就是定义项目的_______。

3.项目可交付成果完全、满意的交付标志着项目的_______。

4.项目目标确定了项目成功所必须满足的某些_______标准。

5.项目的启动一般是由于一个或多个项目的_______而决定的。

6.项目目标的特征表现为：目标的层次性、优先性和_______。

7.在_______情况下,项目建议书的起草人也即项目经理。

8.项目的消费群体需求分析，决定了项目建设的_______前景。

9.可行性研究是项目_______工作的最重要内容。

10.以流程来有效地管理项目变化时．它应该包括确定、评估变化的_______。

11.项目组织具有机动灵活的组织形式和用人机制，这被称为_______。

12.矩阵型项目组织结构具体可以分为弱矩阵式、强矩阵式和_______。[最新年份咨询qq593777558]

13.在确定项目可交付成果时，是根据项目的实际_______来进行的。

14.一般说来，项目范围说明书要由项目_______来编写。

15.项目范围的_______应当由所有关键的项目利益棚关者来执行。

16.确定项日范闱，需要编写正式的_______，以明确项目的目标和主要的项日可交付成果。

17.作为一套修改项日范围文件时应遵循的_______，范围变更控制系统包括项目实施跟踪系统、项目范围变更审批制度和文档工作。

18.许多变更控制系统会成立一个_______负责批准或拒绝变更申请。

19.在实际执行过程中，最理想的状态是A

C.PV．EV三条线靠得很近，平稳上升，表示项目按_______前进。

20．一般来讲．项目范围的定义在一定程度上是产生_______的基础。

二、单项选择题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的．

请将其代码填写在题后的括

21．其中的每个产品单元的特性尽可能用可以度量的挝化指标来表述，以此作为设计、开发和签订合同的依据的是

A.工作分解结构

B.组织分解结构

C.产品分解结构[最新年份咨询qq593777558]

D.资源分解结构

22.在实际的项目应用领域．对于各种具体的项目来说，“范围”不包含

A产品范嗣

B.项日范围

C.产品规范

D.项目规范

23．在项目评估中．侧重于定性分析的是

A.经济评估

B.社会评估

C.资产评估

D.需求评估

24.我国提出建立项目经理负责制的时间是在

A.1941年

B.1949年

C.1980年

D.l983年

25．经验证明．采用头脑风暴法时达到效果最佳的会议州问一般是

A.5～10分钟

B.10～20分制，C20～60分钟

D.60～l00分钟

26．关于计划编制，下述说法正确的是

A其过程比较多

B.其过程比较少

C.是精确的科学

D.在计划完成之前不需重复

27.关于WBS结构设计的下述描述中,正确的是

A.结构应以等级状或者树状来构成

B.结构的底层代表的信息较模糊、范围小

C.结构设计的原则是必须有效和不分等级

D.必须在结构内构建繁多的层次

28．属于该实项目工作分解的正确的标准是

A.最底层的要素可以不充分

B.每项的定义可以比较模糊

C.各要素足够详细

D.各项-J以编制进度和预算计划

29．以下关于范围变更的表述，不正确的是

A.范围变更的请求只能由唯一的来源提出

B.范围变更可能涉及扩展项目范围，也可能是缩小项目范围

C.范围变更可能导致成本、时间、质量变更

D.范围变更应该反映到计划编制过程中

30．不作为范围变更来源的是【．】

A.某个外部事件

B.发现并采用了新的生产技术或手段或方案

C.项目团队稳定无变化．

D.业主对项目提出了新的要求

三、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，

请将其代码填写车题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分

31.项目启动的运作具体包括产品说明和

A项目章程

B.战略计划

C.项目选择准则

D.历史资料

E.专家判断

32.进行范围变更控制时必须经过范围变更控制系统，该系统一般包括风险分析和

A.文档

B.效果分析

C.构型管理

D.变更管理部门

E变更流程[[微信公众号：ikaoti]

33．不属于项目在范围方面是否合理的判断标准的有

A.是否拥有支持项目启动的正式文本

B.是否有正规的项目目标说明文档

C.是否定义了产品分解结构

D.是否有正式的项目范围变更程序

E.是否任命了最优秀的项目经理

34．关于项目经理的下述表述中，正确的有

A.是项目的带头人

B.在项目实施过程中，担负着计划、组织和控制的责任

C.其职责和具体的内容不因项目的不同而不同[最新年份咨询qq593777558]

D.是项目实施中的最高决策者

E.其地位处于上层管理部门和项目团队之间

35．项目范围计划的结果包含

A.范围管理计划

B.需求建议书

C.范围说明书

D.辅助性细节

E范围变更申请书

36.在复合型项目组织中，项目团队的员工可能

A.完全由项目经理管理，从事专职工作.[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.兼任项目工作。

C.在部门经理的监管下,与项目经理协商完成

D.在项目经理的监管下,与部门经理协商完成

E．仅在从事项目作业期问由项目经理负责

37．不属于制定工作分解结构的方法有

A.类比法

B.自上而下法

C.自下而上法

D.关键线路法

E.线馋规划诸．

38．一般说来，项目中用做里袒碑的关键事榫可以是这样一些事件

A.项目的开始

B.主要工作环节的完成

C.保证项目成功的关键性决策

D.项目的结束

E.应急事件

39．通常而言，解决多项目的问题的标准有

A.进度措施

B.　资源利用

C.在制品库存

D.硕白舍弃

E.项目并迸

40．项目的基本目标是指

A.时问B范围，

C.成本[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.沟通

E．技术性能

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分．共l8分）

41．简述项目业主可以采取的组织形式

42.项目审计时应保待其独立性和权威性，简述其具体含义。[最新年份咨询qq593777558]

43．简述项目经理的具体职责。

五、论述题(本大题共!小题，每小题|1分，共：!分)

44．试述项目组织的柔性的含义和具体表现。

45．试述项目范围审核表包含的主要内容。