2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

(课程代码05060)

一、填空题(本大题共20小题，每小题4分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．项目范围说明书编写时通常要做到两点：内容全面和_______。

2．定义范围变化管理流程最好的时机是在_______。

3．变更控制系统包含的三大要索是：措施、_______和反馈。

4．一般来说，对于项目范围管理计划的调整可能包括的情况有：重新设计项目范围管理、重新安排项目进度和_______。

5．进行范围控制时，要以工作分解结构、项目绩效报告、_______和范围管理计划为依据。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6．构型管理中应该注意的问题有：积极主动的控制、选时和_______。

7．需求建议书是_______向承约商发出的用以说明如何满足自己已经识别的需求的建议书。

8．将生产项目产品所需进行的项目工作(项目范围)渐进明细形成的文档称为_______。

9．范围控制应建立起一套——以便对处于动态环境的项目变更进行有序的控制。

10．项目范围的确定，也就是定义项目的_______。

11．里程碑计划是一个战略计划或项目的框架，以_______为依据。

12．项目目标一般由项目的发起人或项目的_______来确定。

13．许多项目管理专家认为，项目启动应首先从项目的_______和战略计划上进行考虑。

14．项目可交付成果_______、满意的交付标志着项目的完成。

15．项目范围界定是以范围规划的成果为依据，把主要的可交付成果分解成较小的并易于

管理的单元，即形成_______。

16．项目目标的具体表达通常有三个层次：战略性目标、策略性目标和项目实施的_______。

17．一般情况下，在某些组织中，一个项目只有在_______或初步计划完成之后才能够正式启动。

18．项目选择方法一般分为约束条件下的最优化方法和_______。

19．项目范围的核实应当由所有关键的_______来执行。

20．项目范围说明书通过定义_______和主要的项目可交付成果，形成项目小组和项

目客户之间的协议的基础。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

21．对项目范围变更进行控制的主要方法是

A.范围变更控制系统

B.绩效测量

C.补充计划编制

D.工作分解结构

22．构型管理又称为

A.系统管理

B.常规管理

C.项目管理

D.配置管理

23．比较适合中小企业或公司的内部项目，对重复性工作的管理非常有效的是

A.强矩阵型组织

B.项目型组织

C.职能型组织

D.平衡矩阵型组织

24．定义了项目范围变更的有关程序，是一套修改项目范围文件时应遵循的程序的是

A.文档工作

B.项目实施跟踪系统

C.项目范围变更审批制度

D.范围变更控制系统

25．项目前期工作的最重要内容是

A.可行性研究

B.项目章程的拟定

C.项目经理的任命

D.项目计划的编制[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

26．以下关于项目范围管理计划的说法中，不正确的是

A.范围管理计划可以是正式的，也可以是非正式的

B.范围管理计划可以是非常详细的，也可以是大概框架的

C.范围管理计划是整个项目计划的一个附屈部分

D.项目范围管理计划无需包括对项目范围预期稳定性的评价

27．属于项目的消费群体需求分析的是

A.项目产品(服务)的面向对象需求分析

B.项目咨询的需求分析

C.项目使用的技术与设备的需求分析

D.对人类安全与和平的需求分析

28．在项目三大基本目标中某个目标保持不变时，可用以解决目标之间的平衡问题的方法

是

A.三维图分析法

B.图艇分析法

C.ABC法

D.挣值法

29．在挣值法中，由计划工作量乘以预算定额进行计算的值是

A.实际成本

B.挣值[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.计划值

D.实践值[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

30．项目审查和评估的主要工具是

A.项目审计

B.项目验收

C.项目交接

D.项目论证

三、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

31．变更控制委员会的主要职能是

A.任命项目经理

B.为准备提交的变更申请提供指导

C.对变更申请做出评价

D.管理批准的变更的实施过程

E．拟定项目章程

32．项目团队对变更要求进行管理可以采取的措施有

A.进行充分的测试，确保项目产品能够符合客户的期望和要求

B.透彻理解客户的要求

C.对所有要求都要记录在案，并确保这些信息易于流通和获得

D.运用评审过程，从系统观点评审提出的要求变更

E．强调完工日期

33．项目审查和报告按其详细程度，可以分为

A.进展审查

B.初始审查

C.总括审查D详细审查

E．技术审查

34．绩效测量技术有

A.绩效审查

B.偏差分析

C.趁势分析[最新年份咨询qq593777558]

D.挣值分析

E．工作分解结构

35．项目效益后评价包括

A.经济效益后评价

B.环境效益后评价

C.社会效益后评价

D.项目可持续性后评价

E．项目综合效益后评价

36．项目目标的特征有

A.目标的多样性

B.目标的单一性

C.目标的优先性

D.目标的模糊性

E．目标的层次性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．项目启动的运作包含的内容有

A.产品说明

B.战略计划

C.项目选择准则

D.历史资料

E．项目范围核实

38．下列关于项目进展报告的表述中，正确的是

A.它是项目实施控制的基础

B.它的重点是项目的完成

C.它通常应该包括一个特定的期限

D.它等同于活动报告

E．它的重点是项目团队正从事哪些活动

39．头脑风暴法应遵守的原则有：

A.庭外判决原则

B.欢迎各抒己见，自由发挥

C.主持者事先发表意见

D.探索取长补短和改进办法

E．追求数量

40．项目范围说明书的内容包括

A.用户手册

B.可行性研究报告

C.项目目标

D.项目的合理性说明

E．项目可交付成果

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．许多情况下，项目经理或项目管理人员在进行范围变更控制时，关心的主要问题有哪些?

42．如果不能有效地定义并控制项目的范围，将会带来哪些严重的问题?

43．如何运用一个流程来有效地管理项目的变化?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

44．说明静态投资回收期的含义及优缺点。

45．说明范围变更控制系统中的文档工作的含义及文档种类。