2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理　试卷

(课程代码05060)

一、填空题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．进行范围控制时，可以利用__________、绩效测量和补充计划编制作为

变更控制的工具。

2．一般来说，项目范围说明书要由__________来编写。

3．项目的正式启动将项目与执行组织的__________工作联系起来。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

4．1967年在制订费用/进度控制系统的准则时，第一次正式采用了挣值的概念的国家是

__________。

5．在解决多项目的问题中，常被认为最重要的标准是__________。

6．项目范围管理计划的目的在于分析项目范围的__________和稳定性。

7．项目控制最为合法的、正式的方法是__________。

8．可行性研究按阶段可分为__________、初步可行性研究和详细可行性研究，此外，还

有一些专题研究。

9．变更控制委员会的主要职能有：为准备提交的变更申请提供指导、__________

__________和管理批准的变更的实施过程。

- 项目启动过程中用来正式确认项目存在并指明项目目标和管理人员的一种文件，称为

__________。

11．项目组织设计时需要服从的特殊原则有：一是项目在公司中的地位与重要性，二是项目

的__________。

12．项目组织具有机动灵活的组织形式和__________，称为柔性。

13．根据项目组织中项目经理和__________职责权利的大小，矩阵型组织可以分为弱矩

阵式、平衡矩阵式和强矩阵式。

14．项目范围说明书通过定义项目目标和主要的项目可交付成果，形成项目小组和

__________之间的协议的基础。

15．项目评估主要包括__________、经济评估和社会评估。[[微信公众号：ikaoti]

16．一般来说，对于项目范围管理计划的调整可能包括的情况有：重新设计项目范围管理、[[微信公众号：ikaoti]

__________和重新分配资源。

17．项目前期工作的最重要内容是__________。

18．项目目标的具体表达通常有三个层次：战略性目标、__________和项目实施的具体

计划。

19．项目章程应该由__________的企业高层领导发出。

20．通常，在控制过程中要建立这样几份主要的文档：范围管理计划、__________、

资源清单和账户编号。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

21．按零件成本占总成本比重的大小来选择价值分析对象的方法是

A.百分比法

B.产品寿命周期选择法

C.ABC法

D.经验估计法

22．经验证明，使用头脑风暴法时，最佳的会议时间是

A.10～50分钟

B.20～60分钟

C.30～70分钟

D.40～80分钟

23．下列关于计划值的说法中，不正确的是

A.计划值是在规定时间内计划在某个活动和工作单元上的费用

B.计划值对衡量项目进度和项目费用都是一个标尺或基准

C.一般来说，计划值在项目实施过程中应保持不变，除非合同有变更

D.按我国的习惯可将其称为“实现投资额”

24．用偏差分析进行绩效测量时，典型情况下，度量的主要方面是项目成本和

A.项目进度

B.项目质量

C.执行技术指标

D.项目范围

25．下列不属于项目目标特征的是

A.目标的多样性

B.目标的模糊性

C.目标的优先性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.目标的层次性

26．在确定项目目标时．目标必须能够支持公司的使命、目标和战略，这体现的是

A.具体原则

B.可度量原则

C.相关原则

D.时限原则

27．使用最为广泛的项目管理组织方式是

A.矩阵型组织结构[最新年份咨询qq593777558]

B.项目型组织结构

C.职能型组织结构

D.复合型组织结构

28．作为项目的带头人和项目实施中的最高决策者是

A.项目小组成员

B.项目业主

C.变更控制委员会

D.项目经理

29．下列有关工作分解结构的表述中，不正确的是

A.工作分解结构便于找到控制的最佳层次

B.工作分解结构利于明确和准确的说明项目的范围

C.工作分解结构中所有的分支都必须分解到同一水平

D.工作分解结构是项目团队在项目期间要完成或生产出的最终细目的等级树

30．下列方法中，不属于工作分解结构的方法是

A.类比法

B.自上而下法

C.使用指导方针

D.挣值法

三、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

31．范围变化管理的共同问题有

A.项目经理的变动

B.范围蔓延

C.项目团队成员的流动

D.项目干系人的意见不统一

E．项目小组的责任

32．下列关于构型管理的表述正确的有

A.构型管理又称为配置管理

B.构型管理是进行变更控制的一种重要方法

C.构型管理是一种分辨不同时点的系统配置的方法

D.构型管理是进行项目需求识别的一种重要方法[[微信公众号：ikaoti]

E．构型管理的概念最早来源于制造业

33．需求建议书包含的内容有

A.工作陈述

B.客户对项目的要求

C.客户供应条款

D.付款方式

E．项目时间

34．范围变更控制的依据有

A.范围变更控制系统

B.工作分解结构

C.项目绩效报告

D.来自项目内外的变更请求

E．范围管理计划

35．在解决项目三大基本目标的平衡时，当质量标准不变时，建立时间/成本函数的方法有

A.重新定义项目工作范围

B.三维图分析

C.改变资源分配

D.改变活动流程

E．获得额外资源

36．项目进展报告的形式主要有

A.日常报告

B.例外报告

C.可行性研究报告

D.项目变更申请报告

E．特别分析报告

37．里程碑包括工作包的

A.功能

B.时间进度

C.费用

D.资源估算

E．所在组织单元的职责

38．如果不能有效地定义并控制项目的范围．将会带来的影响有

A.危害项目最终目标的满足

B.影响项目的预算

C.提高费用、时间和资源估算的准确性

D.确定了进度测量和控制的基准

E．有助于清楚地分派任务

39．定义和规划项目的范围，即定义和规划

A.项目目标

B.可交付成果的性能指标

C.可交付成果的约束条件

D.可交付成果的工作原则

E．可交付成果的管理策略

40．下列关于变更的说法，正确的有

A.变更可以发生在项目的范围、进度、质量、费用、风险等方面

B.变更的请求可能由不同的来源提出，以不同的方式出现

C.变更可能是扩展项目范围，也可能是缩小项目范围

D.范围的变更可能导致成本、时间、质量或其他项目目标的变更

E．范围变更在计划编制过程中可以不予考虑

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分。共18分)

41．项目范围说明书应该包括哪些方面的内容?

42．范围变更控制系统主要包含哪些方面内容?

43．在项目环境下，对于各种具体的项目来说，“范围”包含有哪些含义?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

44．试述范围变更控制的成果有哪些?

45．项目中用作里程碑的关键事件有哪些?清晰明确的里程碑图具有哪些作用?