2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试题

（课程代码05060）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。[最新年份咨询qq593777558]

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列选项中，不属于变更控制委员会的主要职能的是

A.对变更申请做出评价

B.为准备提交的变更申请提供指导

C.拟定项目章程

D.管理批准的变更的实施过程

2．导致资源重新分配的最主要原因是

A.增加人员

B.追加投资

C.调整设备

D.进度耽搁

3．价值分析(价值工程)是确定项目范围的一种工具和方法，价值分析中评价方案时采用

的方法是

A.评分法

B.ABC法

C.挣值分析法

D.产品寿命周期选择法

4．下列选项中不属于项目管理后评价的是

A.项目的过程后评价

B.项目效益后评价

C.项目管理者后评价

D.项目综合管理后评价

5．在进行目标确定时，要遵循的原则是

A.抽象原则

B.不可度量原则

C.时限原则

D.不可达成原则

6．初步可行性研究又称为

A.预可行性研究

B.一般机会研究

C.具体机会研究

D.辅助研究

7．下列有关可行性研究的表述，不正确的是

A.可行性研究是科学的投资决策的依据

B.可行性研究是项目设计的依据

C.可行性研究要重视调查研究

D.可行性研究无需规范的格式[最新年份咨询qq593777558]

8．项目范围说明书应该公布并且分发给项目利益相关者、关键管理人员和

A.项目经理

B.政府部门

C.项目团队成员

D.供应商

9．美国国防部制订费用／进度控制系统的准则时，第一次正式采用了挣值的概念的时间是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.1957年

B.1967年

C.1977年

D.1987年

10．项目管理小组对项目进行控制的主要依据是

A.里程碑

B.需求建议书

C.可行性研究报告

D.项目章程

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．使用偏差分析进行绩效测量时，可以作为度量的要素有

A.项目进度

B.执行技术指标

C.项目成本

D.项目范围

E．项目质量

12．下列关于构型管理的表述中正确的有

A.构型管理是项目管理的别称

B.构型管理是进行变更控制的一种重要方法

C.构型管理是一种分辨不同时点的系统配置的方法

D.构型管理是进行项目需求识别的一种重要方法

E．构型管理的概念最早来源于制造业

13．清晰明确的里程碑图具有的作用包括

A.表明重要的事件

B.有利于向上级和客户汇报

C.有利于制定项目计划

D.表明客户的需求

E．有利于与客户或上级沟通项目状态

14．解决多项目的协调问题中的重要标准有

A.进度拖延

B.资源利用

C.在制品库存

D.里程碑计划E．功能整理

15．项目计划执行状况检查的方法和工具有

A.一般管理技能

B.产品所需的技能和知识

C.工作授权体系

D.执行状况检查例会

E．项目管理信息系统

16．项目审计应该保持

A.局部性

B.主观性

C.科学性

D.独立性E．权威性

17．项目范围核实一般包括下列哪些方面的内容?

A.审核项目范围界定工作的结果[最新年份咨询qq593777558]

B.确定项目经理的任命

C.定义和规划项目的范围

D.确定项目的需求

E．对项目或者项目各个阶段所完成的可交付成果进行检查

18．变更的来源主要有

A.某个外部事件

B.业主对项目提出了新的要求

C.项目团队本身发生变化

D.最初制定范围计划时存在的一个失误

E．发现了新的、采用之后对项目会产生较大的影响的生产技术或手段或方案等

19．对于各种具体的项目来说，“范围”包含的含义是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.产品范围

B.项目范围

C.产品规范

D.市场份额E．项目规模

20．下列关于计划值的说法中，不正确的有

A.计划值是在规定时间内计划在某个活动和工作单元上的费用

B.计划值对衡量项目进度和项目费用都是一个标尺或基准

C.一般来说，计划值在项目实施过程中应经常改变

D.按我国的习惯可将其称为“消耗投资额”[[微信公众号：ikaoti]

E．计划值可通过计划工作量和预算定额的乘积来计算

三、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．项目范围管理计划的目的在于分析项目范围的可靠性和             。

22．范围变更控制系统包括：           、项目实施跟踪系统和项目范围变更审批制度。

23．项目的启动一般是由于一个或多个项目的           而引起和决定的。

24．确定项目范围时，应该根据需求的定义，将项目范围分解为面向产品或面向服务的层

次，即           。

25．项目进展报告的形式主要有日常报告、           和特别分析报告。

26．项目经理应该在           开始之前指派到位。[[微信公众号：ikaoti]

27．项目评估主要包括技术评估、           和社会评估。

28．项目组织的柔性是指其所具有的机动灵活的           和用人机制。

29．工作分解结构(WBS)的设计基本要素主要有三个：           、编码和报告。

30．由投资方派代表组成对项目全面负责并承担投资风险的项目(企业)管理班子，称为

。

31．通过定义项目目标和主要的项目可交付成果，形成项目小组和项目客户之间的协议的

基础的是           。[最新年份咨询qq593777558]

32．使用最为广泛的项目管理组织方式是           组织结构。

33．项目章程包括的文档是：项目要满足的           和产品描述。

34．通常，在控制过程中要建立这样几份主要的文档：范围管理计划、信息控制制度、

和账户编号。

35．项目章程它赋予           利用企业资源、从事项目的有关活动的权力。[最新年份咨询qq593777558]

36．当项目三大基本目标都处于变化的状态时，进行目标之间的平衡的常用方法是

。

37．范围说明的目的是记录项目的目标、可交付成果以及要求，以便把这些内容作为未来项

目决策的           。

38．项目目标就是实施项目所要达到的           ，也即项目所能交付的成果或服务

(最终可交付成果)。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

39．对于项目经理或项目管理人员来说，可以通过           来实现范围的核实。

40．项目可交付成果是一份主要的、具有归纳性层次的           。

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

请在答题卡上作答。

41．使用头脑风暴法时，选取专家的原则有哪些?

42．简述范围蔓延的含义。

43．在界定项目范围的过程中，可能会用到哪些信息?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

请在答题卡上作答。

44．范围变更控制的依据和工具有哪些?

45．列举项目工作分解结构审核表的有关内容。