2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

（课程代码05060）

一、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．项目范围管理计划是指将生产项目产品所需进行的项目工作(项目范围)渐进明细形成

的             。

2．除非授权给有关人员，惟一有权批准范围变更请示的请求的是             。

3．构型管理是一种分辨             的系统配置方法。

4．绩效测量技术有绩效审查、偏差分析、趋势分析和             。

5．项目进展报告通常应该包括一个特定的期限，即             。

6．项目团队所作的范围管理计划工作应当与项目的规模和计划所提供的

相适应。

7．范围核实一般在每个项目生命周期阶段的             时进行。

8．项目选择方法一般分为约束条件下的             和效益度量方法。

9．项目目标的具体表达通常有三个层次：             、策略性目标和项目实施的具体

计划。

10．项目建议书是拟建项目的             向政府主管部门推荐项目、提供项目决策依据

的法定文件。

11．许多项目管理专家认为，项目启动应首先从项目的整体环境和             上进行考

虑。

12．项目范围说明书通过定义项目目标和主要的项目可交付成果，形成             和项

目客户之间协议的基础。

13．在进行项目目标的确定时，目标必须能够支持公司的使命、目标和战略，这称为

原则。

14．变更控制系统包含的三大要素是：             、信息和反馈。

15．项目可交付成果是一份主要的、具有             的产品清单。

16.进行范围控制时，要以工作分解结构、             、来自项目内外的变更请求和范

围管理计划为依据。

17．项目目标的特征有：目标的多样性、优先性和             。

18．通常，在控制过程中要建立这样几份主要的文档：             ，             、信

息控制制度、资源清单和账户编号。[最新年份咨询qq593777558]

19．项目审查和报告按其详细程度，可以分为总括审查、详细审查和             。

20．一般情况下，在某些组织中，一个项目只有在可行性研究或             完成之后才

能够正式启动。[最新年份咨询qq593777558]

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

21．用偏差分析进行绩效测量时，典型情况下，度量的主要方面是项目进度和

A.质量

B.执行技术指标

C.项目范围

D.项目成本

22．1967年在制订费用／进度控制系统的准则时，第一次正式采用挣值概念的国家是

A.美国

B.中国

C.英国

D.德国

23．项目控制最为合法的、正式的方法是

A.项目资料整理与验收

B.项目审计

C.项目交接

D.项目验收

24．项目章程的发出者应该是

A.项目经理

B.变更控制委员会

C.项目外部的企业高层领导

D.项目内部的企业高层领导

25．范围界定是以范围规划的成果为依据，把主要的可交付成果分解成较小的并易于管理

的单元，即形成

A.工作分解结构

B.组织分解结构[[微信公众号：ikaoti]

C.费用分解结构

D.责任矩阵

26．当项目三大基本目标都处于变化的状态时，解决其平衡的方法是

A.挣值分析法

B.直观法

C.图解分析法

D.三维图分析法

27．经验证明，运用头脑风暴法时专家小组的适宜人数是

A.5～10人

B.10～15人

C.15～20人

D.20～25人

28．作为一个战略计划或项目的框架，以可交付成果清单为依据，显示了项目为达到最终目

标而必须经过的条件或状态序列，称为

A.里程碑计划[最新年份咨询qq593777558]

B.项目章程

C.需求建议书

D.可行性研究报告

29．项目范围的确定，也就是定义项目的

A.风险

B.质量[最新年份咨询qq593777558]

C.范畴

D.时间

30．一般来说，项目范围说明书的编写者是

A.项目经理

B.投资者

C.客户

D.项目团队

三、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

31．选择价值分析对象的具体方法有

A.挣值分析法

B.经验估计法

C.产品寿命周期选择法

D.百分比法

E．ABC法

32．范围变更控制的工具有

A.范围变更控制系统

B.绩效测量

C.补充计划编制

D.来自项目内外的变更请求

E．范围管理计划

33．项目计划执行状况检查的方法和工具有

A.组织程序

B.产品所需的技能和知识[[微信公众号：ikaoti]

C.工作授权体系

D.执行状况检查例会[最新年份咨询qq593777558]

E．项目管理信息系统

34．项目章程主要包括的文档有

A.项目实施跟踪系统

B.项目质量验收报告

C.项目详细设计资料

D.项目要满足的商业需求

E．产品描述

35．下列关于计划值的说法中，正确的有

A.计划值是在规定时间内计划在某个活动和工作单元上的费用

B.计划值对衡量项目进度和项目费用都是一个标尺或基准

C.一般来说，计划值在项目实施过程中应保持不变，除非合同有变更

D.按我国的习惯可将计划值称为“实现投资额”

E．计划值可通过计划工作量和预算定额的乘积来计算

36．项目需求分析的主要内容有

A.国家(地区)需求分析

B.社会需求分析

C.消费群体需求分析

D.项目业主的需求分析

E.项目实施中的需求分析

37．下列选项中，不属于变更控制委员会的主要职能有

A.任命项目经理

B.为准备提交的变更申请提供指导

C.拟定项目章程

D.管理批准的变更的实施过程

E．对变更申请做出评价

38．项目启动的结果有

A.范围核实

B.项目经理的选定

C.结束条件

D.项目假设

E．项目章程

39．项目进展报告的完成又可生成的报告有

A.项目关键点检查报告

B.项目执行状态报告

C.任务完成报告

D.重大突发性事件报告

E．可行性研究报告[最新年份咨询qq593777558]

40．范围变更控制系统主要包括

A.工作分解结构

B.组织分解结构

C.文档工作

D.项目实施跟踪系统

E．项目范围变更审批制度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．一般来说，对于项目范围管理计划的调整可能包括哪几种情况?

42．确定项目的范围对项目管理来说具有哪些作用?

43．制定项目计划的具体步骤有哪些?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

44．试述变更的含义及主要来源。

45．试述需求建议书的含义及其包含的主要内容。