2014年4月高等教育自学考试

项目范围管理试卷

（课程代码05060）

。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1．除了范围说明书外，范围计划编制的输出是

A.范围管理计划、支持细节

B.项目章程、分配项目经理

C.WBS、范围管理计划

D.项目章程、范围管理计划

2．长期性组织的管理由面向职能，面向过程的管理转变为面向对象的管理称为

A.项目管理

B.企业管理

C.企业项目管理

D.管理项目

3．对于各种具体的项目来说，“范围”可能有着多种含义，不正确的是

A.产品范围

B.项目范围

C.产品规范

D.项目管理

4．产品分解结构的英文缩写正确的是

A.PBS

B.PSB

C.SPB

D.BBS

5．项目启动是由项目利益相关者和共同发起的。

A.政府

B.投资者

C.项目经理

D.项目团队

6．下列关于WBS的描述不正确的是

A.确定提供框架

B.组织机构图相似

C.将项目分解细化

D.是进度编制

7．描述项目的目标工作内容可交付成果及项目最终产品的文件是

A.项目章程

B.产品描述

C.分解文件[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.范围说明

8．当在选择一个最适合的项目组织形式时第一步工作是

A.制定WBS并以此决定项目组织形式

B.建立项目初始计划并决定每项任务的负责职能部门

C.与决策层确立的项目章程相对应

D.使组织机构与合同任务相符以提高成本控制

9．一个变更控制系统不包括

A.是对没有提前调查而被批准的变更进行处理的步骤和程序

B.对已确定的变更项进行自动变更的程序

C.批准变更的所需的书面报告跟踪系统以及批准级别

D.实施项目中期控制系统的步骤

10.表述项目经理和职能经理责权利的大小，关于矩阵形式错误的是

A.弱矩阵式

B.强矩阵式

C.中矩阵式

D.平衡矩阵式

二、多项选择题（本大题共lO小题，每小题2分，共20分）

卡”的相应代码涂黑。来涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11.项目范围说明书的主要内容包括

A.项目的合理性说明

B.项目目标

C.项目可交付清单

D.项目产品介绍

E．项目进度

12.评分法是目前应用最广的一种方法，按照评分的处理方式，可分为

A.加法评分法

B.综合评分法

C.连乘评分法

D.加乘评分法E．加权评分法

13.项目目标的主要特征表现在目标的

A.层次性

B.多样性

C.单一性

D.协调性

E．综合性

14.项目可行性研究和项目评估的主要区别

A.单位不同

B.立足点不同

C.侧重点不同

D.作用不同E．方法不同

15.项目评估的基本要求包括

A.建设的必要性

B.建设的条件

C.技术评估

D.财务评估[最新年份咨询qq593777558]

E．国民经济评估

16．运用价值工程分析时，提高价值的基本途径有

A.提高功能，提高成本，大幅度提高价值

B.功能不变，降低成本，提高价值

C.功能有所提高，成本不变，提高价值

D.功能略有下降，成本大幅度降低，提高价值

E．大幅度提高功能，适当提高成本，从而提高价值

17.制定工作分解结构的方法多种多样，主要包括

A.类比法

B.自上而下法

C.自下而上法

D.使用指导方针

E．评分法

18.在对项目范围的变化进行变更控制管理时，要以哪几项作为依据？

A.工作分解结构[最新年份咨询qq593777558]

B.项目进展报告

C.来自项目内外的变更请求

D.范围管理计划

E．项目风险

19.项目建议书通常包括

A.项目概况

B.项目建设的目的、意义和必要性

C.项目产品或服务的市场预测[最新年份咨询qq593777558]

D.项目建设初步选址及建设条件

E．项目建设规模、建设内容

20.项目实施方案应包括

A.项目开发计划

B.技术方案

C.生产方案

D.营销方案

E．其它问题的解决方案

三、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

21.项目范围管理是指为了成功完成项目，对项目工作包括什么与不包括什么的____________

与控制过程。

22．项目范围变更控制系统按任务除了对____________管理外，同时也是项目信息的沟通

系统。[最新年份咨询qq593777558]

23．在项目章程制定完成以后，项目团队就进入了____________，项目章程作为正式的项

目授权文件。

24.按项目执行阶段时间顺序分____________、中期评估和后评估。

25．项目的三大基本目标是____________、成本和技术性能。

26．选择合适的项目是____________管理的第一步。．

27.项目目标是一个有层次的体系。它的最高层是____________，最下层目标是具体目

标。

28.项目启动就是______________个新项目的存在或一个已有项目开始进入下一个阶段

的过程。

29.项目范围核实是利用规范化的程序，获得项目客户和相关的项目利益相关者对项目范

围和项目可交付成果的________________。[[微信公众号：ikaoti]

30.评估可以简单地定义为我们所关注的事物与_______________之间地对比。

31.可行性研究是应用现代科学技术成果，保证项目用最少的费用来取得____________的

有效手段。

32.．项目选择的方法主要包括效益度量法和______________两大类。

33．多项目管理分为计划管理和________________两大类。

34.项目有职能型组织机构、项目型组织机构、____________三种不同外在组织环境。

35.按评估来源分内部评估和____________。

36.企业项目管理的主要内容是基于（项目管理方式的企业）组织设计，其核心方法是

____________。

37.项目的启动一般是由于一个或多个项目的需求而决定的，这些需求通常包括市场需求、、[最新年份咨询qq593777558]

商业需求、______________、技术进步需求和法律需求。

38．项目经理一般要求：一般管理能力、信息使用能力、_______________。

39.工作分解结构词典是一套工作分解结构的______________和手册。

40．将组织的日常事务性的工作联系起来，一般情况下，在某些组织中，一个项目只有在

______________或初步计划完成之后才能够正式启动。

四、简答题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

41.简述如何判断项目范围管理方面是否合理？

42.简述常见的工作分解结构种类有哪些？

43.简述工作分解结构的优点。

五、论述题（本大题共2小题，每小题13分，共26分）

44.试述项目需求分析的依据和主要内容。

45.试述什么是范围的变更和控制管理？