2015年4月高等教育自学考试

项目成本管理试卷

(课程代码05061)

一、单项选择题(本大题共l5小题。每小题l分，共15分)

1．下列哪个不是项目的基本特征?

A.一次性

B.约束性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.重复性

D.目标性

2．学习曲线法是存在学习过程时估计成本的一种系统方法，实践案例研究发现，学习率大多为

A.0．5

B.0．6

C.0．7

D.0．8

3．适合项目信息详细程度有限时采用的成本估算技术路线是

A.详细估算

B.自上而下的估算

C.自下而上的估算

D.自上而下与自下而上相结合的估算

4．成本估算类型中的研究性估算可能误差为

A.±l5％一±20％

B.±20％一±25％[[微信公众号：ikaoti]

C.±25％一±30％

D.±30％一±35％

5．当项目进展至Ⅱ一定程度，有设计图纸及设备清单，能够详细计算出各工作单元的工作量时，则进行成本估算最合适的方法为

A.详细估算法

B.参数模型法

C.类比法

D.专家估计法

6．按照纠正措施或控制信息的来源，控制可分为

A.事前与事中

B.事前与事后

C.开环控制与闭环控制

D.前馈控制与反馈控制

7．反映整个项目成本或项目中某个相对独立部分开支状况的图示为

A.成本累计曲线法

B.项目成本分析表法[最新年份咨询qq593777558]

C.工程成本分析法

D.偏差控制法

8．通常在整个项目预算中留出多少比例的不可预见费用，应付项目进行过程中可能出现

的意外情况

A.5％一l0％[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.10％一l5％

C.15％一20％

D.20％一25％

9．价值工程的核心为

A.价值分析

B.功能分析

C.成本分析

D.应用分析

10．项目成本分析的基础是

A.分部分项工程成本分析

B.月度成本分析

C.主要产品单位成本分析

D.可比产品成本分析

11．项目决策、资金筹集，评标定标的依据是

A.成本控制

B.成本估算

C.成本决算

D.成本分析[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

12．控制子系统的控制功能是

A.制定标准、项目实施、纠正偏差[最新年份咨询qq593777558]

B.制定标准、评定效绩、输出信息

C.制定标准、评定效绩、纠正偏差

D.项目实施、纠正偏差、输出信息

13．将项目成本按时间分解到各年、月、季、旬或周，以便将资金的应用和资金的筹集配合起来，是按什么原则分解成本的?

A.项目成本要素

B.项目组成

C.项目进度计划

D.综合分解

14．对工程项目而言，承包商编制的项目成本决算是以什么为对象，以工程竣工后的工程结

算为依据?

A.分部分项工程

B.单位工程

C.单项工程

D.建设项目

15．你需要为你的电子商务项目确定所需的资源，包括人员、设备和材料。同时还要决定所[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

有资源的质量要求以及何时需要资源实施项目活动。这个过程需要对不同的项目流程

进行协商。通过下列哪一项，有关的项目规划能够在资源计划中加以利用?

A.资源分配矩阵

B.工作分解结构

C.项目范围说明

D.组织分解结构

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16．从项目生命周期来看，项目成本应包括

A.项目启动成本

B.项目估算成本

C.项目规划成本

D.项目实施成本

E．项目终结成本

17．根据资源的自然属性分类，资源可分为

A.消耗性资源

B.双重限制资源

C.可耗尽资源

D.可补充资源

E．可重复使用资源

18．项目成本估算的技术路线包括

A.自上而下的估算

B.自下而上的估算

C.自上而下与自下而上相结合的估算

D.生产能力估算法

E．比例投资估算法

19．当系统按计划进行时，管理人员对计划的实践进行跟踪，从计划的实际输出中发现偏

差，及时纠偏的控制方式有

A.主动控制

B.被动控制

C.前馈控制

D.反馈控制[最新年份咨询qq593777558]

E．事前控制

20．项目成本控制的直接依据

A.费用预算计划[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.执行情况报告

C.变更申请

D.费用管理计划

E．项目计划和标准、规范

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)

21．工作分解结构

22．项目成本估算

23．项目成本核算对象

24．香蕉曲线

25．价值工程

四、简答题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

26．简述我国项目成本管理的过程。

27．简述资源计划的编制步骤与方法。

28．简述学习曲线的局限性。

29．简述降低成本项目的可能途径。[[微信公众号：ikaoti]

30．简述项目成本核算的基础工作。

31．以工程项目为例，简述实际成本核算过程。

32．简述控制过程的基本工作环节。

五、论述题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

33．试述成本预算与成本估算的区别与联系。

34．试述项目审计阶段的步骤。