2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目质量管理试卷

课程代码5062[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．质量所反映的是          而不是反映为“特性总和”。

2．人对项目质量的影响程度取决于人的素质和          。

3．如何将识别出的用户、顾客对项目的需求与愿望转化为实现用户需求的质量特征是项目

的一个重要问题。

4．一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动是          。

5．某工序的加工成果的精度，满足公差要求的程度称之为          。

6．确定项目阶段性成果及最终成果是否符合规定要求的重要手段是          。

7．项目概念阶段的质量管理主要包括项目可行性研究和          。

8．两个因素之间，一个因素的变化不会直接引起另一因素的变化，那么可以认为这两个因素之间存在          关系。

9．项目质量受到项目形成的各个环节的影响，通常将这些环节称之为          。

1O．建立技术经济责任制的首要环节是建立          。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

11．人员、机械、材料、方法和环境五方面的综合质量是指

A.工序质量

B.结果质量

C.工作质量

D.过程质量

12．作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任的是

A.质量控制

B.质量保证

C.质量策划

D.质量改进

13．流程图主要用于

A.质量目标策划

B.运行过程策划

C.确定相关资源

D.质量控制

14．当一批产品的数量为有限的N件时，在该总体中随机抽取n<N的样本，则样本出现r件不合格品的概率服从

A.正态分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.超几何分布

15．项目质量控制的最终目标是

A.项目质量的最优策划

B.保证和提高项目质量

C.及时发现异常因素的存在，并采取措施加以消除

D.正确评估项目质量水平

16．项目质量成本中的返修损失属于

A.内部损失成本

B.鉴别成本

C.外部损失成本

D.外部质量保证成本

17．项目质量持续改进的主要对象不包括

A.对项目本身的改进

B.对项目实施过程的改进

C.对项目验收阶段的改进

D.对管理过程的改进

18．持续改进的最基本原理是

A.控制原理

B.PDCA循环原理

C.系统原理

D.合格控制原理

19．持续改进的重点在于

A.预防问题的再发生

B.事后进行检验

C.事后进行补救

D.提高项目质量

20．质量教育主体是

A.质量意识教育

B.质量素质教育

C.质量管理知识教育

D.专业技术教育

三、多项选择题(本大题共1O小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．项目质量管理特点有

A.复杂性

B.动态性

C.不可逆性

D.周期性E．系统性

22．合格控制的基本环节包括

A.检测

B.比较

C.判断

D.处理E．改进

23．朱兰三步曲是指

A.质量策划

B.质量控制

C.度量评估

D.质量保证E．质量改进

24．用于度量离散性的指标有

A.偏度

B.标准差

C.众数

D.峰度E．变鼻系奴

25．质量决策的问题包括

A.如何确定质量目标

B.如何制定计划

C.如何选出最佳方案

D.如何发现问题

E．如何采取妥善的措施予以解决发生的问题，保证目标实现

26．项目开发阶段的质量管理主要包括

A.项目总体质量水平的确定[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.控制设计质量

C.搞好质量设计

D.影响项目质量的因索、工艺和工序

E．进行质量预控

27．构成共同对组织的质量管理体系进行“监督”的方面包括

A.持续改进

B.质量监督

C.顾客满意

D.顾客要求E．管理职责

28．识别改进机会的途径主要包括

A.从监视和测量中识别改进机会

B.改进策划

C.改进的实施与监控

D.从广泛的信息来源中识别改进机会

E．从质量改进的过程或结果中识别改进机会

29．项目具体改进目标主要包括

A.顾客的需求引起的质量改进目标

B.项目特征引起的质量改进目标

C.项目的实施特征引起的质量改进目标

D.项目的过程特征引起的质量改进目标

E．过程控制特征引起的质量改进目标[最新年份咨询qq593777558]

30.质量文化具有特点包括

A.动态性和稳定性

B.波动性和规律性

C.群体性和差异性

D.融合性和排异性

E．可靠性和代表性

四、判断政错题(本大题共5题，每小题2分，共10分)

请判断每小题的表述是否正确，你认为表述正确的，请将在题后的括号内填“√”；你认为表述错误的，请将在题后的括号内填“×”，并将你认为正确的表述填写在题下的空白处，每题判断正确得1分，改错正确得1分，判断错误得0分。

31．项目质量管理的宗旨是实现项目的质量目标，并使项目的经济效益最大化。

32．项目的质量管理是指围绕项目质量所进行的指挥、协调和控制等活动。

33．进行项目质量管理的基础和先决条件是项目质量经济分析。

34．统计判断可能会产生两类错误，即弃真错误和取伪错误，可同时避免两种错误。

35．项目成本是指项目为成本控制核算对象所耗费的生产资料转移价值和劳动者的必要劳

动所创造的价值的货币表现，包括利润和税金。

五、问答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

36．简述影响项目质量的因素。

37．简述项目质量策划的概念及其原则。

38．简述项目质量成本的概念及开展项目质量管理的必要性。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

39．简述质量管理过程模式的内容及其持续改进在该模式中的地位。

六、计算题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

40．某湖底隧道开挖项目，要求在隧道开挖过程中，超挖不得超过130mm。欠挖不得低于70mm，如果从200个样本中测得样本标准差为40mm，均值为30mm，求可能出现的不合格率及其工序能力指数。

| u | -2.46 | -2.47 | -2.48 | -2.49 | -2.5 | -2.51 | -2.52 | -2.53 | -2.54 | -2.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ(u) | 0.0071 43 | 0.0069 47 | 0.0067 56 | 0.0065 69 | 0.0063 87 | 0.0062 10 | 0.0060 37 | 0.0057 03 | 0.0055 43 | 0.005 386 |

41.某隧道施工项且采用转眼爆破法掘进，设计周边的眼数50，为了保证光爆效果，要求眼痕率大于60％，经过测算得知平均不可见眼痕率为0.3，求CL、UCL和LCL。