2007年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目风险管理试卷

课程代码5064

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1.风险的定义是

A.风险就是危害

B.风险是损失或收益发生的不确定性

C.危机就是风险

D.不安全就是风险

2.下列属于项目管理的主体的是

A.项目人员

B.项目资源

C.项目管理组织机构[最新年份咨询qq593777558]

D.董事长

3.经济风险属于

A.投机风险

B.纯粹风险

C.自然风险

D.行为风险

4.风险识别的方法不包括

A.访谈法

B.头脑风暴法

C.德尔菲法

D.矩阵图分析法

5．盈亏平衡分析法是

A.不确定型风险估计

B.确定型风险估计

C.随机型风险估计

D.定性分析

6.下列属于风险规划过程定义中过程输出的是

A.管理策略

B.风险管理计划

C.WBS

D.风险数据库

7.在矩阵型组织中，项目经理向一位能给项目提供支持的高级副总裁汇报工作。在这个强矩阵中

A.权力向项目经理倾斜

B.权力向高级总裁倾斜

C.权力向董事会倾斜

D.权力正常，无倾斜

8.WBS文件一般包括单元明细表和

A.单元附表

B.单元说明

C.单元明细图

D.单元明细数据

9.风险监控的依据是

A.风险管理计划[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.项目风险形势估计

C.风险规避计划

D.风险估计计划

10.风险识别的内容是

A.风险的大小

B.风险可能引起的后果

C.风险引起的变化

D.风险的承受能力

11.职能式组织的缺点是

A.不利于与外界沟通

B.不利于员工的职业发展

C.对客户的响应迟缓

D.组织形式复杂

12．以下各种项目组织类型中，最容易发生冲突的是

A.职能型组织

B.矩阵型组织

C.项目型组织

D.协调型组织

13．项目风险的复杂性和变动性，使得风险应对更需要创造性和

A.协作

B.探索

C.准确性

D.强力的项目经理

14．项目风险的识别可以利用许多技术，但是在风险识别中可能最常用的是

A.面谈

B.概率／影响分析

C.风险清单

D.头脑风暴法

15．项目小组衡量风险应对计划实施有效性时，是将计划实施结果与下列哪个因素进行对比

A.可接受的风险承受度

B.风险评分

C.风险的概率／影响评级

D.项目的总体风险评级

16．在其它条件不变的情况下，若使利润提高30％，单位变动成本需要下降17％；若使利润提高20％，销售量需要上升13％，那么，利润对下列哪项变化更为敏感

A.销售量

B.单位变动成本

C.二者均等

D.无法确定

17．某工厂生产的新产品在销售时面临两种情况。若销路好时可以获利10万，此情况出现的概率为0.7；若销路不好时则会亏损3万元，此种情况出现的概率为0.3，假定生产期为5年，投资成本为20万。据此可得这种新产品的效用期望为

A.6.1

B.10

C.10.5

D.12

18．为生产某种高新技术产品，有三种建设方案：建大型厂、建中型厂、建小型厂。同时产品的利润也与市场景气度有关，相关情况如下表(单位：万)：

|  | 市场景气 | 市场一般 | 市场不景气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂 | 50 | 20 | -10 |
| 中厂 | 45 | 30 | -5 |
| 小厂 | 30 | 20 | 10 |

若对该项目采用不确定型风险估计中的乐观准则，则应选择哪种项目方案

A.建大厂

B.建中厂

C.建小厂

D.无法确定

19．接上题，若采用遗憾原则，则应选择的项目方案为

A.建大厂

B.建中厂

C.建小厂[最新年份咨询qq593777558]

D.无法确定

20．风险评价中最基本的评价准则是

A.风险权衡原则

B.风险回避原则

C.社会费用最小原则

D.风险处理成本最小原则

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．项目过程的哪些特征是项目区别于其他常规活动和任务的基本标志

A.必须完成性

B.独特性

C.一次性

D.有限性

E．临时性

22．风险的可变性包括

A.性质的变化

B.损失的变化

C.风险量的变化

D.主体的变化

E．新的风险产生

23．风险按来源划分可以分为

A.自然风险

B.行为风险

C.政治风险

D.投机风险

E．承包商风险[[微信公众号：ikaoti]

24．项目风险管理计划应详细说明

A.风险识别

B.风险评价

C.风险损失[[微信公众号：ikaoti]

D.风险转移E．风险控制

25．风险规划是指确定一套完整、全面、有机配合、协调一致的策略和方法，这套策略和方法可用于

A.辨识和跟踪风险区

B.拟定风险缓解方案[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.进行持续的风险评估

D.确定风险变化情况

E．据风险变化配置充足的资源

26．风险评估包括

A.风险估计

B.风险辨别

C.风险规划

D.风险分析E．风险评价

27．风险管理的基本原则包括

A.适用原则

B.经济原则

C.“二战”原则

D.满意原则

E．社会原则

28．下列属于风险评价过程定义中的过程机制的是

A.项目资源B风险事件

C.项目目标

D.评价方法

E．风险数据库

29．矩阵型组织结构的优点有

A.专业知识可以供所有项目使用

B.沟通良好

C.有效利用资源

D.每个项目组成员只有一个上级

E．可以有力地支持项目群内风险管理的各个阶段和过程

30．风险监控过程的目标有

A.监控风险设想的事件和情况

B.跟踪控制风险指标

C.使用有效的风险技术和工具

D.定期报告风险状态

E．保持风险的可视化

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．风险的大小是由两个方面决定的：一个是风险发生的            ，另一个是风险发生后对项目目标所造成的            。

32．风险管理的基础和重要组成部分是            。

33．风险处理的子集是            和            。

34．三个风险管理规划文件中起控制作用的是            。

35．将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图称为

。

36．SWOT分别指的是            、劣势、            和挑战。

37．合伙分担风险又叫            。

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38．简述项目风险识别的特点。

39．简述风险应对过程目标。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

40．某企业为生产销售单一产品企业。计划年度内预计有关数据如下：年设计生产能力为6000件，单价为30元，单位变动成本为10元，固定成本为60000元。

计算：

(1)年最大利润；

(2)盈亏平衡点；

(3)生产负荷率。

41．公司有一个新项目，现有两个方案：A方案和B方案。该项目的前景有四种：很好、好、不太好、不好。相应的年度收益如下图(单位：万)。假定只从实用性、美观性、方便性这三个方面对该项目的产品进行评价。同时通过评审打分，就方案A产品的实用性看，假设有20％的顾客认为很好，50％的顾客认为好，20％的顾客认为不太好，10％的顾客认为不好，同样可以得到在美观性、方便性上的评审结果。通过评审可得对于A方案，在实用性、美观性、方便性方面认为很好、好、不太好、不好的的评价分别为(O.2，0.5，O.2．0.1)、(0.3，O.6，0.1，O)、(0.4，0.3，O.2，0.1)，对于B方案，有(0.1．O.1，0.7，0.1)、(0.1，O.3，O.5，0.1)和(0.2，0.3，0.3，0.2)。同时假设赋予实用性、美观性、方便性的权重分别为(O.3，0.3，O.4)，试用模糊综合评价法对该项目进行评价。

| 前景 方案 | 很好 | 好 | 不太好 | 不好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 500 | 400 | 300 | -100 |
| B | 800 | 500 | 350 | -300 |

六、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

42．试论述风险监控过程和方法。

43．技术风险是项目风险在技术领域的一种重要体现，技术风险管理也是项目风险管理的一个重要内容，试论述技术风险管理的基本过程。