2014年4月高等教育自学考试

项目风险管理试卷

（课程代码05064）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1．下列不属于人为风险的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.经济风险

B.技术风险

C.投机风险

D.政治风险

2．风险管理要符合各种法律、法规相关要求，它体现了风险管理

A.经济性原则

B.“二战”原则

C.满意原则

D.社会性原则[[微信公众号：ikaoti]

3．德尔菲法是一种

A.敏感分析法

B.反馈匿名函询法

C.结构分析法

D.环境分析法

4．不属于网络计划技术的是

A.计划评审技术

B.关键线路法

C.甘特图法

D.层次分析法

5．属于确定型风险估计的是

A.等概率准则

B.乐观准则

C.悲观准则[最新年份咨询qq593777558]

D.敏感性分析

6．下列属于风险评价最基本准则的是

A.风险回避准则

B.经济性准则

C.满意原则

D.风险储备准则

7．不属于项目评价方法的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.主观评分法

B.决策树法

C.预先分析法

D.外推法

8。帕累托图的科学基础是

A.“10/90"

B.“50/50”

C.“70/30”

D.“80/20”

9．F列说法正确的是

A.头脑风暴法是一种环境分析法

B.合成概率包括古典概率

C.转移风险是将风险转移至参与该项目的其他人或组织

D.效应函数用于衡量人们对风险的客观评价和态度

10.多层次风险因子专家评判法属于

A.项目风险评价法

B.项目群风险评价法

C.风险估计法

D.风险识别法

11.不属于风险应对过程输出的是[[微信公众号：ikaoti]

A.控制行动

B.风险状态

C.可接受的风险

D.风险行动

12.关于风险监控工具说法错误的是

A.帕累托图用以分析社会财富的分配状况

B.因果分析图是表示特征与原因关系的图

C.运用帕累托图可以发现财富平均分配的社会现象

D.直方图是发生的频率与相应的数据点关系的一种图形表示

13.关于技术风险管理的作用说法错误的是

A.可加深对项目和风险的理解，澄清各方案的利弊

B.通过检查和考虑到手的信息、数据，可明确项目的各有关前提和假设

C.编制应急计划时更有针对性

D.技术风险管理无法明确项目到底承受多大的损失或伤害

14.确定风险基线的首要工作是

A.项目的WBS分解

B.绘制项目或产品网络图

C.进行网络优化

D.进行风险规划

15.下列关于职能式风险管理形式的说法错误的是[[微信公众号：ikaoti]

A.风险管理人员不易控制

B.项目资源容易约束，但是不够集中

C.传统风险管理实践中采用较多的风险管理形式

D.通过设置职能部门来协助行政负责人进行管理

16.下列说法正确的是

A.工程法和程序法属于无形手段

B.教育法和工程法属于无形手段

C.教育法和程序法属于无形手段

D.教育法和工程法属于有形手段

17.预算应急费可分为

A.实施应急费和经济应急费

B.实施应急费和估价质量应急费

C.实施应急费和保护应急费

D.调整应急费和保护应急费

18.对项目风险管理规划分析错误的是

A.WBS指工作综合结构图

B.项目风险数据库应包括项目生命周期过程所有的相关活动

C.风险管理规划的成果是形成一份风险管理计划文件

D.检查表是管理中用来纪录和整理数据的常用工具

19．下列关于项目风险识别技术和工具的说法错误的是

A.风险预先分析法，一般以表格的形式来描述其分析结果

B.流程图用来排定项目工作时问，而网络图用来描述工作的逻辑步骤

C.头脑风暴法是以共同的目标为中心，参会人员的意见建立在他人的看法上

D.情境分析法会识别项目可能引起的风险性后果，并报告决策者

20.关于敏感性分析，下列说法错误的是

A.属于确定性风险估计方法

B.-般适应于处在动态复杂环境中的项目管理活动

C.只可以对项目中单一因素进行分析不能对项目中多个因素进行分析

D.是经济决策中常用的一种不确定分析方法，目的是了解各种不确定因素

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21.下列属于项目基本特征的有

A.项目实施的一次性和非重复性

B.项目目标的明确性

C.项目的不确定性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.项目的共性

‘E．项目的系统属性

22．按项目风险的可预测性，风险可划分为

A.已知风险

B.未知风险

C.可预测风险

D.不可预测风险

E．其他风险

23.下列属于风险识别过程输出的有

A.项目风险来源表

B.风险核对清单

C.风险数据库

D.风险征兆

E．项目风险的类别

24.属于项目风险应对的有

A.回避风险

B.转移风险

C.接受风险

D.预防风险E．储备风险

25.项目群风险规划的主要方法和工具有

A.风险管理表格

B.风险数据库模式

C.工作分解结构

D.决策关键线路法

E．关键风险指标管理法

三、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

26.按照风险后果的不同，风险可划分为________和________。

27．________、________和风险管理计划是风险规划过程的输出。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

28.WBS文件一般包括________和________两部分。

29．线性盈亏平衡点的确定方法一股有两种：一种是________，另一种是________

30．随机型风险估汁一般按照________和________来估计、，

31.不确定型风险估汁的一般原则有等概率准则、乐观准则、________、________。

32.决策树图一般包括决策节点、________和________。

33.外推法分为前推、________和________。

34.风险预防是一种主动的风险管理策略，通常采取________不________的手

段。

35.审核检查法属于____________技术。[最新年份咨询qq593777558]

四、简答题（本大题共4小题，每小题8分，共32分）

36.简述项目风险管理的含义和目标。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37.简述项目风险规划的任务。

38.简述项目风险识别的作用。

39.简述不确定型风险估计的含义及其主要方法。

五、计算题（本大题共1小题，共8分）

40.某一生产项目，它的年生产能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为.Q．=[[微信公众号：ikaoti]

90000件，p=45元，w=18元，r=9元，F=810000元。求解该生产项目的年最大利润、

产量盈亏界限和生产负荷率。当产品价格下跌为37元时，该生产项目的年最大利润、

产量盈亏界限和生产负荷率会有怎样的变化？

六、论述题（本大题共1小题，共10分）[最新年份咨询qq593777558]

41.试述项目风险评价的准则。