2015年1月高等教育自学考试

项目风险管理试卷

(课程代码05064)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)

1．不属于外推法的是

A.前推

B.旁推

C.边推

D.后推

2．下列不属于项目基本要素的是

A.项目的系统属性

B.项目的过程

C.项目的结果

D.项目的开放性

3．某建设项目空气压缩机房在施工过程中失火，蒙受了损失，该风险属于

A.纯粹风险

B.投机风险

C.自然风险

D.人为风险

4．在风险管理中准许存在一定的不确定性，只要达到项目目标就好，不一定要完全消除风

险，该观点体现了项目风险管理的[[微信公众号：ikaoti]

A.经济原则

B.“二战”原则

C.满意原则

D.社会性原则

5．关于风险规划的目的，下列说法错误的是

A.完全的消除风险

B.隔离风险并使之尽量降低

C.制定若干备选行动方案

D.建立时间和经费储备以应付不可避免的风险

6．阈值是属于哪种风险项目管理过程的输出?

A.风险规划

B.风险识别

C.风险估计

D.风险评价

7．下列不是构成风险识别过程机制的是

A.风险评估

B.风险核对清单

C.项目风险来源表

D.风险管理表[[微信公众号：ikaoti]

8．下列不属于项目风险识别技术和工具的是

A.检查表

B.流程图

C.甘特图

D.头脑风暴法

9．关于决策树法，下列说法错误的是

A.决策树一般包括决策节点、状态节点和结果节点

B.评价准则有收益期望值、效用期望值或其他指标值

C.决策树属于项目风险估计方法

D.决策节点表明从它引出的方案要进行分析和决策

10．下列说法正确的是

A.教育法和程序法属于无形手段

B.工程法和程序法属于无形手段

C.教育法和工程法属于有形手段

D.教育法和工程法属于无形手段

11．在我国风险管理实践中采用很少的项目管理形式是

A.直线式

B.职能式

C.矩阵式

D.项目式

12．下列属于项目群风险应对的主要方法和工具的是

A.预先分析法

B.帕累托图

C.工程法

D.审核检查法

13．不属于项目风险评价方法的是[[微信公众号：ikaoti]

A.层次分析法

B.决策树法

C.SWOT法

D.故障树法[最新年份咨询qq593777558]

14．关于盈亏平衡分析，下列说法错误的是

A.它属于确定型风险估计方法

B.它是对项目的产量、成本和利润三者问的平衡关系进行研究分析

C.它分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析

D.盈亏平衡点越低，表面项目适应变化能力越弱，承受风险能力越小

15．下列不属于SWOT分析策略组合的是

A.SO策略

B.SW策略

C.ST策略

D.WT策略

16．风险数据库模式是一种

A.项目风险管理图表

B.项目风险识别的工具

C.项目风险估计的工具

D.项目风险管理信息系统的工具

17．关于项目风险管理信息系统(RMIS)，下列说法错误的是

A.RMIS属于管理信息系统的范围

B.RMIS由人、计算机等组成的集成化系统

C.RMIS能够对项目风险进行准确、无误的预测

D.RMIS能够完成各种统计和综合信息处理工作

18．通过银行以贸易信贷的形式将风险转移至商业上的货币，该形式属于

A.财务型保险类风险转移

B.财务型非保险类风险转移

C.回避风险

D.接受风险

19．项目管理人员对风险后果看的比较重，反映了风险估计的

A.乐观原则

B.悲观原则

C.折中原则

D.遗憾原则

20．下列属于风险评价最基本准则的是

A.风险回避准则

B.社会费用最小准则

C.风险成本／效益比准则

D.风险权衡准则

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．纯粹风险的分类有

A.人身风险

B.财产风险

C.责任风险

D.他人过失风险

E．自然风险

22．下列属于不可预测风险的有

A.地震

B.战争

C.通货膨胀

D.政策变化

E．仪器设备出现故障

23．项目风险，按照产生的原因可分为

A.自然风险

B.社会风险

C.经济风险

D.技术风险E．组织风险

24．风险管理规划文件中应当包括的内容有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.项目风险形势估计

B.风险评价计划

C.风险管理计划

D.风险应对计划

E．风险规避计划

25．风险识别需要确定的三个相互关联的因素有

A.风险来源

B.风险事件

C.风险损失

D.风险征兆E．风险性质[最新年份咨询qq593777558]

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

26．随机型风险估计一般按照_______和_______来估计。

27．等概率准则、乐观准则、遗憾准则等属于_______风险估计。

28．_______是一种演绎的逻辑分析方法，它在风险分析中主要是遵循从结果找原因

的原则。

29．风险预防是一种主动的风险管理策略，通常采取_______和_______的手

段。

30．回避风险包括_______和_______两种。

31．预算应急费一般分为_______和_______两类。

32．风险监控技术包括审核检查法、_______、_______、费用偏差分析。

33．_______的科学基础是所谓的“80／20”法则。

34．纵向层次和_______称为CB指数。

35．WBS文件一般包括_______和_______。[[微信公众号：ikaoti]

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

36．简述风险管理的基本原则。

37．什么是不确定型风险估计?什么是悲观准则?

38．简述项目风险的应对措施。

39．简述风险监控的含义和目标。

五、计算题(本大题共l小题，共8分)

40．有一工业项目，根据其历史资料预测其单位产品价格为P=21000，单位产品变动成本为w=1000元，固定成本为F=10万元，拟定生产规模为年产l30件，试对该项目进

行盈亏平衡分析。

六、论述题(本大题共l小题，共l0分)

41．论述项目风险管理和项目管理的关系。