2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目管理法规试卷

（课程代码05065）

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．在诉讼时效期间的最后6个月内，由于不可抗力或其他障碍致使权利人不能行使请求

权，诉讼时效

A.中止

B.中断

C.消灭

D.重新计算

2．建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度。卣国务院建设行政主管部门负

责年检的是

A.乙级和丙级工程监理企业资质

B.甲级和乙级工程监理企业资质

C.甲级工程监理企业资质

D.甲级、乙级和丙级工程监理企业资质

3．关于我国基本价格制度，表述正确的是

A.行政定价为主

B.市场定价实行听证会制度

C.市场定价实行公告制度

D.国家调控下的市场定价为主

4．《建设工程质量管理条例》明确了我国建设工程质量实行

A.政府监督管理

B.建设单位监督管理

C.设计单位监督管理

D.监理单位监督管理

5．建设工程发生质量事故后，有关单位向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的

期限是

A.12／小时

B.24／小时

C.48／小时

D.72／小时

6．债务人放弃其到期债权，对债权人造成损害时，债权人可以行使

A.代位权

B.撤销权

C.解除权

D.不安抗辩权

7．地面基础工程、主体结构工程的最低保修期限应不低于

A.2年

B.5年

C.10年

D.工程设计年限

8．《建设合同施工合同文本》中的总纲性文件是

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

9．公开招标在开标时，应当由

A.招标人主持，投标人自愿参加

B.招标人主持，所有投标人均应参加

C.招标监督机构主持，投标人自愿参加

D.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

10．当事人不服人民法院一审判决的，有权向上一级人民法院提起上诉的期限是

A.10日

B.15日

C.30日

D.60日

二、多项选择题(本大题共15小题，每小题2分。共30分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

11．项目管理法律关系的构成要素包括

A.主体

B.客体

C.内容

D.行为E．事件

12．根据我国《公司法》的有关规定，公积金可以用于

A.缴纳税收

B.弥补公司亏损

C.转增资本

D.向股东分配

E．用于职工集体福利

13．我国建设工程质量管理法律规范的基本形式包括

A.法律

B.行政法规

C.部门规章[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.地方政府规章

E．地方性法规、自治法规

14．依据《建筑法》的有关内容，任何单位和个人对建设工程质量事故、质量缺陷都有权

A.检验

B.检举

C.控告

D.投诉E．处理

15．我国《合同法》的基本原则包括

A.平等、自愿原则

B.公平、诚实信用原则

C.遵守法律法规原则

D.遵守公序良俗原则

E．政府指导原则

16．无效合同的财产后果处理方式有

A.返还财产

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.双倍返还定金

E．追缴财产，收归国有

17．关于效力待定合同表述正确的有

A.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，合同有效

B.限制民事行为能力人订立的合同，未经法定代理人追认，合同无效

C.无代理权人订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力

D.无代理权人订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效

E．无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效

18．关于违约金的表述正确的有

A.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

B.约定违约金过分低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构适当增加

C.约定违约金高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以减少

D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构适当减少

E．约定违约金高于或低于造成损失的，只能由当事人自行协商解决

19．劳动争议案件的管辖机构包括

A.劳动者住所地基层人民法院

B.用人单位所在地基层人民法院[[微信公众号：ikaoti]

C.劳动合同地基层人民法院

D.劳动合同履行地基层人民法院

E．劳动争议仲裁委员会所在地基层人民法院

20．保险合同的特点包括

A.是双务合同

B.是有偿合同

C.是要式合同

D.是格式合同E．是射幸合同

21．因下列原因造成工期延误，工期相应顺延的有

A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款

C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

D.承包人未经工程师同意擅自对原设计进行变更

E．不可抗力

22．施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务的

A.承包人应当支付延期竣工的违约金

B.承包人支付延期竣工的违约金后，发包人不能再要求承包人继续施工

C.承包人支付延期竣工的违约金后，发包人仍然有权要求承包人继续施工[[微信公众号：ikaoti]

D.发包人要求承包人继续施工的，承包人无须再支付延期竣工的违约金

E．发包人要求承包人继续施工的，承包人仍须支付延期竣工的违约金

23．世界银行国际竞争性招标以外的其他招标方式还包括

A.有限国际招标

B.国内竞争性招标

C.国际和国内询价采购

D.直接采购

E．自营工程

24．仲裁协议的内容包括

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.选定的仲裁员

E．放弃诉讼的意思表示

25．FIDIC合同条件中业主的义务包括

A.业主应在合理时间内向承包商提供施工场地

B.业主应在合理时间内向承包商提供图纸和有关辅助资料

C.业主应按合同规定的时间向承包商付款

D.业主应在缺陷通知期内负责照管工程现场

E．业主应协助承包商做好有关工作。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)

26．产品质量认证制度

27．要约撤销

28．招标公告

29．施工合同

30．FIDIC

四、简答题(本大题共5小题。每小题6分。共30分)

31．简述消费争议解决的途径。

32．简述我国建设工程质量保修制度及其保修范围。

33．合同生效应当具备哪些条件?

34．影响工程质量的责任主体主要有哪些?

35．简述联合体共同投标的概念及其法律特征。

五、论述题(本大题共1小题，共10分)

36.试述我围《合同法》关于违约责任的规定。