2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估试卷

(课程代码5066)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

1．不属于项目后评估预测数据处理的方法是()

A.专家调查法

B.趋势分析法

C.概率分析法

D.回归预测法

2．项目生命周期主要内容不包括()

A.项目的时限[最新年份咨询qq593777558]

B.项目的目标

C.项目的任务

D.项目的成果

3．下列不是项目风险度量的方法是()[最新年份咨询qq593777558]

A.系统分解法

B.期望值法

C.专家决策法

D.模拟仿真法

4．项目后评估不具有的原则是()

A.实用性

B.真实性

C.透明性

D.独立性

5．项目运行环境综合评估的内容不包括()

A.优惠性评估

B.系统性评估

C.完善性评估

D.安全性评估

6．不属于项目跟踪评估的基本原则是()

A.内外结合

B.全过程评估

C.对照计划

D.统计分析

7．下列不反映项目风险的主要特性是()

A.发展的阶段性

B.发展的突变性

C.相对可预测性

D.风险不确定性

8．对项目实际情况的评估和未来的预测是属于()

A.项目前评估

B.项目后评估

C.项目跟踪评估

D.项目综合评估

9．不反映项目跟踪评估情况的基本特性是()

A.阶段性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.监测性

C.制约性

D.集成性

10．项目前评估的重要作用之一是()

A.项目决策的保障

B.实施工作的保障

C.绩效质量的保障

D.管理工作的保障

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分l

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．项目论证与评估具有以下作用()

A.项目决策的前提和保证

B.获得项目融资的凭证和依据

C.及时反馈和改进项目决策[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.政府管理机构开展宏观经济管理的手段

E．促进和提高项目管理的手段和方法

12．项目运行环境评估的原则是()

A.客观性

B.动态性

C.独特性

D.系统性

E．制约性

13．项目后评估的对比分析法有()

A.层次分析法

B.因果分析法[[微信公众号：ikaoti]

C.有无对比法

D.类比分析法

E．前后对比法

14．项目认证与评估的主体是()

A项目业主或发起人

B.社会中介机构

C.贷款银行或融资者

D.政府或主管部门

E．项目实施者或承包商

15．项目前评估的基本原则有()

A.遵纪守法

B.实事求是

C.可比性

D.不确定性

E．动态分析为主

16．项目跟踪评估具有以下基本特性()

A.集成性

B.监测性

C.独特性

D.阶段性

E．制约性

17．识别国民经济费用和效益的原则是()

A.经济原则

B.边际原则

C.贡献原则

D.国家原则

E．对比原则

18．项目技术评估的相关因索有()

A.需求因索

B.供给因素

C.技术支持因索

D.资源因素

E．环境制约因索

19．项目不确定性分析的主要方法是()

A.矩阵分析法

B.风险决策方法

C.敏感性分析法

D.概率分析法

E．盈亏平衡分析法

20．项目综合评估的专家评估法有()

A.评分法

B.层次分析法

C.优序法

D.专家决策法

E．综合评分法

三、填空题(本大题共5小题．每空1分．共lO分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．项目认证与评估的发展历程主要经历了三个阶段：初创阶段、_____________阶段和____________阶段。

22．项目风险评估的主要工作内容包括：_____________和_____________两方面。

23．项目运行环境评估分为_____________和_____________两个方面。

24．项目跟踪评估包括两方面：_____________和_____________。

25．在项目产品市场需求调查中所使用的方法有：_____________和_____________。

四、简答题(本大题共4小题．每小题5分。共20分)

26．简述项目跟踪评估的主要内容。

27．试述项目综合评估的内容及其必要性。

28．简述项目技术评估的程序。

29．简述项目环境影响评估的原则。

五、论述题（本大题共2小题．每小题l0分，共20分）

30．试述项目后评估与前评估的主要区别。

31．试述项目单项评估的内容。

六、计算题（本大题20分)

32．某项目有两个投资方案，其现金流量如下表，假定行业基准收益率为15％，试计算分析：(计算结果保留两位小数)

(1)哪个方案财务净现值大；(2)哪个方案财务内部收益率大；

(3)你认为应当选择哪个方案?