2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估　试卷

(课程代码05066)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列不属于项目的特性的是

A.目的性

B.独特性

C.一次性

D.预测性

2．下列不属于项目论证与评估的基本特性的是

A.比较分析特性

B.决策支持特性[[微信公众号：ikaoti]

C.实施渐进性

D.假设前提特性

3．下列不属于项目论证与评估发展历程的是

A.形成阶段

B.初创阶段

C.推广阶段

D.改进和提高阶段

4．下列不属于项目全生命周期的主要阶段的是

A.分析阶段

B.清理阶段

C.运营阶段

D.建造阶段

5．下列不属于现金流出的费用的是

A.原材料

B.折旧

C.工资

D.管理费用

6．下列不属于项目运行环境综合评估内容的是

A.安全性评估

B.动态性评估

C.完善性评估

D.优惠性评估

7．下列属于财务动态评估指标的是

A.资产负债率

B.资本金收益率

C.财务内部收益率

D.资本金利润率

8．下列不属于项目国民经济评估目标的是

A.企业收入增长目标

B.国民收入增长目标

C.资源充分利用目标

D.风险承担与规避目标

9．下列不属于项目环境影响评估的基本原则的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.目的性与主导性原则

B.整体性与相关性原则

C.均衡性与动态性原则

D.发现与解决问题并重的原则

10．下列不属于项目不确定性分析的主要方法的是

A.盈亏平衡分析法

B.分项定量分析法

C.敏感性分析法

D.概率分析法

11．下列不属于专家评估法的是

A.评分法8．综合评分法

C.优序法

D.核检法

12．下列不属于项目生命周期主要阶段的是

A.实施阶段

B.决策阶段

C.项目使用阶段

D.计划与设计阶段

13．下列关于项目资源投入说法正确的是

A.前期少、中期多、后期少

B.前期少、中期多、后期多

C.前期多、中期多、后期少

D.前期多、中期少、后期少

14．下列不属于项目决策主要内容的是

A.确定项目目标

B.确定项目产出物

C.项目计划与设计

D.拟定项目备选方案

15．下列说法错误的是

A.项目前评估是项目初始决策的前提和基础

B.项目跟踪评估是对项目实施各种决策的前提和保障

C.项目决策是项目论证与评估的前提

D.项目后评估是对于项目前评估和项目决策的检验与评价

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．下列哪些著作标志着项目论证与评估的原理与方法在不断的成熟和发展并被广泛的应用

A.《发展中国家工业项目分析手册》

B.《全国洪水控制法》

C.《项目经济分析》

D.《建设项目经济评价方法》

E．《工业项目评价手册》

17．亚洲开发银行的贷款项目的主要实施步骤包括

A.选项立项

B.项目可行性研究

C.实地考察与项目评估

D.贷款谈判与批准

E．项目实施与监控

18．按照层次性可以把项目运行环境区分为

A.项目的软环境

B.项目的硬环境

C.项目的宏观运行环境

D.项目的中观运行环境

E．项目的微观运行环境

19．下列属于项目技术评估相关因素的有

A.需求因素

B.供给因素

C.资源因素

D.技术支持因素

E．环境制约因素

20．项目财务评估的步骤包括

A.项目财务数据收集

B.项目财务数据预测

C.编制财务评估用报表[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.全面进行项目财务可行性分析

E．给出项目财务可行性分析结论

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．项目决策和项目论证与评估是紧密相关的，二者是一种互为            和

的关系。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

22．项目全生命周期包括一般意义上的            生命周期和            的生命周期。

23．项目宏观经济环境评估的基本方法包括            和            。

24．项目工艺技术方案是指为完成项目产品的生产过程，保证项目的正常运行而采用的

和            。

25．项目经济评估包括项目            和项目            。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述项目论证与评估的主要作用。

27．简述项目前评估的作用。

28．简述项目技术评估的程序。

29．简述项目社会影响评估的步骤。

30．简述项目综合评估的内容。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

31．试述项目论证与评估的原则。

32．试述项目竞争环境条件评估的内容。

六、计算题(本大题共20分)

33．A公司拟购建一条新生产线，项目总投资800万元，建设期为2年，可以使用6年，若要求年报酬率为10％，则该项目每年产生的最低报酬为多少万元?