2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估试卷

(课程代码05066)

一、单项选择题(本大题共20小题．每小题1分。共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的．

请将其代码填写在题后的括

1.目前主要使用的项目工艺技术方案评估方法是

A专家砰分法

B.现值法

C.年值法

D.回收期法

2.项目财务效益评估的内容不包括

A.盈利能力分析

B.清偿能力分析

C.劳动能力分析

D.财务外汇效果分析

3.对项目资金供应条件的评估属于

A.项目资源条件评估

B.项目市场条件评估

C.项目宏观条件评估

D.项目竞争条件评估[最新年份咨询qq593777558]

4．某投资项目，当基准收益率取20％时，NPV=-20万元，该项目的内部收益率(IRR)值应为

A大于20％B小于20％C等于20％

D.无从判断

5．不计入经营成本的项目费用是

A折旧费B大修理费C动力燃料费D管理费

6．项目后评估的起点是

A投入运营B项目开工

C项目竣工D前评估完成后

7．全部项目评估中最重要的一个部分是

A项目前评估

B.项目跟踪评估

C.项目综合评估D项目后评估

8．净现金流量是指lil--mt点上现金流入量与现金流出挞之

A和B差C积D商

9．总成本费用被划分为固定成本和变动成本．这佯做的目的是

A利于统计、核算B为经营成本提供数据

C为盈亏平衡分析提供数据D为财务分析提供便利

10．一般情况下．同一净现金流量的净现值随着折现率的增大而减小．故基准收益率定得越高，能被接受的方案

A越少

B.越多C不变D不能确定

11．通过慨率分析，我们应该选择的项目是

A.期望值小、风险小B期望值大、风险小

C.期望值小、风险大D期望值大、风险大

12.当两个投资方案的投资规模不相等时，用以比选方案的指标是

A利润总额B内部收益率

C财务净现值D财务琦现值率

13.下列财务基础数据估算表中与其他不同类的是

A.资金筹措表B总成本费用表

C.销售收入、税金及其附加表

D.损益表

14．项目财务效益评估的基本财务报表不包括

A.现金流量表

B.资产负债表

C损益表D生产成本明细表

15.反映项目盈利能力的指标是

A投资收益率B贷款偿还期

C固定资产周转率

D.财务换汇成本

16．计算经济净现值时所采用的折现率为

A基准收益率

B.利率

C.社会折现率D内部收益率

17内部收益率使得净现值等于

A.1

B.基准值

C.零

D.目标值

18．用生产能力利用率表示盈亏平衡点时．正确说法为

A.它是一个绝对量8．它越低项目风险越小

C.它越高风险越小D它只有大于50％时才能够盈利

19.在项目评估中将地理、气候作为重要因素的是

A.农业项目B工业项目

C.科技项目

D.商业项目

20.亚洲开发银行进行业务活动最主要的资金来源是

A开发基金B日本特别基金

C.普通资金D技术援助特别基金

二：多项选择题(本大题共10小题,每小题2分．共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个符合题目要求的。

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未

选均无分。

21．硕目评估一般是由__________负责组织委托。

A咨询机构。

B.投资者

C.贷款银行

D.有关部门．E．承包商

22．经营成本不包括

A利息支出

B.工资和福利费

C.折旧费

D.外购燃料成本

E．修理费

23．下列属于“转移支付”的有

A.各种税金

B.国外贷款利息

C.政府补贴

D.职工工资

E．土地费用

24．静态盈利能力评价指标有．

A.投资利润率

B.销售利税率

C内部收益率’

D.财务净现值

E．财务净现值率

25．编制现金流量表主要是为了编制哪些分析指标?

A：财务内部收益率

B.财务净现值

C.投资回收期

D.借款偿这期

E．投资利润率

26．项旱的生命周期包括

A.项目建造期

B.项目使用期

C.项目的拆除

D.项目的论证决策期

E．项目准备期

27．项目风险构成的要素有

A.项目风险因素

B.项目风险后果

C.项目风险事件

D.项目风险过程

E.项目风险方法

28．组成固定资产投资总额的有

A.工程费

B.预备费

C.其他费用

D.贷款利息

E．流动资金

29．项目产品市场预测的方法主要有

A.时间序列预测法

B.系统预测法

C.德尔菲预测法

D.回归预测法

E.市场预测法

30.项目综合评估的定量方法主要存

A.评分法B：层次分析法

C.统计法

D.模糊综合评判

E．优序法

三,填空题(本大题共10空，每空1分。共10分)

请在每小题的奎掐中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．项目动态评估的原则包括二个方面，其一是项目评估中必须考虑项目投资的

________，其二是项目评估工作必须坚持________的原则。

32．项目评估的主要对象是________和________。

33．项目前评估有静态分析和动态分析，动态分析考虑了项目投资和收益的________，因此项目前评估要求坚持以________为主的原则，

34．项目跟踪评估包括________和________两个方面

35．自有资金收益率等于________和________与自有资金的比值。

四、简答题(本大题共2小题．第36小题4分，第37小题6分．共10分)：。

36．简述项目论证与评估的作用。

37简述项目单项评估的主要内容。

五、计算题(本大题共3小题，第38、39小题各10分．第40小题5分．共25分)

38.某工业项目建设期5年．生产期I5年，占用水稻田2000亩。项目占用以前，该土地3年内平均每亩产量为0.5吨。每吨水稻的生产成本为500元(已凋整)。水稻为外贸货物，按直接出口处理，其FOB价为200美元/吨，该地区水稻至口岸的运费为50元/吨，社会折现率按8％计算。影子汇率取1USD=8RMB，贸易赞用率取5％。请问水稻和土地的影子价格各是多少?

附公式：F=(1+ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT i) HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT n

P=A HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT (1+i)n−1i

39．某项目建没期为3年，第一年投入1000万元，全部是自有资金；第二年投入800万元．全部是自有资金；第三年投入l000万元，全部是银行贷款。建设投资贷款利率为l0％。该项目可使用20年。从生产期第三年开始，达到设计生产能力的100％。正常年份生产水泥10000吨，总成本费用1600万元。销售税金为产品销售收入的10％。产品销售价格为2500元／吨．并且当年生产当年销售．没有库存。流动资金为600万元，由银行贷款解决。要求：计算该项目的静态盈利指标。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

40．某工程项目经过此次试算，结果为以折现率35％计算的净现值廷一800万元，以折现率33％计算的净现值是-400万元；以折现率32％计算的净现值是ll00万元，试计算其内部收益率。

六、论述题(本大题共15分)

41．试述开展项目社会影响评价的意义和作用。