2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估试题

（课程代码05066）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”[[微信公众号：ikaoti]

1．项目论证与评估的形成阶段处于

A.20世纪30年代

B.20世纪50年代

C.20世纪60年代[最新年份咨询qq593777558]

D.20世纪80年代

2．下列不属于项目决策的主要工作的是

A.组织发展战略研究

B.确定项目产出物

C.确定项目目标

D.调查研究收集资料

3．下列不属于项目全生命周期的主要阶段的是

A.项目运行阶段

B.项目计划与设计阶段

C.项目实施阶段

D.项目定义与决策阶段

4．下列不属于项目跟踪评估的基本原则的是

A.统计分析的原则

B.对照计划的原则

C.内外结合的原则

D.动态分析的原则

5．下列不属于项目市场条件分析的内容是

A.市场预测

B.市场分析

C.市场调查

D.市场评价

6．下列不属于影响项目财务评估的主要要素的是

A.项目计算期

B.项目范围的界定[[微信公众号：ikaoti]

C.项目财务评估方法的选用

D.项目折现计算的规定选用

7．下列不属于项目环境影响预测方法的是

A.核检法[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.数学模型法

C.物理模型法

D.专业判断法

8．下列不属于项目风险度量方法的是

A.期望值法

B.流程图法

C.模拟仿真法

D.专家决策法

9．下列不属于项目后评估工作流程的是

A.项目前评估和项目初始与跟踪决策的评估

B.项目未来可持续发展的评估

C.对变更后新方案的全面评估

D.项目对于社会和环境的影响与危害的全面评估

10．下列不属于项目竞争环境条件评估内容的是

A.项目未来的市场占有率

B.项目的资金条件

C.项目现有的竞争者

D.项目潜在的市场进入者

11．造成买方侃价能力增强的主要因素不包括

A.市场上有大量的相同产品的供应商

B.买方具有自主生产同类产品的能力

C.供方数量有限

D.买方对项目产品的需求不迫切

12．应当引起重视的替代品不包括

A.功能不同的新产品

B.全新创造的消费观念和产品

C.新研究的具有同等或更高功能的新产品

D.由盈利很高的企业生产的具有相似功能的副产品

13．项目社会文化环境评估的主要内容不包括

A.文化影响因素的评估

B.财政政策评估

C.舆论影响因素的评估

D.社区影响因素的评估

14．项目工艺技术的评估内容不包括

A.工艺技术必须要满足项目运行的需要[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.工艺技术要适应原材料和技术装备条件的要求

C.工艺技术的先进性的要求

D.技术装备的来源评估

15．项目技术方案综合评估的内容不包括

A.评估指标的选用

B.评估方法的选用[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.评估方案分析

D.评估结果的输出

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16．下列属于项目评估与论证的基本特性的有[[微信公众号：ikaoti]

A.决策支持特性

B.后果不可挽回性

C.比较分析特性

D.实施渐进性

E．假设前提特性

17．下列属于项目前评估的特性的有

A.动态性

B.预测性

C.科学性

D.系统性E．实践性

18．在项目的市场需求调查中所使用的方法主要有

A.走访调查法

B.电话调查法

C.书面调查

D.专家调查法

E．资料调查法

19．下列属于项目技术评估原则的有

A.先进性和适用性相结合的原则

B.经济性和合理性相结合的原则

C.技术安全性与可靠性相结合的原则

D.有利于环境保护的原则

E．发现问题和解决问题并重的原则

20．根据是否考虑资金时间价值，可以把财务评估指标分为

A.时间性指标

B.价值指标

C.比率性指标

D.动态评估指标

E．静态评估指标

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在答题卡上作答。

21．项目论证与评估是指在项目             活动过程中所开展的一系列

活动。

22．项目后评估的基本特性包括信息反馈的特性、             、为项目运营决策服务的

特性和             。

23．按照项目运行环境条件的特征，可以把项目的运行环境分为          和           。

24．项目现金流量是指在项目计算期内发生的与项目直接有关的各项             和

的总称。

25．项目财务评估是国民经济评估的             ；项目国民经济评估是项目可行的

。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

请在答题卡上作答。

26．简述项目跟踪评估的基本内容。

27．简述项目后评估的作用。

28．简述项目工艺技术方案评估的内容。

29．简述项目社会影响评估的原则。

30．简述项目后评估的方法有哪些?

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

31．试述项目前评估与项目后评估的主要区别。

32．试述项目单项评估的主要内容。

六、计算题(本大题共1小题，共20分)

请在答题卡上作答。

33．某公司投资一个项目，该项目有两种付款方式可供选择：

甲方案：现在支付10万元，一次性结清。[最新年份咨询qq593777558]

乙方案：分3年付款，1—3年各年初的付款额分别为3万元、4万元、4万元。

假设年利率为10％，要求按现值计算，从甲乙两方案中选优。