2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估试卷

（课程代码05066）

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．项目论证与评估的初创阶段处于

A.20世纪30年代[最新年份咨询qq593777558]

B.20世纪40年代

C.20世纪50年代

D.20世纪60年代

2．下列不属于项目论证与评估的原则的是

A.遵纪守法的原则

B.实事求是的原则

C.成本效益原则

D.规范化原则[[微信公众号：ikaoti]

3．下列不属于项目跟踪评估基本特性的是

A.动态性[[微信公众号：ikaoti]

B.阶段性

C.预测性

D.集成性

4．下列不属于项目后评估的基本原则的是

A.前后对照的原则

B.惩前毖后的原则

C.独立评估的原则

D.统计分析的原则

5．下列不属于项目工程技术评估的主要内容的是

A.项目工程设计方案评估[最新年份咨询qq593777558]

B.项目工程实施技术评估

C.项目施工组织方案的评估

D.项目技术装备耐用性的评估

6．下列不属于财务静态评估指标的是

A.财务净现值

B.资本金利润率

C.资本金收益率

D.资产负债率

7．在项目环境影响识别方法中，被称为“列表清单法”或“一览表法”的是

A.打分法

B.排序法

C.核检法

D.分项定量法

8．下列不属于项目风险识别方法的是

A.系统分解法

B.综合评价法

C.流程图法

D.头脑风暴法

9．下列不属于项目计划与设计阶段内容的是

A.可行性研究

B.技术设计

C.造价预算

D.计划安排

10．下列不属于项目前评估内容的是

A.组织发展战略研究[[微信公众号：ikaoti]

B.项目的机遇研究

C.项目的必要性研究[最新年份咨询qq593777558]

D.项目未来发展的预测

11．下列不属于项目跟踪评估工作流程的是

A.项目实施情况的评估

B.项目变更方案的评估

C.项目可行性的报告批复

D.变更后新方案的全面评估

12．下列不属于按照项目环境要素本身属性分类的是

A.政治环境

B.硬环境

C.经济环境

D.法律环境

13．下列不属于项目资源条件评估内容的是

A.市场条件

B.资金条件

C.原材料供应条件

D.动力供应条件

14．下列不属于项目宏观经济环境评估的主要内容的是

A.国家和地方的总供给和总需求的平衡情况

B.国家或地方的经济发展与增长情况评估

C.国家或地方的就业和收入情况评估

D.国家和地方的财政政策

15．造成供方侃价能力增强的主要因素不包括

A.供方数量有限

B.供方具有行政性垄断

C.市场上有大量的相同产品的供应商

D.供方产品的进入壁垒较高

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．下列属于项目生命周期的特性有

A.项目资源投入不断累积的特性

B.项目的风险不断降低的特征

C.项目确定性不断提高的特性

D.项目全过程的阶段特征

E．项目的数据信息越来越可靠

17．下列属于世界银行贷款项目的项目全生命周期的有

A.项目立项阶段

B.项目准备阶段

C.项目评估阶段

D.贷款谈判和执董会批准

E．项目执行和监督

18．按照项目运行环境条件的特征，可以把项目的运行环境分为

A.中观运行环境

B.软环境

C.硬环境

D.微观运行环境

E．宏观运行环境

19．下列属于项目国民经济评估目标的有

A.企业收入增长目标

B.国民收入增长目标[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.资源充分利用目标

D.风险承担与规避目标

E．企业成本最小化目标

20．项目环境影响评估的基本原则包括

A.目的性与主导性原则

B.整体性与相关性原则

C.均衡性与动态性原则

D.随机性与风险性原则

E．社会经济性与公众参与原则

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。[最新年份咨询qq593777558]

21．项目论证与评估的基本内容按照项目涉及的主要条件和制约因素可以分为

和           。

22．项目的全生命周期一般可划分为项目的建造阶段、           和           。

23．项目运行环境综合评估的内容包括安全性评估、           和           。

24．项目技术方案评估信息的集成包括专项评估信息的           和专项评估信息的

。

25．根据是否考虑资金时间价值，可以把财务评估指标分为           和           。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述项目的特性。

27．简述项目前评估的基本原则。

28．简述项目环境影响评估的意义和作用。

29．简述项目不确定性分析的主要方法。

30．简述项目后评估的程序。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

31．试述项目工艺技术方案评估的内容。

32．试述项目国民经济评估与项目财务评估的区别与联系。

六、计算题(本大题共20分)

33．某公司拟投资一个项目，该项目有两种付款方案：

(1)从现在起，每年年初支付20万元，连续支付十次，共200万元。

(2)从第五年起，每年年末支付25万元，连续支付十次，共250万元。

假设该公司的资金成本率为10％，你认为该公司应该选择哪个方案?