2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估试卷

（课程代码05066）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列选项不属于项目评估按照时间进度划分的基本内容的是

A.单项评估

B.前评估

C.后评估

D.跟踪评估

2．下列不属于项目前评估的基本内容的是

A.项目的机遇研究

B.项目的必要性研究

C.项目的可行性研究

D.项目未来的发展预测

3．下列不属于项目后评估的基本特性的是

A.信息反馈的特性

B.比较分析的特性

C.事后评估的特性

D.事前防范的特性

4．下列不属于项目运行环境综合评估的基本准则的是

A.客观性原则

B.全面性原则

C.科学性原则

D.前瞻性原则

5．下列不属于项目技术评估原则的是

A.发现问题和解决问题并重的原则[[微信公众号：ikaoti]

B.先进性和适用性相结合的原则

C.经济性和合理性相结合的原则[[微信公众号：ikaoti]

D.有利于环境保护性的原则

6．项目收益不包括

A.销售收入

B.利润

C.税金

D.折旧

7．下列属于项目后评估统计数据处理原则的是

A.惯性原则

B.真实性原则

C.类比原则

D.概率原则

8．下列不属于行业进入壁垒的是

A.规模经济[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.产品歧义

C.产业增长速度[[微信公众号：ikaoti]

D.转换成本

9．项目工艺技术方案的合理性评估要求不包括

A.保证项目运行的连续性

B.保障项目运行过程的协调性

C.要具备一定的可变更性

D.满足项目运行过程的特定要求

10.项目技术装备评估的内容不包括

A.动态性的评估

B.耐用性的评估

C.可靠性的评估

D.安全性的评估

11.下列不属于影子价格计算方法的是

A.L-M法

B.UNIDO法

C.UNA法

D.S-V法

12.我国主要的环境标准不包括

A.环境质量标准[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.污染物排放标准

C.强制性标准

D.环境管理标准

13.项目风险度量的主要工作内容不包括

A.项目风险识别

B.项目风险发生可能性

C.项目风险后果严重程度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.项目风险影响范围大小

14.项目综合评估的一般步骤不包括

A.明确评估目的

B.明确评估范围

C.确定评估对象

D.选择或构造评估模型

15.工业项目评估的原则不包括

A.及时性原则

B.全局性原则

C.综合性原则

D.动态性原则

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16.政府采购项目的特点有

A.资金来源的公共性

B.非赢利性

C.公开性

D.复杂性[[微信公众号：ikaoti]

E．程序性

17.下列属于项目跟踪评估的作用有

A.项目实施工作的保障

B.项目变更的前提条件

C.项目绩效度量的手段

D.项目跟踪决策的依据

E．确保国家利益的一种手段

18.下列属于项目运行环境综合评估内容的有

A.科学性评估

B.动态性评估

C.安全性评估

D.完善性评估

E．优惠性评估

19.项目中的转移支付科目主要包括

A.税金

B.工资

C.利息

D.土地费用

E．补贴

20.普遍采用的项目环境影响预测方法主要有

A.数学模式法

B.物理模型法

C.调查类比法

D.专业判断法

E．核检法

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在答题卡上作答。

21所谓动态性原则包括两个方面，其一是指在项目评估中要考虑项目投资的    ____，其

二是项目评估工作必须坚持         的原则。

22.项目市场条件的分析包括项目市场调查、____    和       ____。

23.项目技术评估是对项目所使用的____    、      _和实施技术等方面的

可行性所进行的评估。

24.在识别项目国民经济费用与效益时应遵循____        和    ____。

25.项目风险综合评估的三大要素包括项目风险因素、项目____和项目____。

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

请在答题卡上作答。

26.简述项目单项评估的主要内容。

27.简述项目运行环境评估的主要内容。

28.简述项目社会影响评估的意义和作用。

29.简述项目现金流量的估算内容。

30.简述项目前评估与项目后评估的主要区别。

五、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

请在答题卡上作答。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31.试述项目后评估的概念及基本特性。

32.试述项目论证与评估的发展历程。

六、计算题（本大题共1小题，每小题20分，共20分）

请在答题卡上作答。

33.某公司投资一个项目，该项目有两种付款方式可供选择：

甲方案：现在支付10万元，一次性结清。

乙方案：分3年付款，1-3年各年末的付款额分别为4万元、4万元、4万元。

假设年利率为8%，要求按现值计算，从甲乙两方案中选优。[[微信公众号：ikaoti]