2005年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

合同法与合同管理试卷

（课程代码6960）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1．合同变更是一项法律行为，因此，当事人双方      可变更合同。

A.通知对方

B.协商一致

C.与第三方一起协调

D.不办任何手续

2．违约承担责任的赔偿额的最高限额，不得超过

A.10万元

B.30万元

C.违反合同一方订立时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

D.违反合同造成的实际损失与社会影响的折合费用之和

3．      不是无效合同。[最新年份咨询qq593777558]

A.没有法人资格但具有独立生产经营资格者签订的合同

B.无行为能力人签订的合同

C.盗用他人名义签订的合同

D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同

4．确定中标人后，招标人与投标人应以      作为施工合同价。

A.标底价

B.投标价

C.评标价

D.标底修正价

5．合同的成立需要经过      两个阶段。[最新年份咨询qq593777558]

A.制订和生效

B.要约和承诺

C.制订与公证

D.鉴证和生效

6．施工合同文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由      承担责任。

A，发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和工程师

7．某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠止错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。这一例中，下列表述中正确的是

A.原合同无效，乙与丙各自承担损失

B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

8．下列哪些当事人不能作为合同荚系的主体?

A.法人

B.其他组织

C.自然人

D.无行为能力的人

9．对合同纠纷实行仲裁后

A.当事人不服，可向法院起诉

B.当事人不服，可提出再次仲裁

C.当事人应当自动执行仲裁裁决

D.可由仲裁机构强制执行仲裁裁决

10．FIDIC合同条件规定，工程变更指令应由      签发。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.设计单位[[微信公众号：ikaoti]

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．索赔成立的条件有

A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失

B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

C.承包人按合向规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

D.ABCl中只要一个条件成立，则索赔条件即成立

E．ABC三个条件同时具备，则索赔条件即成立

12．无效合同当事人的法律责任，可按      方式处理。

A.赔偿损失[最新年份咨询qq593777558]

B.返还财产

C.追究违约金

D.追缴财产

E．追究处罚金

13．下列选项属于缔约过失责任的是

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立台同有关的重要事实或提供虚假情况

C.有其他违背诚实信用原则的行为

D.两方互不了解内情，未能按原意进行

E．一方向另一方泄露商业机密

14．在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括

A.办理招标备案[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.编制招标文件

C.发布招标公告

D.发售招标文件

E．组织现场考察

15．按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括      等。[最新年份咨询qq593777558]

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

E．提供施工场地的工程地质资料

16．招标莉期准备应满足的要求有

A.建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，且取得批准

B.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率

C.建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证

D。技术资料能满足招标投标的要求

E．法律、法规、规章规定的其他条件

17．施工合同出现由于     原因引起的变更，乙方可追究申方的责任。

A.不可抗力

B.设计错误

C.国家计划调整

D.国家标准修订

E．施工图的遗漏

18．按照《建设工程施工舍同》，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是

A.工程本身的损失

B.现场甲方人员的伤亡

C.现场乙方人员伤亡

D.施工机域的损坏

E．现场待用建材的损失

19．进行索赔，必须要有充分的证据，下列      可以作为索赔证据。

A.建筑材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的凭据

B.工程照片

C.各种会谈记要

D.双方电话记录

E．双方来往的信件

20．我国施工招标的形式有

A.公开招标

B.邀请招标

C.总价招标

D.单价招标

E．继续履行

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．违约责任是基于           而产生的违反           的责任。

22．《招标投标法》规定，           不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

23．从付款方式进行划分，建设工程合同可分为           合同、           合同

和           合同。

24．合同的标的是合同当事人           共同指向的对象。

25．按《合同法》规定。要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人

或者与要约           到达受要约人。

26．按《合同法》规定，无效合同就是指虽经当事人协商订立，但因其不具备

条件．不能产生法律约束力的合同。

27．FIDIC合同条件一般都分为两个部分，第一部分是           条件；第二部分是[[微信公众号：ikaoti]

条件。

28．在建筑市场中，围绕工程建设活动的主体有三方，即           方、

方、和           方。

29．按我国《建筑法》规定，对从业企业资质等级评定的基本条件明确为企业

、           、           和           四项内容。

30．按照我国《建筑法》规定，所有建设项目都要在           中心内报建、发布招标信息、合同授予、申领施工许可证。

四、词语解释题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

31．工程咨询服务机构

32．工程项目公开招标

五、简答题(本大题共10)

33．建设监理合同监理人的义务有哪些?

六、论述题(本大题共20分)

34．运用FIDIC编制的合同条件可采用哪些方式?这些采用方式有何特点?

七、案例分析题(本大题共20分)

35．某工程建设项目，业主由于停建，缓建造成承包方停工、窝工．承包方向业主提出索赔，由于多方因素，20天后才向有关部门发出索赔通知，有关部门5天内未予答复，承包方将业主和有关部门告上法庭。

问题：(1)承包方向业主提出索赔是否正确?应索赔多少?[[微信公众号：ikaoti]

(2)索赔的程序如何?承包方能以有关部门5天内未予答复为由将他告上法庭?

(3)监理工程师如何对待此索赔事件?