2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

合同法与合同管理试卷

课程代码：6960

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分。共20分)

l．因无效合同和被撤销合同的履行而引起的财产后果处理，《合同法》做出了有关规定。下

列不属于该规定的是()

A.扣押财产

B.赔偿损失

C.追缴财产

D.返还财产

2．根据《工程建设监理规定》，下列属于实施强制监理的是()

A.市政府办公大楼

B.个人出资兴建的住宅[[微信公众号：ikaoti]

C.医院停车场

D.国外好友出资委托代建的个人别墅

3．建设市场的客体，一般称作建筑产品，下列关于建筑产品的描述错误的是()

A.在不同的生产交易阶段，建筑产品表现为不同的形态

B.建筑产品具有相同于其它工业产品的特点

C.可以是咨询公司提供的咨询报告、咨询意见或其它服务

D.可以是生产厂家提供的混凝土构件

4．公开招标的优点是()

A.投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地

B.目标集中

C.招标的组织工作较容易

D.工作量比较小

5．国际联合承包的主要方式有()

A.合资公司、工程项目合营公司、独资公司

B.合资公司、联合集团、独资公司

C.合资公司、工程项目合营公司、联合集团[最新年份咨询qq593777558]

D.I程项目合营公司、联合集团、独资公司

6．下列属于开标后投标技巧的是()

A.不平衡报价

B.补充投标优惠条件

C.提高投标价格

D.多方案报价法

7．租赁期满，承租人应当返还租赁物，当事人也可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过()

A.五年

B.十年

C.十五年

D.二十年

8．下列是关于材料设备或其包装上标识应符合的要求，其中正确的是()

A.有生产厂家简介

B.有中、英文标明的产品名称、生产厂家厂名和厂址

C.设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图

D.产品包装和商标样式由厂家按喜好自行设计

9．下列问题中必须由工程师亲自处理的是()

A.签发工程开工令

B.澄清各合同文件的不一致之处

C.处理不利的外界障碍或条件引起的问题

D.工地施工现场值班，监督承包商现场施工质量．[[微信公众号：ikaoti]

10．下列关于索赔的说法不正确的是()

A.索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利

B.索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章

C.索赔是单向的

D.在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失

二、多项选择题(本大题共10小题．每小题2分。共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符台题目要求的。请将其代码填写在题后的

12．仲裁协议应包括下列内容（）

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁委员会成员情况

C.仲裁事项

D.答辩书

E．选定的仲裁委员会

13．下列属于《担保法》规定可以作抵押的财产有（）

A.土地所有权

B.抵押人所有的房屋和其它地上定着物

C.抵押人所有的机器、交通运输工具和其它财产

D.抵押人依法有权处分的机器、交通运输工具和其它财产

E．抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒地土地所有权

14．下列关于工程标底编制的原则，正确的是（）

A.统一工程项目划分，统一计量单位，统一计算规则

B.一个工程只能编制两个标底

C.标底必须经招标管理机构审定

D.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内

E．标底审定后必须及时妥善封存、严格保密、不得泄漏

15．对业主而言，招标就是择优，择优一般包含如下主要方面（）

C.先进的技术

D.优良的质量

E．较短的工期

16．投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现在（）

A.人际方面的实力

B.技术方面的实力

C.经济方面的实力

D.管理方面的实力

E．信誉方面的实力

17．下列关于投标人的说法正确的是()[[微信公众号：ikaoti]

A.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人或其它组织

B.投标人应具备承担招标项目的能力

C.投标人可以以低于合理预算成本的报价竞标

D.投标人不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标

E．投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者他

人的合法权益

18．因不可抗力事件导致的费用及延误工期的责任承担方法正确的是（）

A.工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用

D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E．延误的工期相应顺延

19．运用F1DIC编制的合同条件有（）

A.国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用

B.对比分析采用

C.合同谈判时采用

D.局部选择采

E．所有条款都采用

20．与索赔事件有关的证据资料包括（）

A.施工日志

B.来往信件

C.气象资料

D.会议纪要

三、填空题(本大题共10空。每空1分．共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．合同的解除包括_____________和法定解除两种情形。

22．保险是一种受法律保护的_____________的经济制度,市场或建筑市场。[[微信公众号：ikaoti]

24．评标委员会的成员由招标单位、上级主管部门和_____________组成为5人以上的单

数，其中技术、经济等方面的专家不得少于三分之二。

25．实行合理低标价评标的，在满足招标文件各项要求的前提下，_____________的投标单位应为中标单位。

26买卖合同是出卖人转_____________移——于买受人，买受人支付价款的合同。

27．承包人将承包的工程全部包给其它施工单位，从中提取回扣者届行为。

28．工程预付款主要是用于采购建筑材料，预付时间应不迟于约定开：EEl期的前_____________—天。

29．F1DIC是指_____________联合会，它是该联合会法语名称的字头缩写。

30．工期索赔的计算主要有_____________和比例计算法两种。

四、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分．共9分)

31．担保

32．建设市场的客体

33．投标技巧研究

五、简答题(本大题共3小题．每小题7分．共21分)

34．根据《合同法》的规定，合同一般包括哪些条款?

35．简述工程项目施工公开招标的程序。

36．简述建筑法的定义及立法目的。

六、案例分析题(本大题共20分)

福州某工程，建设单位与监理公司签订了施工阶段的监理合同，与承包商签订了施工

台同。工程施工中发生了如下事件：

(一)承包人按合同规定负责采购该工程的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设

备到货前，承包人按合同规定时间通知工程师清点。工程师在清点时发现材料的实际质量

与产品合格证明不符，采购的设备与设计标准要求也不符。，

问题：37、对于合同约定由承包人采购材料设备的，在质量控制方面对承包人有什么要求?

38、对本案中发生的材料设备质量问题，监理工程师应如何处理?

(二)合同约定：该工程的门窗安装普通玻璃，颜色未明确。承包人认为白玻透光性好，

性价比高，又不宜过时，属大众化产品．故采购了白玻。施工后业主认为，绿色是近两年的

流行色，绿玻美观、时尚．又有一定的防紫外线作用，要求改装绿玻。承包人不同意，由此双方产生了争议。

问题：39、依《施工合同文本》规定，此时业主和承包人可以通过什么方式处理此施工合同争议。’