2007年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

合同法与合同管理试卷

课程代码6960

一、单项选择题(本大题共1O小题，每小题2分，共20分)

1．《合同法》规定了合同转让的三种情况，不属于这三种情况的是

A.合同权利转让

B.合同书转让

C.合同义务转让

D.合同权利义务一并转让

2.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的承揽工程的范围应

A.取决于任一等级单位的业务许可范围

B.取决于资质等级高的单位的业务许可范围

C.取决于资质等级低的单位的业务许可范围

D.由双方协商决定

3．不属于建设工程市场主体的是

A.专业技术人员

B.承包商

C.工程咨询服务机构

D.业主

4.下列关于公开招标的程序，排列正确的是

①编制招标文件②建设项目报建③投标者的资格预审④发放招标文件

⑤开标、评标与定标⑥签订合同

九①②③④⑤⑥

B.①②④③⑤⑥

C.②①④③⑤⑥

D.②①③④⑤⑥

5.编制施工规划的原则是

A.降低成本

B.保证工期

C.保证工程质量

D.在保证工期和二[程质量的前提下使成本最低，利润最大

6．对于招标的工程项目，若本企业无优势，但由于企业无后继工程或已出现部分窝工，又必须争取中标，则该企业应该投的是

A.风险标

B.保本标

C.保险标

D.盈利标

7.租赁合同的形式没有限制，但租赁合同

A.在三个月以上的采用书面形式

B.在六个月以上的采用书面形式

C.在九个月以上的采用书面形式

D.在一年以上的采用书面形式

8.发包人供应的材料设备与约定不符时，正确的处理办法是[[微信公众号：ikaoti]

A.材料设备单价与合同约定不符时，由承包人承担所有差价

B.到货地点与合同约定不符时，承包人负责自行运至合同约定地点

C.供应数量多于合同规定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地

D.到货时间早于合同约定时间时，承包人承担因此发生的保管费用

9．下列关于工程师的描述正确的是

A.工程师受业主聘用，属于合同中的业主一方

B.工程师有权改变合同

C.工程师有权解除合同规定的承包商的义务

D.工程师是独立的、公正的第三方

10.关于施工索赔的说法不正确的是

A.索赔是合同管理的重要环节

B.索赔是计划管理的动力

C.索赔是承包商刨收的渠道[最新年份咨询qq593777558]

D.索赔要求提高文档管理的水平

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．会导致合同终止的情况包括

A.合同解除

B.债务相互抵销[最新年份咨询qq593777558]

C.债权人免除债务

D.债务已经按照约定履行

E．债务人免除债务

12．《建筑法》是指调整建筑活动的法律规范的总称，其立法目的有

A.调整建筑工程活动

B.加强对建筑活动的监督管理

C.维护建筑市场秩序

D.保证建筑工程的质量与安全

E．促进建筑业健康发展

13．我国的建设工程交易中心的基本功能有

A.信息服务功能

B.确定工程招标方式功能

C.场所服务功能

D.信息发布功能

E．集中办公功能

14．招标项目应放弃投标的情况有

A.工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

B.本施工企业生产任务饱满，招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目

C.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

D.本施工企业主营和兼营能力之外的项目

E．招标工程既是本施工企业的强项又是竞争对手的弱项的项目

15．投标文件应当在开标时当场宣布无效的情形有

A.投标文件未加密封

B.投标文件无投标单位及其法定代表人或者其代理人印鉴

C.投标截止日期后送达的投标文件[最新年份咨询qq593777558]

D.投标文件关键内容不全

E．投标文件字迹辨认不清

16．属于建筑工程实施强制监理范围的有

A.大、中型工程项目[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.市政、公用工程项目

C.政府投资兴建和开发建设的办公楼

D.外资、中外合资的工程项目

E．中、小型工程项目

17．标底价格的组成包括

A.管理费

B.资本金

C.成本

D.利润E．税金

18．订立施工合同应具备的条件包括

A.初步设计已经批准

B.工程项目已经列人年度建设计划

C.招投标工程的中标通知书已下达

D.工程施工许可证已申领

E．有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

19．FIDIC《土木工程施工合同条件》中关于争端的解决方式有

A.谈判

B.商议

C.调解

D.仲裁E．诉讼

20．索赔意向通知，通常包括

A.事件发生的时间和情况的简单描述

B.合同依据的条款和理由[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

D.对工程成本和工期产生不利影响的严重程度

E．索赔的金额

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．当事人变更合同的方式类似订立合同的方式，经过提议和            两个步骤。

22．民事诉讼的主要程序有：普通程序、            、审判监督程序和执行程序。

23．建设工程市场中的资质管理包括两类：一类是对从业企业的资质管理；另一类是对

的资格管理。

24．在            期内，承包商除应继续完成在移交证书上写明的扫尾工作外，还应对于工程由于施工原因所产生的各种缺陷负责维修。

25．实行综合评议法评标，得票最多或者            的投标单位应当为中标单位。

26．我国《担保法》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置和            五种。

27．发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，签订明确相互权利、义务关系的合同称为

合同。

28．《施工合同文本》附有三个附件，分别是《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》和            。

29．当承包商认为他所承包的全部工程实质上已完工，并已合格地通过了合同规定的竣工检验时，他可递交报告向工程师申请颁发            。

30．分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括人工费索赔、            、施工机械费索赔、现场管理费索赔和总部管理费索赔。

四、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

31．投标决策

32．承揽合同

33．建设工程市场

五、简答题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

34.简述根据《合同法》的规定，要约生效应当具备的条件。

35．筒述施工合同争议解决的途径。

36．简述《担保法》中抵押与质押的区别。

六、案例分析题(本大题共2小题，第37小题15分，第38小题5分，共20分)

福州某医院新建一体检中心，根据工程规模和技术要求，施工企业必须具备二级资质等级。工程招标广告发布后，发生了如下事件：

(一)具有三级资质等级的甲施工企业为了能得到该工程的施工任务，即邀请业主有关负责人和工作人员到桂林等地旅游，并派专人负责旅途的接待工作。在盛情款待下，业主与该施工企业私下对招标的基本务款进行了沟通、协商，议定了中标的务件和标底。之后甲施工企业借用具有二级资质等级的乙施工企业名义投标。该工程共有三家施工企业参加竞标．最后甲施工企业如愿中标。

37．试论述本案中业主与施工企业在工程招投标中的哪些行为违反了《建筑法》的哪些有关规定?此次招投标的结果是否有效?

(二)丙施工企业，具有二级资质等级，生产任务饱满，但考虑该工程是本企业的强项，且利润丰厚，因此决定参加该工程的竞标并凭借本企业的实力如愿中标。中标后，经合同约定和业主认可。丙施工企业将附属工程部分包给其他施工企业，工程主体结构的施工自行完成。

38．丙施工企业的做法属于何种行为?这种行为是否符合有关规定。