2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

合同法与合同管理　试卷

(课程代码6960)

。[[微信公众号：ikaoti]

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．《合同法》规定了违约责任的三种主要方式，下列不属于其中之一的是

A.赔偿损失

B.采取补救措施

C.解除合同

D.继续履行合同

2．《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行

政主管部门申领

A.土地使用许可证

B.建筑工程施工许可

C.规划许可证

D.商品房预售许可证

3．建筑工程交易中心的性质是

A.政府管理部门[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.政府授权的监督管理机构

C.以营利为目的的服务机构

D.服务性机构

4．未中标单位的投标保证金，招标单位应尽快将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期

满后的

A.14天

B.15天

C.20天

D.30天

5．下列属于投标人的投标班子人才组成类型的是

A.财务人员

B.行政管理类人才

C.技术专业类人才

D.公共关系类人才

6．下列属于开标前投标技巧的是[[微信公众号：ikaoti]

A.平衡报价

B.不平衡报价

C.单方案报价法

D.零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价

7．监理单位与业主的关系是

A.委托与被委托

B.监理与被监理

C.承包与发包

D.上级与下级

8．下列属于工程分包行为的是

A.承包人将承包的工程全部包给其他施工单位

B.承包人将工程的主要部分包给其他施工单位

C.施工单位从工程承包人承包的工程中承包部分工程[[微信公众号：ikaoti]

D.分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

9．由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是

A.额外的或附加的工作

B.异常恶劣的气候条件

C.征地拆迁的延误

D.承包商的过失或违约引起的延误

1O．下列关于施工索赔的处理程序，正确的是

①意向通知②证据资料准备③索赔报告的编写④提交索赔报告

⑤索赔报告评审⑥谈判解决⑦争端的解决

A.②③①④⑤⑥⑦

B.②①③④⑤⑥⑦

C.①②③④⑤⑥⑦

D.②③①④⑤⑦⑥

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的

11．《合同法》对债权的让与做出了规定，其中不得转让的情形有

A.债权人不同意转让

B.债务人不同意转让

C.根据合同性质不得转让

D.按照当事人约定不得转让

E．依照法律规定不得转让

12．目前国内外通常采用的招标方式有

A.公开招标

B.邀请招标[[微信公众号：ikaoti]

C.拍卖式招标

D.议标

E．询价式招标

13．根据《建筑法》规定，对从事建筑活动的单位必须实行资质管理的有

A.中介公司

B.施工企业[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.勘察单位

D.设计单位

E．工程监理单位

14．降低投标价格可以从以下几方面人手

A.降低投标成本

B.降低工程所有费用

C.降低经营管理费

D.降低投标利润

E．设定降价系数

15．标底价格审定交底，如采用综合单价计价方法。其主要审定内容包括

A.标底计价内容

B.预算内容

C.工程单价组成分析

D.预算外费用

E．设备市场供应价格、措施费、现场因素费用等

16．决定投标或弃标的客观因素及情况是

A.业主和监理工程师的情况

B.竞争对手和竞争形势的分析．

C.投资环境的优劣情况

D.法律、法规的情况

E．风险问题

17．下列属于《担保法》规定禁止抵押的财产有

A.土地所有权

B.耕地等集体所有的土地所有权

C.依法被查封、扣押、监管的财产

D.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

E．所有权、使用权不明确或有争议的财产

18．承包人采购的材料设备与合同要求不符时，下列处理正确的有

A由承包人按照工程师要求的时间将不符合要求的材料设备运出施工现场[最新年份咨询qq593777558]

B.重新采购符合要求的产品

C.承包人承担由此发生的费用

D.由此延误的工期可以顺延

E．责任由承、发包人共同承担

19．下列有关重要问题必须由工程师亲自处理的是

A.澄清各合同文件的不一致之处

B.协调工地中各承包商之间的关系

C.签发工程开工令

D.审查合同分包

E．撤换不称职的承包商的施工项目经理和(或)工作人员

20．索赔的技巧包括

A.要及时发现索赔机会[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.商签好合同协议

C.对口头变更指令要得到确认

D.力争一揽子索赔，避免单项索赔

E．及时发出“索赔通知书”

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．合同争议的解决方式主要有和解、调解、仲裁和_____________。

22．依照《建筑法》第53条规定，从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或该部门授权的部门认可的认证机构申请_____________。

23．承揽包括加工、_____________、修理、复制、测试、检验等工作。

24．对于大型或者技术复杂的工程可以采用技术标、_____________两阶段评标法。

25．建筑工程的发包方式可采用招标发包和_____________的方式进行。

26．建筑产品具有不同于其它工业产品的特点，在不同的生产交易阶段，建筑产品表现为_____________。

27．发包人应在双方计量确认后_____________天内，向承包人支付工程款。

28．《施工合同文本》由_____________、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。

29．“红皮书”中将工程施工阶段的监理人员分为三个层次：即_____________、工程师代表

和助理。

30．索赔报告的内容有：说明信、索赔报告正文、详细的计算过程和_____________。

四、名词解释题(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

31．施工索赔

32．保险

33．建设工程合同

五、简答题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

34．简述《合同法》规定的无效合同情形。

35．简述承包商从事建设生产一般应具备的条件。

36．影响投标决策的主、客观因素有哪些?

六、案例分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

某施工企业与某房地产开发商订立的施工合同中，双方约定由开发商负责采购规格为8

厘米的钢化玻璃，数量2万m2，单价50元／m2，质量等级为一级，交货时间为2007年2

月28日，交货地点定于施工现场。该合同在履约过程中发生了如下事件：

2007年2月21日，开发商提前采购了钢化玻璃运至施工现场，现场交货前经开发商单

方检验接收后直接交施工企业的仓库保管员保管。施工企业的仓库保管员收货后发现，钢化

玻璃的实际数量只有1．8万m2，单价为52元／m2。施工使用时又发现部分玻璃损坏。

37．《施工合同文本》对发包人供应材料设备的，在产品质量、材料设备的清点及保管方面对发包人有什么要求?

38．对本案中开发商供应的钢化玻璃实际数量和单价与合同约定不符问题，该如何处理?

39．因开发商到货时间早于合同约定时间．由此发生的保管费用该由谁承担?

40．损坏的钢化玻璃该由谁负责赔偿?为什么?