2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

合同法与合同管理　试卷

(课程代码06960)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列属于完全民事行为能力公民的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.年满18周岁的正常人

B.不能辨认自己行为的精神病人

C.10至16周岁的正常人

D.未满16周岁的正常人

2．下列属于企业法人的是

A.公民甲

B.某学校

C.某建筑公司

D.某法院

3．最长诉讼时效为从权力被侵害之日起的

A.2年

B.5年

C.10年

D.20年[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

4．投标文件属于

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.承诺邀请

5．施工单位甲与施工单位乙私自签订的工程转包合同属于

A.效力待定合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.可撤销合同

6．建设单位因为承包商的工程质量未通过验收而拒绝支付工程款属于

A.同时履行抗辩权

B.异时履行抗辩权

C.履行不安抗辩权

D.不履行抗辩权

7．某工程竣工验收后，建设单位未按合同要求支付工程款，承包商请求法院由其拍卖该工

程获得相应赔偿属于行使债权人的

A.代位权

B.撤销权

C.抗辩权

D.处分权

8．下列不属于建筑工程一切险除外责任的是

A.自然磨损

B.停工

C.盗窃

D.错误设计损失

9．下列属于建筑市场主体的是

A.建设主管部门

B.建筑工程

C.承包商

D.建筑业协会

10．某学校在公众网站上发布招标公告的招标形式是

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.不招标

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

11．下列属于建设单位招标应当具备条件的有

A.法人[最新年份咨询qq593777558]

B.有与招标工程相适应的专业人员

C.有编制招标文件能力

D.有审查投标单位能力

E．有组织开标、评标、定标能力

12．开标前投标技巧主要有

A.不平衡报价

B.零星用工报高价

C.多方案报价

D.降低投标价格

E．补充优惠条件

13．建设工程合同按付款方式分为

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.总承包合同

E．分包合同

14．下列符合承揽跨地区建筑工程监理业务监理公司资质的有

A.事务所资质

B.建筑工程丙级

C.建筑工程乙级

D.建筑工程甲级

E．综合资质

15．下列属于施工合同订立原则的有

A.公正

B.平等自愿

C.公平

D.遵守国家法律法规

E．诚实信用

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

16．合同订立形式有          、          和其他形式。

17．建筑工程许可延期以          为限，每次不超过          。

18．建筑市场是以          为主要交易形式，以          为主要内容的市场监督管理体系。

19．招标单位在收到投标文件后应          、          后方可定标。[[微信公众号：ikaoti]

20．中标通知书发出          内，中标单位与建设单位依据          、投标书等签订施单位修工合同。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．非企业法人

22．仲裁

23．工程项目招标

24．投标人

25．成本加酬金合同

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．简述连带保证内容。

27．简述建设工程交易中心的运行原则。

28．简述工程价款结算方式。

29．简述索赔发生原因。

六、案例分析题(本题20分)

30．某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：

(1)建筑安装工程造价600万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为62．5％。

(2)业主应该向承包商支付合同价的20％作为工程预付款。

(3)工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及设备费价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续扣回。

(4)工程质量保修金为承包合同价的3％，竣工结算月一次扣留。

(5)工程进度款逐月计算。

工程各月实际完成产值见下表：

各月实际完成产值(单位：万元)

问题：

(1)该工程的工程预付款、起扣点为多少?

(2)该工程1-5月每月拨付的工程款为多少?累计工程款为多少?

(3)6月份办理工程竣工结算，甲方应付工程结算款为多少?

(4)该工程在保修期内发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方没有修理，最后甲方另请施工单位修理，修理费用为2万元，该项费用如何处理?