2014年10月高等教育自学考试

合同法与合同管理试卷

(课程代码06960)

一、单项选择题(本大题共l0小题；每小题2分，共20分)

1．下列属于非企业法人的是[[微信公众号：ikaoti]

A.某公民

B.莱建筑公司

C.某高校

D.某设计院

2.下列属于无效合同的是

A.建设单位与乙签订施工总承包合同后，私自与丙签订其中的土方施工承包合同

B.乙与建设单位签订施工总承包合同后，与丙签订外墙装修施工分包合同

C.已被解聘的项目经理与劳务班组签订的劳务分包合同

D.乙与建设单位签订包工包料合同后自行签订的采购合同

3.甲方修改施工合同内容属于合同

A.转让

B.变更

C.履行

D.终止

4．债务人或第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保称为

A.保证

B.留置

C.质押[最新年份咨询qq593777558]

D.抵押

5．我国特有的有形建筑市场是指

A.建设行政主管部门

B.建设工程交易中心[[微信公众号：ikaoti]

C.建设工程质量安全监督站

D.建筑业企业’

6．业主为选择投资开发建设方案，进行项目可行性研究，通过投标竞争选择咨询单位的招

标属于

A+项目开发招标

B.勘察设计招标

C.施工监理招标

D.工程施工招标

7．下列属于不可委托代理的招标条件是

A.编制招标文件

B.招标单位的法人资格

C.与招标工程相适应的专业人员

D.开标、评标、定标

8．对今后工程量可能增加项目，提高单价的投标技巧是[[微信公众号：ikaoti]

A.降低投标价格

B.补充优惠条件

C.不平衡报价法

D.多方案报价法

9．勘察设计合同价为100万元，发包人支付定金为

A.无须支付

B.l0万元

C.20万元

D.30万元

10．建设工程监理合同的被委托方是

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.监理方

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

11．下列属于财产所有权的有

A.占有

B.使用

C.收益

D.处分E．处置

12．下列属于不可抗力构成条件的有

A.不可应对性

B.不可预见性

C.不可避免性[[微信公众号：ikaoti]

D.不可克服性E．履行期间性

13.下列属于竣工交付使用工程基本要求的有

A.完成合同规定工作内容

B.完成设计规定工作内容

C.工程设备有质量检验合格证明

D.完整的工程技术档案

E．已签署的工程保修书

14．《担保法》规定的担保方式包括

A.保证

B.抵押[[微信公众号：ikaoti]

C.质押

D.留置

E.定金

15．索赔按发生原因分为

A.单项索赔

B.延期索赔

C.加速索赔

D.不利现场条件索赔

E．变更索赔

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.法人特征有_________、_________和独立责任。

17.不当得利是指没有_________或_________上的根据取得利益而使他人受到损失的事实。

18．当事人订立合同采取_________、_________方式。[最新年份咨询qq593777558]

19．合同生效的情形有成立生效、_________和_________。

20．工期索赔的计算主要有_________和_________。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．委托代理

22．债权人代位权

23．保险合同

24．工程项目实施阶段全过程招标

25．多方案报价法

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．简述留置概念及法律特征。

27．简述建设工程交易中心基本功能。

28.简述建设工程合同特征。

29．简述可调价格合同中价格调整范围。

六、案例分析题(本大题共l小题，共20分)

30．建设单位甲，对一房屋建筑工程采用公开招标方式，在当地建设工程交易中心搬建

后，委托招标代理公司乙招标，随后进行了一系列招标工作：发布招标通告，发售招标文[[微信公众号：ikaoti]

件，组织施工单位勘察现场，并召开招标预备会，编制2份标底，报送其中一份至招标管

理机构审定，在自己的办公楼内进行开标，宣读各投标单位报价和施工方案，评标委员

会成员8人，其中学校人员4人，代理公司l人，专家3人。经评审确定施工单位丙中

标，向其发出中标通知书，但对未中标单位的投标保证金拖延退还时间达20天。同时

甲又通知丙，要求丙以另一份标底价签署合同，遭到拒绝，甲不愿与丙签订合同，并准备

重新招标。

试分析以上建设单位甲做法的不合理之处，并由此可能带来的处罚或赔偿内容。