2015年10月高等教育自学考试

合同法与合同管理试卷

(课程代码06960)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受到损失而进行管理或者服务的行为称

为

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权行为

2．希望和他人订立合同的意思表示称为

A.要约邀请

B.要约

C.承诺邀请

D.承诺

3．建设工程施工合同成立地点是

A.建设单位注册地

B.施工单位注册地

C.合同签订地点

D.项目所在地点

4．争议当事人在第三方主持下，通过其劝说引导，在互谅互让的基础上达成协议，以解决

合同争议的一种方式

A.调解

B.和解

C.仲裁

D.诉讼

5．高校甲与乙公司签订了建设工程合同，下列可以作为保证人的是

A.高校丙

B.甲的行政主管机关

C.甲的成教院

D.丁咨询公司

6．当前建筑市场的主要交易形式是

A.自营

B.招投标

C.行政划拨

D.以上都是

7．“交钥匙工程”是指

A.项目实施全过程招标工程

B.项目设计招标工程[[微信公众号：ikaoti]

C.项目施工总承包工程

D.项目建设全过程招标工程

8．招标单位与中标单位签订合同的时限为自《中标通知书》发出之日起

A.7日内

B.14日内

C.28日内

D.30日内

9．承包单位在投标时，按招标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工

程费用的合同类型是

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.单价合同

D.成本加酬金合同

10．下列不属于发包方工作的是

A.场内测量坐标网建立

B.土地征用

C.办理施工许可证

D.场外水电管网引入

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题3分，共15分)

11．下列属于无权代理行为的有

A.总监代表签署进度款支付证书

B.甲项目经理签字乙项目的分包合同

C.总监代表主持监理例会

D.项目经理以项目部名义签订分包合同

E．施工员以项目部名义与劳务班组签订合同

12．下列符合合同形式的有

A.合同书

B.信件

C.数据电文

D.口头协议

E．当事人行为推定

13．下列属于不可抵押财产的有

A.住宅

B.企业生产车间

C.学校教学楼

D.宅基地使用权

E．土地所有权

14．建筑工程一切险的被保险人包括

A.业主

B.承包商

C.分包商

D.监理单位

E．项目现场旁的企业

15．下列属于建设项目应当具备的条件有

A.概算已经批准

B.建设用地征用工作已经完成

C.有能够满足施工需要的施工图纸

D.建设资金已经落实

E．已经建设项目所在地的规划部门批准

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16．要约可以撤回，也可以________，而承诺只可_______。

17.可变更可撤销合同包含_______和_______。

18．合同的转让，是指当事人一方将合同的_______和_______转让给第三人

接受的法律行为。

19．地域管辖是指_______人民法院在审判_______案件时的职责分工。

20．索赔按处理方式和时间不同，分为_______和_______。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．企业法人

22．效力待定合同

23．监理合同

24．质押

25．投标有效期

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．简述合同法的基本原则。

27．简述不安抗辩权履行条件。

28．简述订立施工合同应具备条件。

29．简述施工索赔意义。

六、案例分析题(本大题共1小题，共20分)

30．某工程合同额为1200万元，其中人工费比例为30％，机械费比例为25％，水泥比例为15％，钢材比例为10％，木材比例为5％。合同规定可以调价，在施工过程中，发生了一系列的价格变动，人工费上涨10％，机械费上涨20％，水泥上涨10％，钢材上涨15％，木材上涨10％；并且由于业主原因导致工期拖延3个月，合同约定年利率为12％，试计算承包商可索赔内容及金额。