2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试卷

(课程代码06962)

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．进行项目竣工验收，向负责验收单位提出竣工验收申请报告，组织验收的是

A.设计单位

B.施工单位

C.建设项目主管部门或发包人

D.监理单位

2．按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，勘察设计费用的分摊是按

A.建筑工程造价

B.建筑工程和安装工程造价

C.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额

D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和土地征用费用的总额

3．某钢门窗安装工程，五月份拟完工程计划投资l0万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资l2万元，则投资偏差为

A.-4万元

B.-2万元

C.2万元D．4万元

4．预付备料款的起扣是当未完工程所需主要材料、结构件的价格与备料款数额

A.相当时起扣

B.一定相等时起扣

C.一定不相等时起扣

D.前者大于后者时起扣

5．工程变更价款应纳人

A.承包合同价

B.结算价

C.施工图预算

D.标底价

6．施工合同文本的三个组成内容中，不包含的是

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款[最新年份咨询qq593777558]

D.特别条款

7．建没工招投标是一种经济活动也是一种法律行为，我国法学界一般认为

A.招际是要约，投标是承诺

B.招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺

C.招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺[[微信公众号：ikaoti]

D.招标是要约邀请，投标是承诺，中标通知书是对投标承诺的承诺

8．建设项目设计总概算是确定建设项目

A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

B.从筹建到竣工验收所需全部费用的文件

C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

D.从开工到竣工验收所需全部费用的文件

9．某新建企业有两个设汁方案，方案甲总投资1500万元，年经营成本400万元，年产量为1000件；方案乙总投资1000万元，年经营成本360万元，年产嫩800件，基准投资回收期为5年，则应选择

A.甲方案[最新年份咨询qq593777558]

B.乙方案

C.两个方案一样

D.无法判断

10．建筑物外墙周长系数越大，则

A.造价低、能源消耗小

B.造价高、能源消耗小

C.造价低、能源消耗大

D.造价高、能源消耗大

11．下列哪一项不属于财务评价的内容

A.投资能力分析

B.盈利能力分析

C.偿债能力分析

D.风险分析

12．可行性研究报告的编制程序中，提出项目建议书和初步可行性研究报告的是

A.项目业主

B.咨询或设计单位[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.建设单位

D.国家计划部门

13．项目决策阶段项目规模的确定中需考虑的首要因素是

A.建设标准

B.市场因素

C.技术因素

D.环境因素

14．下列计算公式错误的是

A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程单价

B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价

C.单项工程报价=∑单位工程报价

D.单位工程报价=∑分部分项工程费+措施项目费

15．在投资估算指标中，按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全

部投资额的为

A.建设项目综合指标

B.单项工程指标

C.单位工程指标

D.分部分项工程指标

16．材料价格是指材料从其来源地到达

A.工地的价格

B.施工操作地点的价格

C.工地仓库的价格

D.工地仓库后出库的价格

17．我国建筑产品价格市场经历的三个阶段为

A.国家定价一国家指导价一国家调控价

B.国家定价一国家调控价一国家指导价

C.国家指导价一国家定价一国家调控价

D.国家调控价一国家定价一国家指导价

18．根据建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于直接工程费中的人工费的是生产工人

A.失业保险费

B.危险作业意外伤害保险费

C.劳动保险费

D.劳动保护费

19．土地征用及迁移补偿费的征收是指建设项目获得的土地使用权的方式是

A.划拨方式，有限期

B.划拨方式，无限期

C.土地使用权出让方式，有限期

D.土地使用权出让方式，无限期

20．进口设备的原价是指

A.进口设备的货价

B.进口设备的到岸价

C.进口设备的抵岸价

D.进口设备的船上交货价

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选碗中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．建设项目竣王验收的内容中，工程资料验收包括有

A.工程技术资料

B.工程财务资料

C.工程工程量资料[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.工程综合资料

E．工程造价资料

22．建设工程招标方式从竞争程度进行分类可分为

A.公开招标

B.邀请招标

C.国内招标

D.国际招标

E．施工招标

23．审查设计概算的编制依据有

A.合法性

B.时效性

C.组成

D.适用范围

E．工程量清单

24．工程量清单表格主要有

A.分部分项工程量清单

B.间接费项目清单

C.规费项目清单

D.措施项目清单

E．其他项目清单

25．按照定额反映的生产要素消耗内容分类，工程建设定额有

A.劳动消耗定额

B.材料消耗定额

C.时间定额

D.产量定额

E．机械消耗定额[最新年份咨询qq593777558]

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

26．简述建设工程质量保修制度。

27．简述工程竣工结算的溉念。

28．简述工程量清单计价法与定额计价法的区别。

四、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题17分，共27分)

29．某拟建项目进行投资估算时，资料如下：拟建项目年生产能力为1000万吨，同类型的已建项目年生产能力为500万吨，设备投资额为2500万元，已建项目的建筑工程、安装工

程及工程建设其他费用等占设备投资的百分比分别为50％、40％和15％。经测算，设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程及工程建设其他费用的综合调价系数分别为1.25、1.15、1.05。

问题：(1)已知生产能力指数为0.6，用生产能力指数法估算拟建项目的设备投资额。

(2)用设备系数法估算拟建项目的总投资。

30．某开发公司造价工程师针对设计院提出的某商住搂的A、

B.C三个设计方案进行了技

术经济分析和专家调查，得到以下的数据：

| 方案功能 | 方案功能得分 | 方案功能重要系数 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| F1 F2 F3 F4 F5 单方造价（元/m） | 9 8 10 9 8 1325.00 | 9 10 7 10 8 1118.00 | 8 10 9 9 6 1226.00 | 0.25 0.35 0.25 0.10 0.05 |

问题：计算各方案的成本系数，功能系数和价值系数，计算结果保留小数点后4位，并确定最优的方案。