2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制　试卷

(课程代码06962)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

I．竣工验收后，因地震、洪水等原因造成了工程质量问题，此经济责任的承担单位为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

2．下列投资偏差原因中，应列入纠偏主要对象的是

A.材料涨价

B.未及时付款

C.地基因素

D.施工组织设计不合理

3．预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位的资金，其用途只能是

A.发放工资

B.购买设备

C.储备主要材料、结构件

D.搭建临时设施

4．下列投资偏差中，不属于业主的原因是

A.未及时付款

B.协调不佳

C.进度安排不当

D.投资规划不当

5．按索赔的目的可以分为

A.工期索赔和费用索赔

B.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔

C.工期索赔和商务索赔

D.工程索赔和费用索赔

6．建设工程招标的种类不包括[[微信公众号：ikaoti]

A.建设工程项目总承包招标

B.建设工程投资决策招标

C.建设工程勘察招标

D.建设工程施工招标

7．当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确并能够较准确地计算出概算工程量时，编制概算可以采用

A.概算定额法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.预算定额法

8．在建设项目的设备选用中，应尽量选用

A.进口设备

B.引进主机

C.成套引用

D.国产设备

9．工程设计的核心是

A.工艺设计

B.工艺流程设计

C.总平面设计

D.设备选型

10．在下列财务评价指标中，属于比率性指标的是

A.财务内部收益率

B.投资回收期

C.财务净现值

D.借款偿还期[最新年份咨询qq593777558]

11．已知年生产1200吨某产品的项目的投资额为90万元，用生产能力指数法估算年生产

2400吨同类产品项目的投资额为(n取0.5，f取1.2)

A.108万元

B.152.7万元

C.180万元

D.216万元

12．在建设地点的选择上，下列说法不正确的是

A.节约土地，少占耕地

B.减少拆迁移民

C.选择厂区地形力求平坦无坡度

D.尽量靠近交通运输条件和水电等供应条件好的地方

13．工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度，这体现了工程造价信息的[最新年份咨询qq593777558]

A.动态性特点

B.季节性特点

C.专业性特点

D.多样性特点

14．投资估算指标内容因行业不同各异，一般可以分为

A.一个层次

B.两个层次

C.三个层次

D.四个层次

15．不应计入人工工日单价的费用是

A.劳动保险费

B.职工福利费

C.劳动保护费

D.工资性补贴

16．根据计时观察法测得工人工作时间：基本工作时间61分钟，辅助工作时间9分钟，准备与结束时间13分钟，不可避免的中断时间6分钟，休息时间9分钟，则其作业时间与规范时间分别为

A.83分钟和15分钟

B.70分钟和19分钟

C.83分钟和6分钟

D.70分钟和28分钟

17．某建设项目，建设期为三年，各年的投资计划额分别为7200、10800、3600万元，年均投资价格上涨率为6％，则第三年的涨价预备费为

A.216万元

B.444.96万元

C.687.66万元

D.1296万元

18．一般工程建设用地的出让采用的方式是

A.协议

B.招标

C.公开拍卖

D.征用

19．某进口设备，到岸价为5600万元，关税税率为21%，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备该缴纳的增值税为

A.2128万元

B.1151.92万元

C.952万元

D.752.08万元

20．建设项目总投资是指

A.固定资产投资[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.流动资产投资

C.工程造价

D.固定资产和流动资产投资

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。错选、多选、少选或未选均不得分。

21．常用的偏差分析方法有

A.横道图法

B.表格法

C.时标网络图法

D.曲线法

E．香蕉图法

22．以付款方式进行划分，合同可分为

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.施工合同

E．调价合同[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

23．静态经济评价指标主要有

A.资本金利润率

B.流动比率

C.财务净现值

D.财务内部收益率

E．借款偿还期

24．人工单价的组成包括

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.基本工资

D.工资性补贴

E．职工福利费

25．涨价预备费的计算基数有

A.设备及工器具购置费

B.建安工程费

C.建设期贷款利息[最新年份咨询qq593777558]

D.涨价预备费

E．基本预备费

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

26．简述标底的概念。

27．简述建设项目决策与工程造价的关系。

28．简述工程造价信息的特点。

四、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题17分，共27分)

29．某工程现场采用出料容量1000L的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1min，机械正常功能利用系数为O.85，求该机械的台班定额产量。30．某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：施工机械一台，为施工单位自有设备，台班单价1000元／台班，折旧费为200元／台班；人工日工资单价为60元／工日，窝工费15元／工日。合同履行后第30天，因场外停电全场停工3天，造成人员窝工40个工日；合同履行后第40天，业主指令增加一项新工件，完成该工作需要4天时间，机械4台班，人工30个工日，材料费10000元；合同履行后第50天，施工方为赶在雨季到来之前完工，多租入一台施工设备3天，租金单价200／班，增加人工10个工日。

求：施工单位可以获得的直接工程费的补偿额。