2007年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程项目管理与监理试卷

课程代码6963

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1.业主单位向国家提出的，要求建设某一建设项目的建议文件是

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.设计任务书

D.技术说明书

2.施工图设计阶段编制

A.总概算

B.修正总概算

C.施工图预算

D.施工预算

3.项目控制系统的完整过程为

A.实施—纠偏一对比一计划

B.计划一纠偏一对比一实施

C.纠偏一计划一实施一对比

D.计划一实施一对比一纠偏

4.在项目管理班子内部对项目管理工作的成败负主要责任的是

A.公司经理

B.公司部门经理

C.项目经理

D.项目工程师

5．下列不属于建设项目监理主要依据的是

A.监理准则

B.法律、行政法规

C.技术标准

D.设计文件

6．进度控制的目的是通过控制以实现工程的

A.工期目标

B.合同目标

C.进度目标

D.成本目标

7．以下不属于施工项目经理权限的是

A.用人决策权

B.财务支付权

C.技术质盈决策权

D.施工合同签定权[最新年份咨询qq593777558]

8.《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为

A.1年

B.2年

C.5年

D.10年

9.根据项目组织结构形式的特点，一般情况下建议同时承包多个工程项目的施工企业采用[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.线性式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.职能式

C.矩阵式

D.项目式

10．以下不能称为项目的是

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11.社会监理单位可以是

A.监理公司

B.工程总承包企业

C.兼营监理业务的咨询单位

D.兼营监理业务的工程设计单位

E．兼营监理业务的科研单位

12．关于建设项目，下列描述正确的有

A.一个总体设计和初步设计进行施工的一个或几个单项工程的总和为一个建设项目

B.不属于一个总体设计的单项工程，可归结为一个建设项目

C.同一个总体设计的工程，按地点或施工单位分为几个建设项目

D.建设项目具有单件性的特点

E.建设项目是指需要一定量的投资，经过决策和实施(设计、施工)的一系列程序

13．项目经理应具备的基本条件有

A.广泛的理论和科学知识

B.较高的领导艺术和协调能力

C.健康的身体、丰富的实践经验

D.高级经济师职称

E．总工程师职务

14．监理单位在报经业主同意后有权发布

A.终止令

B.停工令

C.复工令

D.开工令

E．工程变更指令

15．组成控制系统的子系统有

A.用标子系统

B.控制子系统

C.组织予系统

D.被控制子系统

E.信息反馈子系统

三、判断题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

判断下列各题是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

16．项目经理的培养方式可采用“先上岗后培训”。

17.建设项目的总管理一般由设计单位担任。

18．施工项目组织机构设置的根本目的，是为了产生组织功能，实现施工项目管理的总目标。

19．管理跨度大小与分层多少有关，层次多，跨度大，层次少，跨度小。

20.生产要素动态管理的目的和前提是优化配置与组合。[最新年份咨询qq593777558]

21．项目组织机构与企业组织机构是局部与整体的关系。

22．项目经理必须是一名成天忙忙碌碌，只干不管的具体办事人。

23．工程项目管理要求做到程序性、全面性、科学性和规范性。

四、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

24．我国建设程序分为五个阶段，即            、可行性研究阶段、            、

和            。

25生产要素管理包括            、材料、            、技术、资金5个要索。

26．施工项目控制措施有            、            、            和            。

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

27．简述风险识别的特点及其应遵循的原则。

28．什么是矩阵制组织形式?它优于工作队制的特征体现在哪里?

29．简述施工项目管理的全过程。

30．简述施工项目进度控制的主要方法。

六、计算题(本大题共15分)

31．某预制厂对产品质量进行检查，资料如下，试用排列图分析质疑问题的因素。

| 序号 | 项目 | 不合格数（件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度不足 | 156 |
| 2 | 蜂窝麻面 | 60 |
| 3 | 局部露筋 | 30 |
| 4 | 端部裂缝 | 20 |
| 5 | 折断 | 10 |