2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程项目管理与监理试卷

(课程代码06963)

一、单项选择题(本大题共1O小题,每小题2分，共20分)

1．向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是

A.政府主管部门

B.质量监理机构

C.项目法人

D.项目总承包方

2．施工准备工作的核心是[[微信公众号：ikaoti]

A.技术准备

B.劳动组织准备

C.物资准备[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.施工现场准备

3．施工图设计阶段，编制

A.总概算

B.修正总概算

C.施工图预算D施工预算

4．以下不能称为项目的是

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程[[微信公众号：ikaoti]

D.分部工程

5．以下不属于建设项目管理职能的是

A.决策职能

B.计划职能

C.组织职能

D.管理职能

6．建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每—个工作部门的指令有

A.1个

B.2个

C.3个[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.4个

7．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于________措施。[[微信公众号：ikaoti]

A.组织

B.合同

C.经济

D.技术

8．施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工________前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

A.24h

B.48h

C.72h

D.5d

9．可行性研究报告中提出的工程项目成本精度在________范围内是正常的。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％

10．项目的计划总工期通常在________确定。

A.决策阶段

B.可行性研究阶段

C.设计阶段

D.施工准备阶段

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．施工项目生产要素管理的主要环节有

A.编制生产要素计划

B.生产要素供应

C.节约使用资源

D.使用效果分析

E．生产要素回收

12．项目经理在承担项目施工管理过程中在企业法定代表人授权范周内，行使以下管理权利[最新年份咨询qq593777558]

A.选择施工作业队伍

B.进行合理的经济分配

C.签署合同

D.指挥施工生产活动

E．调配进人项目上的人、财、物

13．某监理单位承担了一个工程项目的监理任务．项目监理组织由总监理工程师、子项监理工程师和监理员组成，那么在通常情况下，总监理工程师应承担的职责有[[微信公众号：ikaoti]

A.定期提出投资控制报告

B.确定主要监理人员的岗位职责

C.审核施工方案

D.审核并签署项目竣工资料

E．下达开工令

14．施工项目的近外层关系，包括_________，应在平等的基础上协调。

A.与业主关系

B.与设计单位关系

C.与供应单位关系

D.与金融组织的关系

E．与政府部门关系

15．建设工程项目的全寿命周期包括项目的

A.决策阶段

B.准备阶段

C.实施阶段

D.使用阶段

E．结束阶段

三判断题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”。错误的打“×”。

16.项目经理一经任命产生后，如无特殊原因，在项目未完成前不能更换。

17.过程项目管理是从可行性研究开始到项目竣工验收交付使用的全过程项目管理。

18.施工项目组织机构设置的根本目的，是为了产生组织功能，实现施工项目管理的总目

标。

19.分部工程是建设项目的基本组成单元，是由专业工种完成的中间产品。[[微信公众号：ikaoti]

20.施工项目经理是协调各方面关系，使之相互紧密协作、配合的桥梁和纽带

21．标前设计的作用是为编制投书和签约谈判提供依据。

22.当合同的不同部分之间出现矛盾或含糊之处时，做出解释的唯一方监理工程师。

23．建筑声品的特点主要是单件性、固定性等

四、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的查格中填上正确答案。错填、不填均无分。

24．项目的三大目标是指限定时间____________和______________。

25．施工项目管理主体是____________，建设项目管理主体是____________。

26．风险管理是____________和评价，制定____________和实风险处理方案从而达到风险控制目的的过程。

27.控制系统包括____________、措施目标和信息6个分系统。

五简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分）

28．简述项目经理的逸择方式。

29．简述施工项目生产要索管理的五大环节。

30.简述建设工程监理的依据。

31.简述施工项目目标控制可以采取的措施。

六、论述题(本大题共15分)[[微信公众号：ikaoti]

32．结合实例说明进度、成本和质量三者之间既对立义统一的关系。