2015年4月高等教育自学考试

工程项目管理与监理试卷[最新年份咨询qq593777558]

(课程代码06963)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选蹦并将“答题卡”

1．项目最主要特征是

A.独特性

B.约束性

C.整体性

D.不可逆性

2．管理活动最活跃的职能是

A.计划

B.组织

C.控制

D.协漏

3．下列专门针对多元化经营集团企业的组织形式是

A.工作队式

B.职能式

C.矩阵式

D.事业部式

4．注册监理工程师注册专业数最多为

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

5．下列年龄不予注册监理工程师的是

A.57

B.60

C.63

D.66

6．监理规划的批准人是

A.总监理工程师

B.甲方代表

C.监理企业技术负责人

D.监理企业法人代表

7．下列属于单项工程的是

A.一所学校

B.一栋教学楼

C.一个车间的土建工程

D.一栋楼的基础工程

8．三大目标之间的关系是

A.对立

B.既不对立又不统一

C.既对立又统一

D.统一

9．适用于时标网络图的进度控制方法是

A.横道图

B.香蕉型曲线比较法

C.前锋线法

D.列表法

10.安全管理的方针是

A.安全第一，生产为主

B.安全第一，控制为主

C.安全第一，预防为主

D.生产第一，安全为主

11．在一定期间及工程量范围内，不受工程量变动影响的成本是

A.直接成本

B.间接成本

C.固定成本

D.变动成本

12．风险结果只有损失或没有损失的风险是

A.纯粹风险

B.投机风险

C.自然风险

D.人为风险

13．某建筑工程事故死亡l0人，重伤l0人，直接经济损失l000万，该安全事故等级为[[微信公众号：ikaoti]

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

14．被动控制也称为

A.主动控制

B.前馈控制

C.反馈控制

D.开环控制

15．下列符合保修期规定的是[[微信公众号：ikaoti]

A.外墙防水2年

B.室内装饰1年

C.设备安装工程1年

D.卫生间防水5年

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

16．工程项目按照用途分类包括

A.基本建设项目

B.更新改造项目

C.生产性项目

D.非生产性项目

E．建筑工程项目

17．下列符合工程项目卖方定义的有

A.承包商

B.承包单位

C.承建单位

D.业主

E．咨询顾问

18.下列属于建筑工程分部工程的有

A.基础工程

B.墙体工程

C.楼地面工程

D.模板工程

E．墙面抹灰工程

19.项目经理的素质包括

A.政治素质

B.领导素质

C.知识素质

D.实践经验E．心理素质

20．进度控翩的具体措施包括

A.风险措施

B.组织措施

C.技术措施

D.经济措施E．合同措施

三、名词解释题(零大题共5小题，每小题4分，共20分)

21.建筑工程项目

22．责任制度

23.自留风险

24.控制图法

25.综合单价

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述项目基本特征。

27．简述目标管理程序。

28.简述项目经理部解体条件。，

29.简述生产要素管理主要环节。

30．简述工程建设监理性质。

五、综合应用题(本大题共l小题，共l0分)[最新年份咨询qq593777558]

31．某企业在投标前编制了项目管理规划大纲，中标后成立了项目经理部，为了更好地指导

项目管理，项目经理需要编制一份项目管理实施规划，其应包含哪些内容?