2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

现代企业管理(一)试卷

(课程代码2625)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

1．企业的生产管理应表述为：按照预定的目标，运用科学的方法和技巧，周密地计划、组

织、控制企业的

A.产品活动

B.生产活动

C.物流活动

D.信启、流转[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．下列车间平面布置方法中，适用于设备成单行布置的方法是

A.物料运量图法

B.作业相关图法

C.从至表试验法

D.试验改进法

3．生产过程时间组织在于减少组织性中断时间，包括工序间中断时间和

A.工艺性中断时间

B.技术性中断时间

C.成批性中断时问

D.设备停歇时间

4．下列属于加工——装配式生产过程的生产系统是

A.汽车制造厂

B.化工厂[最新年份咨询qq593777558]

C.轧钢厂

D.电力系统

5．反映用户使用需求程度的生产计划指标是[最新年份咨询qq593777558]

A.品种

B.质量

C.产量

D.产值

6．以滚道或手推车作为运输工具的，一般适用于

A.连续流水线

B.单一品种流水线

C.强制节拍流水线

D.粗略节拍流水线

7．下列可用来确定企业的生产规划、编制企业的长期计划，安排基本建设计划及进行重

大技术改造依据的生产能力是(】[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.查定能力

B.计划能力

C.外协能力

D.基建能力

8．刚络计划中，用来表达计划任务的进度安排及其中各项活动之间的相互关系的是

A.网络图

B.关键线路

C.网络时间值

D.时差

9．在看管期内．流水线上各道生产

A.相同的时间

B.相同数量的制品

C.的工作地数相等

D.工人兼职看管[最新年份咨询qq593777558]

10．为了实施有效的控制，提高控制效率，应具有的组织保证是

A.计算机程序

B.生产作业计划

C.组织机构及其责任制

D.组织预算和政策

11．某企业的产品设计，从产品的功能人手．并将功能设计与价格和成本设计结合，该方

法所运用的是

A.网络计划技术

B.价值工程技术

C.模组设计技术

D.成组技术

12．单件小批生产企业编制作业计划时，关键需要解决的问题是产品在各车间投人和出

产

A.数量的平衡

B.批量的确定

C.时间的衔接

D.信息的传递

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题15分，共9分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符台题目要求的，请将其代码填写在题后的

13．单件小批生产类型的企业，其生产特点包括

A.工作地专业化程度高

B.大多数工作地采用通用设备和工装

C.生产单位按工艺专业化原则建立

D.生产的产品品种多

E．一般多采用存货生产

14．下列优点属于工艺专业化的有

A.适应市场需求变化的能力较强

B.限有利于工人技术全而提高

C.投资较少

D.变动费用较低

E．有利于采用通用没备

15．企业净产值包含了下列价值

A.转移人企业产品的物化劳动价值

B.订货者来料加工产品的加工价值

C.订货者来料加工产品的原材料价值

D.企业产品中新创造的价值

E．企业对外完成的工业性劳务价值

16．制定在制品与用量定额中，应考虑的车间(或生产线)内部占用的在制品包括

A.工艺制品

B.运输在制品

C.库仔在制品

D.周转在制品

E．保险在制品

17产品进度控制是生产进度控制中，从原材料投入到成品入库为止全过程的

A.产品批种和数量控制

B.二序进度，故障和停歇的控制

C.均衡性与成套性的控制

D.发备与人力投入使用的控制

E．技术组织措施项目投入控制

18累计编号法的编制特色有

A.利用成批生产的期量标准

B.以期转化为量

C.按工艺过程反顺序推算

D.按投人先后顺序连续累计编号

E．以计划期末、期初累汁号数之差确定汁划量

三、改错题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在错误的文句下方画一横线．并将正确的文句写在该题的“()”内。只画线，不写正确文句的该题无分；只写正确文句不画横线，该题只得1分

19．管理的根本问题是人，管理者是人，管理对象——生产力的核心也是人，因此，生产管

理应强调技巧性。

()

20作业相关图法是通过图解判别工厂各组成部分之间的关系，这种关系通常指工艺流

程上、下道工序的关系。

()

21研究制品的移动方式，目的在于减少成批性间断。

()

22各工序(活动)单时差为零的线路即为关键线路。

()

23．最小批量法考虑的是保证没备调整时间损失与在制品占用时间的比值不超过给定允

许值下的最小批量。

()

24．设计一个控制系统，应将程序控制与目标控制结合起来，但侧重点不同，单件小批生

产应侧重于程序控制为主。

()

四、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

25．平行移动方式

26．代表产品

27．产品生产周期

28．统汁台帐

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

29．二作地生产类型的确定方法通常有几种?简述其确定原理和关系。

30．工业企业在选择厂址时，应考虑哪些因素？

31．在编制生产时计划草案时，应做哪些主要的综合平衡工作?

32．生产技术准备计划进度表通常用什么形式编制？为什么?

六、计算题(本大题共4小题，第33小题5分，第34、35小题各8分，第36小题10分，共31分)

33．某装配车间计划装配丙产品，有关参数值如下表6-1：

| 产品 | 计划年产量（件） | 生产面积定额 （米 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2/件） | 时间定额 （小时/件） | 装配车间面积 米 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙 | 30000 | 5 | 3 | 300 |

年制度工作时间250天，二班制生产，每班8小时，试核定该装配车间的生产能力及生产面积负荷系数。

34．某可变流水线成批轮番生产A、

B.C三种产品，日产量分别为：N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT A=50件、N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT B=40件、N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT C=30件，各产品都需经过5道工序加工，各工序的工时定额如表6-2所示，流水线日有效工作时间为938分钟。试求节拍。

表6-2

35．宝力机床厂年产量万能铣床2万台，每台需02-034型齿轮四件。已知装配车间、零件库、加工车间、毛坯库及毛坯车间有关期量数据如表6-3所示。试采用在制品定额法计算各车间的计划出产量（N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 0）和计划投入量（N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT i）

[最新年份咨询qq593777558]

36．某企业生产的产品甲为单件不重复生产，其所需工序及工时、工序先后关系如表6-4所示：

表6-4

| 工序 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工序 | / | / | A | A、B | B | C.D | C.D | E.F | E.F、G |
| 工时（天） | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |

试求：（1）绘制箭线式网络图；

（2）计算各结点时间值，并按规范填入结点旁边的□和△内；

（3）标示关键路线（用双箭线）；

（4）指明总工期。[最新年份咨询qq593777558]