2015年1O月高等教育自学考试全国统一命题考试

运筹学基础试卷

(课程代码02375)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．图解法中，从可行解区域内找出满足目标函数的解称之为

A.等值线

B.可行域

C.最优解

D.可行解

2．研究社会发展有关的问题，如人口增长预测、社会购买心理的预测等属于

A.科技预测

B.宏观经济预测

C.微观经济预测

D.社会预测

3．EOQ是

A.保险库存量

B.再订货点

C.经济订货量

D.前置时间

4．只存在一种自然状态，即关于未来的状态是完全确定的决策属于

A.确定条件下决策

B.不确定条件下决策

C.风险条件下决策

D.科学决策[[微信公众号：ikaoti]

5．可用于风险条件下决策类型的是．

A.最大最大决策标准[最新年份咨询qq593777558]

B.最大期望收益值标准

C.最大最小决策标准

D.最小最大遗感值决策标准

6．根据库存管理理论，对于具有特殊的作用，需要特殊的保存方法的存货单元，不论价值

大小，亦应视为

A.经济存货单元

B.B类存货单元

C.c类存货单元

D.A类存货单元

7．依据事物发展内部因素变化的因果关系来预、狈4事物未来发展趋势的方法属于

A.特尔斐法

B.回归分析法

C.专家小组法

D.指数平滑预测法

8．下列步骤中，不属于应用运筹学进行决策过程的是

A.分析和定义待决策的问题

B.拟订模型

C.SWOT分析和决策

D.选择输入资料

9．对于需求量小于供应量的运输问题，我们采取的求最优解的方法是：虚设的需求点的需

求量等于

A.总需求量减去总供应量

B.需求地的总需求量

C.产地的总供应量[[微信公众号：ikaoti]

D.总供应量减去总需求量

10．网络图中，一定生产技术条件下完成一项活动或一道工序所需时间为

A.作业时间

B.最乐观时间

C.最保守时间

D.最可能时问

“．在网络图中，如果所有的点都可以通过相互之间的连线而连通，则这种图形称之为

A.连通图

B.不连通图

C.树图

D.最短路线图

12．任意一个向量，如果它内部的各个元素均为非负数，且总和等于1，则该向量称之为

A.马尔柯夫向量

B.固定概率矩阵

C.概率向量

D.概率矩阵

13．随着企业产品产量的增减而变化的费用，称之为

A.固定成本

B.可变成本[[微信公众号：ikaoti]

C.预付成本

D.计划成本

14．下列有关模拟的表述中，反映模拟的不足之处的是

A.模拟是不精确的，它既不是一个最优化过程，也不能得到一个答案

B.实际观察一个模拟模型可能费用过于昂贵

C.不可能有足够的时间来实际广泛地操作该系统

D.由于难以观察到实际环境，模拟可能是唯一可以利用的方法

15．如果一个随机变量允许在某个给定的范围内具有任何个数的数值，则它就是一个

A.离散的随机变量

B.随机数分布

C.随机数

D.连续的随机变量

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共l0分)

16．应用运筹学方法进行决策过程中，一旦建立成适当的模型，就要准备收集那个模型所需

要的______。[[微信公众号：ikaoti]

17．预测就是对未来的______的事件进行估计或判断。

18．决策树能够形象地显示出整个决策问题在时间上或决策顺序上的不同阶段的决策过

程，特别是应用于复杂的______决策。

19．库存管理工作的主要内容，就是通过调节和控制存储的输入和输出的关系，来寻求

______的经济效益。

20．运输问题是______问题中一类具有特殊性质的问题，它通过选择最佳的运输方

案，以达到总的运输费用最低或获得的利润最大等目标。

21．计算每个结点的______时间应从网络的始点开始，自左向右，顺着箭线的方向，

逐个计算，直至网络的终点。

22．在图论中，我们往往用点代表所要研究的对象，以______表示对象之间的某种

特定的关系。

23．仅在没有竞争改变转移概率______的前提下，才能达到市场份额平衡的条件。

24．由于计划成本的性质，它们既不与销售量成比例变化，也不在全部销售量上保持不变，

它们成______变化，不能描绘成以直线通过整个经营规模。

25.不同背景的发生事件或服务事件的概率分布将需要大量的随机数。实际上，这样的概

率分布也可看作为______分布。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共l5分)

26．最小二乘法

27．安全库存量

28.网络图中的虚活动[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

29．边际收益率

30．蒙特卡洛方法

四、计算题I(本大题共3小题，每小题5分，共l5分)

写出下列每小题的计算过程；否则只给结果分。

31．某乡镇企业试制成功一种5号电池，1～6月份出厂价格顺序为：1．0、1．1、1．1、1．2、1．2、1．3(元/节)，已知依据加权移动平均数法计算出7月份的出厂价格预测值为1．19(元/节)，若7月份的实际出厂价格为1．30(元/节)，试采用指数平滑法计算该种电池3月份的出厂价格预测值(考虑到价格上涨，平滑系数值取1.9)。

32．某公司新开发一种环保产品，拟定三种推销策略S1、S2、S3可供选择，预计未来市场状况也有A1、A2、A3三种，但市场概率不知，相应收益值预计如题32表。试以最大最小决策标准选取最优可行推销策略。

33．某公司平均每周需求某配件3900台套(全年按52周计算)，每台套存贮一年费用为12元，每次订货费50元，试求该公司年度最佳经济订货批量和全年最佳订货次数。

五、计算题Ⅱ（本大题共3小题，每小题5分，共15分)

请在答题卡上作答.

34．试根据题34图箭线式网络图的截图，请将题34图绘制在答题卡上，并在各结点的空白

处填上正确的结点时间(天)。

35.电信公司准备在甲、乙两地沿公路架设光缆，题35图给出了两地间的公路交通图，其

中，V1表示甲地，V7表示乙地，点与点之间的连线(边)表示公路，边所赋的权数表示两

地间公路长度(km)。问如何选择架设线路可使光缆架设距离为最短?最短距离是多少?

36.某公司下属3个工厂(甲厂、乙厂、丙厂)生产同类产品，供应不同地区的3个城市(A

城、B城、C城)，各工厂生产能力、各城市的需求量及工厂到不同城市的单位运费如题

36表。试建立供需平衡的运输表，并以西北角法求其最初的运输方案。

[[微信公众号：ikaoti]

六、计算题Ⅲ(本大题共2小题，每小题7分，共14分)

37．某企业设备大修理活动明细如题37表，试编绘设备大修理的箭线式网络图，并在图中

标出各结点时间参数。

38．试在题37所编绘的箭线式网络图中，确定关键线路并用双线(或粗黑线)表示出来，计

算总工期和A、

B.C三项活动最早完成时间(要求写出计算过程)。

七、计算题Ⅳ(本大题共2小题，每小题8分，共16分)

39．某设备公司计划期内安排A、B两种产品生产，有关资源消耗及可获利润(万影件)如[[微信公众号：ikaoti]

题39表，该公司希望生产安排的利润最大化。试建立该问题的线性规划数学模型并用

图解法求出最优解。

40．将题39中线性规划问题转换为标准形式，以原点为基础求出基础可行解，并建立初始

单纯形表。