全国2012年10月高等教育自学考试

建筑经济与企业管理试题

课程代码：02447

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

纸”的相

1．下面关于基本建设程序描述正确的是

A.设想、选择、决策、评估、设计、施工、验收、投产使用

B.设想、选择、评估、决策、施工、设计、验收、投产使用

C.选择、设想、评估、决策、设计、施工、验收、投产使用

D.设想、选择、评估、决策、设计、施工、验收、投产使用

2．我国一般将可行性研究划分为三个阶段，即项目建议书、可行性研究和

A.项目验收

B.项目评价

C.项目评估

D.项目审查

3．施工方案评价中，将方案视为确定型问题或不确定型问题的关键在于

A.投资额大小

B.工程成本高低

C.工期长短

D.效益高低

4．某公司预计在今后4年中每年获得利润50万元，折现率按银行利率10%计，按复利

计算，相当于现在的

A.158.49万元

B.179.60万元

C.232.05万元

D.250.05万元

5．建设项目财务评价指标，按其是否考虑时间因素可分为两大类，即静态评价指

标和

A.动态评价指标

B.社会评价指标

C.考虑空间因素评价指标

D.国民经济评价指标

6．项目现金流量中的“现金”是指

A.项目可以随时支付的存款

B.银行存款

C.项目库存现金

D.计量投入和产出的货币

7．两方案经计算，其差额内部收益率大于基准收益率，则

A.两方案都可行

B.投资额大的方案好

C.投资额小的方案好[最新年份咨询qq593777558]

D.无法判断

8．建筑产品的直接成本不包括

A.人工费

B.材料费

C.施工机械使用费

D.企业管理费

9．按功能重要程度分类，功能可分为

A.基本功能和辅助功能

B.使用功能和品位功能

C.必要功能和不必要功能[[微信公众号：ikaoti]

D.不足功能和过剩功能

10．价值工程实施的基本步骤是

A.功能评价、功能定义、制定改进方案

B.功能分析、功能综合、功能评价[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.功能定义、功能评价、制定改进方案

D.功能评价、功能分析、功能综合

11．功能评价方法中，功能成本法的核心是把所有功能都转化为费用（成本），是指获得

这一功能的

A.最高费用（成本）

B.最低费用（成本）

C.平均费用（成本）

D.可行费用（成本）

12．招标人和投标人，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，应当自中标通

知书发出之日起[最新年份咨询qq593777558]

A.30日内

B.30个工作日内

C.15日内[最新年份咨询qq593777558]

D.15个工作日内

13.FIDIC《土木工程施工合同条件》履行合同中的核心管理者是

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.设计单位

14．下列属于建筑企业计划管理特点的是

A.计划的全面性

B.计划的周期性

C.计划的固定性

D.计划的主动性

15．在工程项目管理中，提出合适方案并做出正确决策，体现了项目经理的

A.领导者作用

B.决策者作用

C.管理者作用[最新年份咨询qq593777558]

D.协调者作用

16．一般质量事故是指直接经济损失

A.大于三千元，不满五万元

B.大于五千元，不满五万元

C.大于三千元，不满十万元

D.大于五千元，不满十万元

17．能够分析和判断工序质量状态的动态分析法是

A.排列图

B.相关分析图

C.因果图

D.控制图

18．公式“平均日需求量×（供应间隔天数+检验入库天数+使用前准备天数）”确定的是

建筑材料储备中的

A.经济储备定额

B.经常储备定额

C.季节储备定额

D.保险储备定额

19．应付票据属于企业的

A.流动资产

B.长期资产

C.流动负债

D.长期负债

20．低值易耗品属于建筑企业流动资金中的

A.生产资金

B.储备资金

C.结算资金

D.成品资金[[微信公众号：ikaoti]

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答

题纸”的

21．我国基本建设投资主体可以是

A.中央政府

B.地方政府

C.“三资”企业

D.国有企业

E．外商

22．建设地点选择主要解决的问题包括

A.自然条件是否可靠

B.项目法人是否确立

C.建设用水、电、运输条件是否落实

D.项目投资是否到位

E．投产后的原材料、燃料是否具备

23．市场调查方法中的询问法包括

A.面谈调查

B.抽样调查

C.电话调查

D.通信调查

E．问卷调查

24．建筑产品价格的构成包括

A.直接工程费

B.间接费

C.计划利润

D.税金

E．施工图预算

25．根据价值工程原理，提高价值的途径有

A.功能不变，成本降低

B.功能提高，成本降低

C.功能提高，成本大幅度提高

D.功能大幅度提高，成本略有提高

E．功能稍有降低，成本大幅度降低

26．企业经营目标包括职工物质生活水平提高目标和

A.贡献目标

B.信誉目标

C.发展目标

D.质量目标

E．进度目标

27．索赔文件通常包括[最新年份咨询qq593777558]

A.承包商或其授权人致业主或工程师的信

B.索赔报告正文

C.索赔依据

D.索赔证据

E．附件

28．下列属于建筑企业计划管理环节的是

A.编制[最新年份咨询qq593777558]

B.执行

C.报批

D.下发

E．总结分析评价

29．建筑企业职工基本生活工资的决定因素有

A.本人的劳动技能水平

B.企业生产条件

C.自然地理条件

D.法定劳动量大小

E．劳动者实际参加劳动的时间

30．建筑施工企业其他业务利润包括

A.材料销售利润

B.罚款收入

C.机具设备租赁利润

D.投资收益

E．固定资产盘盈净收益

三、填空题（本大题共8小题，每空1分，共10分）

31．固定资产按其经济用途，可分为生产性固定资产和________固定资产两大类。

32．在项目可行性研究中，对产品的_________和市场的分析是一项不可缺少的内容，对项目的可行与否起着决定作用。

33．按照我国建筑产品定价的依据，结合施工图进行估价，得到的价格是建筑产品的计划价格，也称_________。

34．研究产品的寿命周期及寿命周期费用，是把重点放在产品的________阶段，把产品的生产和使用作为一个整体，寻求“系统”的最优化。

35．建筑企业素质的内容分为________和外在表现。

36．安全生产责任制包括_______安全生产责任制、________安全生产责任制和岗位安全生产责任制三方面。

37．建筑工程质量检验的工作步骤主要包括明确质量要求、测试、比较、_____________和

________。

38．在技术开发的途径中，以科学研究为先导，在科学研究取得重大突破后，将科研成果转化为新技术、新产品、新工艺，属于_________技术开发。

四、判断改正题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题是否正确，正确的划√，错误的划×，并加以改正。

39．工程质量、造价、工期等指标在建筑设计方案评价中不分工程对象、建设地点和时间，

始终是主要评价指标。[最新年份咨询qq593777558]

40．定性分析法指对无法精确度量的一般因素实行的估量分析法。

41．企业经营管理具有同生产力、社会化大生产相联系的社会属性。

42．反索赔是承包商向业主提出的索赔。

43．在机械设备的修理中，小修就是在大修间隔期内对少数部件进行大修的平衡性修理，对其它不进行大修的部件只是进行检查保养。

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．简述预测的步骤。

45．简述价值工程中进行功能整理的目的。

46．简述建筑工程施工招标准备工作的主要内容。

47．简述技术革新的主要内容。

六、计算题（本大题共3小题，共20分）

48．（7分）某化工厂有A、

B.C三个建造方案，各方案指标如下表所示。设年利率为10%，按复利计息。试用全寿命费用指标评价方法选择最优方案。(A/P，10%，10)=0.1627，

(A/P，10%，12)=0.1468。

| 项目 | 方案A | 方案B | 方案C |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造费用（万元） | 1000 | 1200 | 1400 |
| 年使用费（万元） | 70 | 70 | 60 |
| 使用寿命（年） | 10 | 12 | 12 |

49．（6分）已知某建设项目的经济评价中，当折现率为10%时，净现值为20.5万元，当折现率为20%，净现值为-56.5万元。试求项目内部收益率；当基准收益率为12%时，判断项目的可行性。

50．（7分）某设备原值50000元，预计净残值率为10%，折旧年限为4年。请用年数总

和法计算该设备的年折旧额。