2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑经济与企业管理试卷

(课程代码02447)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列选项中关于建筑产品的生产经营管理特点描述正确的是

A.管理环境稳定

B.生产经营业务稳定

C.机构人员变动大[[微信公众号：ikaoti]

D.建筑产品先组织生产后有用户

2．下列选项中属于生产性固定资产的是

A.住宅

B.铁路

C.剧院

D.职工食堂

3．只能对满足相同需要的方案进行对比评价是方案经济评价可比性的

A.满足需要的可比

B.满足费用的可比[最新年份咨询qq593777558]

C.满足价格的可比

D.满足时间的可比

4．折旧反映的是

A.经营成本

B.机会成本

C.沉没成本

D.会计成本

5．某方案当i=10％时，NPV1=80万元；当i=15％时，NPV2=-20万元，则IRR为

A.12％

B.12．5％

C.14％

D.14．5％[[微信公众号：ikaoti]

6．施工阶段的项目管理主要实施单位是

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.主管部门

7．项目计划中必须提出多种方案进行优化分析，体现项目计划的

A.目的性原则

B.系统性原则

C.经济性原则

D.相关l生原则

8．《中华人民共和国招标投标法》颁布实施的时间是

A.2000年1月1日

B.2000年5月1日

C.2003年1月1日

D.2003年5月1日

P．下列选项中关于工程建设项目必须招标的规模标准描述正确的是

A.项目总投资在2000万元人民币以上的

B.设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的

C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

D.勘察服务单项合同估算价在100万元人民币以上的[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．单位工程施工进度计划编制的第一步工作是

A.计算劳动量

B.计算工程量

C.确定施工工期

D.确定施工过程

11．流水施工的时间参数包括流水节拍和

A.流水步距

B.流水计划

C.流水强度

D.流水工作

12．采用前锋线比较法检查进度计划时，工作实际进展位置点落在险查日期的左侧，表明

A.该工作实际进度与计划进度一致[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.该工作实际进度较计划进度拖后

C.该工作实际进度较计划进度超前

D.该工作实际进度与计划进度关系无法确定

13．项目全面成本管理责任体系应包括两个层次，即

A.组织管理层和施工操作层

B.组织管理层和项目经理部

C.业主单位层和承包单位层

D.项目经理部和施工操作层

14．项目成本目标管理的PDCA循环中，P是指

A.计划[最新年份咨询qq593777558]

B.实施

C.检查

D.控制

15．下列选项中关于质量成本中属于损失性费用的是

A.预防成本

B.鉴定成本

C.故障成本

D.保护成本

16．执行项目成本计划检查应计算成本偏差，其中实际偏差=实际成本一

A.承包成本

B.计划成本

C.预测成本

D.考核成本

17．按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体称

A.抽样检验批

B.检验批[[微信公众号：ikaoti]

C.检验组

D.检验组抽样

18。绿色施工评价要素中把施工过程实施难度较大、要求较高的加分项称为

A。控制项

B.一般项

C.优选项

D.核心项

19．绿色施工环境保护措施对结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度的控制界限是

A.小于0．5m

B.小于1．0m[最新年份咨询qq593777558]

C.小于1．5m

D.小于2．0m

20．全面负责绿色施工实施的责任主体是

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

二、多项选择题(本大题共l0小题。每小题2分，共20分)

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21．对工业企业而言，可从销售收入中直接扣除的税金有[[微信公众号：ikaoti]

A.消费税

B.营业税

C.资源税

D.所得税E．印花税

22.按不确定性与风险的来源，影响项目效益的风险因素有

A.建设风险

B.融资风险

C.工期风险

D.评价风险E．政策风险

23．项目定义中的“约束条件”包括

A.限定标准

B.限定资源

C.限定时间

D.限定质量E．限定规模

24．下列选项中属于工程招标文件内容的有

A.招标公告

B.投标人须知

C.技术条款

D.招标文件格式

E．标底

25．建设工程施工合同按计价方式划分，包括

A.专业承包合同

B.分包合同

C.总价合同

D.成本加酬金合同

E．单价合同

26．网络计划中的工期包括

A.实际工期

B.计算工期

C.要求工期

D.计划工期E．优化工期

27．项目经理部编制项目成本计划的依据包括[最新年份咨询qq593777558]

A.合同文件

B.资金的来源

C.施工条件

D.可行性研究报告

E．相关定额

28．施工过程质量控制是施工项目质量控制的重点，其策略包括

A.全面控制施工过程

B.重点控制产出质量

C.全面实施质量评价

D.重点控制工序质量

E．全面开展质量分析

29．绿色施工总体框架中施工管理主要包括人员安全与健康管理、评价管理和

A.技术管理

B.组织管理

C.规划管理

D.实施管理E．团队管理

30．绿色施工评价除应符合国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》的规定外，还应符合的

现行国家有关标准规定有

A.工程质量事故处理规定

B.与环境保护相关的国家标准

C.与绿色施工有关的文件标准

D.其他国家标准及相关政策法律与法规

E．与建筑工程施工质量有关的验收规范

三、填空题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

31．固定资产的建造包括两部分：建筑物和构筑物的建造以及_________。

32．建筑工程技术经济分析经历确定目标、明确关键因素、制定可行方案、_________、

决策五个步骤。

33．按合同处理方式分类，索赔分为单项索赔和_________。

34．双代号网络图的基本要素是工作、_________和线路。

35．施工项目成本控制的节约原则，旨在节约人力、物力和_________的消耗，是提高经济效益的核心。

36．实施绿色施工的目的是为了节约资源、保护_________和施工人员健康。

四、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

37．投资收益率

38．合同终止索赔

39．工期优化[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

40．主控项目

五、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

41．简述项目计划应遵循的原则。

42．简述开标时作为废标处理的标函不符合要求的情况。

43．简述“三同步”成本核算的内容及检查方法。

44．简述建筑工程项目施工安全管理程序。

六、计算题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

45．某建筑设备购置成本为100万元，预计使用10年，期末残值为10万元。若利率为

10％，此设备年等额成本为多少?(画出现金流量图，计算结果保留两位小数)

46．某企业拟募集资金，提出两套方案，A方案年收益率为18％，按月付息；B方案年收益率为19％，按年付息。作为投资者，选哪一个方案更有利?(计算结果保留两位小数)

47．某建材厂为降低产品成本，拟订出三个互斥的技术方案，其基础数据如下表。若基准收

益率为15％时，用净现值选择最优方案。(计算结果保留整数)

48．某预制品企业的生产设计能力为年产标准件l00万件，单价为450元，单位变动成本为

250元，年固定成本为8000万元。

计算盈亏平衡点的销售量和生产能力利用率。