2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

（课程代码0170）[[微信公众号：ikaoti]

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、填空题(本大题共4小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[最新年份咨询qq593777558]

1．按照投资项目组成的内容不同把一个投资项目从大到小划分为_________________、

__________、_________________、_________________。

2．劳动定额有两种基本形式其为_________、________，其互为__________关系。

3．材料预算价格由__________、__________、__________、__________、__________

等五种费用组成。

4．砖砌体工程量计算时，基础与墙(柱)身使用同一种材料时，以__________为界；基础与[最新年份咨询qq593777558]

墙身使用不同材料时，位于设计室内地面__________以内时，以不同材料为分界线。超

过__________时，以设计室内地面为分界线。

二、单项选择置(本大题共l5小题，每小题l分，共l5分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台曩目要求的，请将其代码填写

在题后的括

5．下列不能构成建筑安装工程费用的组成部分的是

A.直接费

B.间接费

C.利润

D.税金

6．根据不同投资来源或_____，计划利润事实行差别利润率。

A.企业等级

B.企业性质

C.工程类别[最新年份咨询qq593777558]

D.A或C

7．全国统一定额、地区统一定额、企业定额这种分类是按_____分类。

A.编制单位和执行范围

B.专业和费用[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.使用对象

D.生产因素

8．下列定额编制应坚持社会平均水平的是

A.预算定额

B.劳动定额[最新年份咨询qq593777558]

C.施工定额

D.概算指标

9．施工机械的第二类费用是由_____组成。

A.人工费，燃料动力费

B.人工费，动力、燃料费和养路费、车船使用税

C.人工费，机械折旧费和机械管理费

D.夜间费，材料购置预备费

10．已知一级工的月工资标准l45元，四级工的工资等级系数为l．635，月工作天数21．17

天，则四级工的日标准工资为

A.11.20／工日

B.13.48／工日

C.20.45／工日

D.21.29／工日

11．标准砖规格是

A.240×115×53

B.240×120×53

C.240×115×60

D.240×120×60

12．顶制砼板工程量计算中应扣除_____孔洞。

A.大于0.3m2

B.小于0.3m2

C.大于300×300

D.小于300×300

13．建筑物内火厅净高4m，其建筑面积按_____计算。

A.三层

B.二层

C.一层

D.05层

14．建筑物内设备管道层、技术层层高超过_____时应计算建筑面积。

A.5.2m

B.3.6m

C.2.2m

D.1.2m

15．某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围水平面积为7200.0m2，厂房高7.8m，内设有二[最新年份咨询qq593777558]

层办公楼，8层高均大于2.2m，其外围水平面积为350.Om2，厂房外设办公室楼梯两

层，每个自然层水平投影面积为7.5m2，则该厂房的总建筑面积为

A.7557．5m2

B.7565m2

C.7900m2

D.7915m2

16．某建筑采用现浇整体楼梯，楼梯共3层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽

450mm，长3m，则该现浇楼梯的砼工程量为

A.22.65

B.24.00

C.67.95

D.72.00

17．关于涂膜防水屋面工程量计越方法正确的是

A.平屋顶找坡按斜面积计算

B.应扣除房上烟囱、屋面小气窗及0.3m2以上的孔洞面积

C.女儿墙、伸缩缝处弯起部分并入屋面工程量计算

D.接缝、收头部分并入屋面工程量计算

18．墙面抹灰按垂直投影面积计，但应扣除

A.踢脚线

B.门窗洞口

C.构件与墙交接面

D.挂镜线

19．檐高指

A.从设计室外地坪至檐口的高度

B.从设计室内地坪至檐口滴水的高度

C.从设计室外地坪至屋面板顶的高度

D.从设计室外地坪至女儿墙的高度

三、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在[最新年份咨询qq593777558]

题后的

20．建筑安装工程费用的组成有

A.直接工程费

B.间接费

C.计划利润

D.特殊工程费

E．税金

21．与未来企业生产经营有关的其他费用包括

A.工程承包费

B.联合试运转费

C.生活家具购置费

D.生产家具购置费

E．生产准备费

22．建筑安装预算定额具有

A.科学性

B.统一性

C.法令性

D.综合性

E．灵活忭

23．计算砖墙工程量时，不并入墙壁体工程量内计算的有

A.三皮砖以上的挑檐、腰线

B.门窗套

C.压顶线

D.三皮砖以内的挑檐、腰线

E．附墙砖砌垃圾道[[微信公众号：ikaoti]

24．下列项目中按延长米计算的有

A.扶手[最新年份咨询qq593777558]

B.变形缝

C.踢脚线

D.金属防滑条

E．门窗贴脸

25．下列项目不应计算建筑面积的是

A.建筑物内操作平台

B.建筑物内上料平台

C.屋面上的古建亭子

D.无围护结构的花架

E．突出外墙的勒脚

26．按水平面积的一半计算建筑面积的项目有

A.层高2.2m以下的柴火间

B.建筑物外有柱和顶盖的檐廊

C.独立柱的雨篷[最新年份咨询qq593777558]

D.无围护结构的阳台

E．室外楼梯

27．下列条件中，属于执行挖土方项目的是

A.沟槽底宽在3m以内，且槽长大于槽宽3倍以上

B.基坑面积在20m2以内者

C.基坑面积在20m2以内，挖土深度在30cm以上者

D.沟槽底宽在3m以上，坑面积在20m2以上，挖土深度在30cm以上者

E．沟槽底宽在3m以上，坑面积在20m2以上

28．有关回填土工程量计算的正确描述是

A.基础回填土体积=挖土体积－室外地坪标高以下埋设物的体积

B.室内回填土体积=底层主墙间净面积×(室内外高差－地坪厚度)

C.室内回填土底层=主墙间净面积×室内外高差

D.余土外运=挖土总体积－填土总体积

E．管道沟槽回填土体积=管道沟槽挖土体积－管井500mm以上和管道所占体积

29．关于内墙脚手架工程的正确说法为

A.砌筑高度在3.6m以内，按里脚手架计算

B.砌筑高度在3.6m以上，按单排脚手架计算

C.砌筑高度在3.6m以内，按单排脚手架计算

D.砌筑高度在3.6m以上，按双排脚手架计算

E．天棚装饰搭设满堂脚手架时，内墙面装饰工程不再计算脚手架[最新年份咨询qq593777558]

四、计算题（本大题共3小题，第30题l5分，第31题l7分，第32题l8分，

共50分)

30．已知10m2的一砖外墙中，钢筋砼过梁的体积为0．06m2的，突出墙面的砖砌体积为0．04m2，

预留孔洞的体积为0.02m2，砖过梁体积为0.45m2，计算10m2一砖外墙中的砖硬砂浆的实

际用量。(灰缝宽10mm，砂浆、砖的损耗率均为1％。)

31．某房屋平面如下图所示，室内用l：3的水泥砂浆粘贴200mm玻化砖踢脚板，地面铺玻

化砖，玻化砖规格为800mm×800mm，计算地面和踢脚板工程量。

32．已知：某七层建筑物，每层建筑面积500m2，室内净面积475m2，层高首层6.00米，

二至四层4.5米，五至七层各3.0米，室内标高±0.00，室外地坪﹣0.3米，每层楼厚

均为10cm，檐口高28.5米。试计算各项脚手架及超高增加费的工程量。