2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

施工项目管理　试卷

(课程代码03894)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．项目的一次性决定了项目的

A.生命周期

B.明确目标

C.开展顺序

D.不可逆性

2．以下属于生产型项目的是

A.公共绿地

B.博物馆

C.火车站

D.大学

3．完成设计控制目标和实现目标的措施的活动是管理职能中的

A.计划

B.组织

C.控制

D.协调

4．将项目管理方法分为定性方法，定量方法和综合方法的分类依据是[最新年份咨询qq593777558]

A.管理目标

B.量性

C.专业性质

D.整合程度

5．项目管理的基本方法是

A.目标管理

B.网络计划

C.全面质量管理

D.安全责任制

6．项目经理部属于项目组织的

A.所有者

B.管理者

C.具体业务承担者

D.合作者

7．管理跨度与管理层次的关系是

A.跨度大，层次多

B.跨度小，层次少

C.跨度小，层次多

D.跨度等于层次

8．由项目经理在企业内部聘用职能人员组建并独立指挥的项目组织形式是

A.工作队式

B.职能式

C.矩阵式

D.事业部式

9所涉及各项内容之间要有很好的接口是指项目管理规划的

A.实际性

B.系统性C全面性[最新年份咨询qq593777558]

D.集成性

10．项目三大目标之间的关系是

A.对立

B.统一

C.既对立也统一

D.不对立也不统一[[微信公众号：ikaoti]

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．更新改造项目包括

A.新建项目

B.改建项目

C.扩建项目

D.恢复项目E．迁建项目

12．项目管理方法按照目标分为

A.进度管理

B.成本管理

C.安全管理

D.行政管理E．质量管理

13．项目管理组织工作包括

A.组织设计与建立

B.组织联系

C.组织运行

D.组织行为

E.组织调整

14.事业部设置的依据可以包括[最新年份咨询qq593777558]

A.地区

B.工程类型

C.经营内容

D.人员素质E．管理能力[[微信公众号：ikaoti]

15．项目经理的知识素质包括

A.技术知识

B.经营知识

C.管理知识

D.行政知识E．法律知识

16．施工进度常见比较方法有

A.横道图法

B.S形曲线法

C.香蕉形曲线法

D.前锋线法

E．列表法[[微信公众号：ikaoti]

17．质量变异的原因有

A.偶然因素

B.系统因素

C.长期因素

D.短期因素E．局部因素

18．质量控制的因素包括

A.人

B.机

C.料

D.法E．环

19．以下属于间接成本的是

A.钢筋工工资

B.钢筋工劳保费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.钢筋运输费[最新年份咨询qq593777558]

D.采购钢筋人员工资

E．钢筋加工机械费

20．量本利分析中，以下表述正确的是

A.C=CF+CV

B.TP=Y-C

C.TP=0时，PQ>CF+CV

D.Y=P×Q

E．TP=0时，Y=C

三、判断分析题(本大题共5小题，每小题3分，其中判断1分，分析2分，共15分)

判断正误，正确的打√；错误的打×。并写出正确内容。

21．建设项目的管理者是设计单位。

22．组织机构是指通过一定权力和影响力，为达到项目目标，对资源进行配置，处理各种组织关系的行为。

23．实施阶段主要工作是检查实际情况，与计划目标比较，找出差别。

24．安全管理方针是“安全第一，处罚为主”。

25．现场施工管理费主要由台班单价和台班数量决定。[最新年份咨询qq593777558]

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26．简述工程项目管理的特点。

27．简述按照专业性质分类的工程项目管理方法。

28．简述项目经理部常见的管理部门设置。

29．简述项目经理的地位。

30．简述工程项目成本控制的主要内容。

五、综合应用题(本大题共20分)

31．试述编制可行性研究报告的主要内容。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]